Приложение № 2

к распоряжению Главы города

от 09.04.2010 № 49р

ПЛАН

по переводу на предоставление в электронном виде муниципальных услуг,

включенных в Перечень

| № п/п | Примерное наименование (содержание) мероприятия по переводу муниципальной услуги на предоставление в электронном виде | Ответственный исполнитель | Срок (в соответствии с этапами перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) до 01.12.2010 |  |  |
| 1. | Создание временной рабочей группы по обеспечению выполнения перехода на предоставление услуг в электронном виде | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.05.2010 |
| 2. | Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги и его утверждение | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до.01.08.2010 |
| 3. | Осуществление мероприятий по подготовке сведений для размещения необходимой информации об услуге в Сводном Реестре и на Едином Портале, в Реестре государственных услуг Московской области и на Портале государственных услуг Московской области | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.08.2010 |
| 4. | Подготовка отчета о выполнении I. этапа плана перехода | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 15.11.2010 |
| II. этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде до 01. 01.2011 |  |  |
| 1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления возможности предварительного заполнения и печати форм документов для последующего их предоставления в целях получения услуги | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.11.2010 |
| 2. | Разработка, совершенствование и утверждение форм документов для последующего обеспечения возможности их размещения в Сводном Реестре и на Едином Портале, в Реестре государственных услуг Московской области и на Портале государственных услуг Московской области | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.11.2010 |
| 3. | Доработка административного регламента предоставления услуги | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.11.2010 |
| 4. | Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратно-программного обеспечения в связи с изменением форм документов | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино, начальник информационно – аналитического отдела администрации г. Фрязино | до 15.12.2010 |
| 5. | Проведение обучения сотрудников, участвующих в приеме документов заявителей (при внесении изменений в порядок оказания услуги) | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 15.12.2010 |
| 6. | Подготовка отчета о выполнении II. этапа плана перехода | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 15.12.2010 |
| III. этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) до 01.07.2012 |  |  |
| 1. | Доработка (при необходимости) административного регламента предоставления услуги | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.07.2011 |
| 2. | Разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями третьего этапа | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино, начальник информационно – аналитического отдела администрации г. Фрязино | до 01.04.2012 |
| 3. | Размещение электронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Портале | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино, лица, ответственные за размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01.06.2012 |
| 4. | Внесение изменений в сведения об услуге, размещенных в Сводном Реестре и на Едином Портале на первом и втором этапах | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино, лица, ответственные за размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01.07.2012 |
| 5. | Подготовка отчета о выполнении III. этапа плана перехода | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.07.2012 |
| IV. этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) до 01.01.2013 |  |  |
| 1. | Доработка (при необходимости) административного регламента предоставления услуги | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.11.2012 |
| 2. | Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.12.2012 |
| 3. | Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.12.2012 |
| 4. | Подготовка отчета о выполнении IV. этапа плана перехода | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.12.2012 |
| V. этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено действующим законодательством до 01.01.2014 |  |  |
| 1. | Проведение анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках пятого этапа | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.07.2013 |
| 2. | Актуализация информации размещенной в Сводном Реестре и на Едином Портале, в Реестре государственных услуг Московской области и на Портале государственных услуг Московской области | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино, лица, ответственные за размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01.09.2013 |
| 3. | Модернизация программного обеспечения | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино, начальник информационно – аналитического отдела администрации г. Фрязино | до 01.11.2013 |
| 4. | Подготовка отчета о выполнении V. этапа плана перехода | Заместители главы администрации г. Фрязино, руководители органов администрации г. Фрязино | до 01.12.2013 |

Заместитель главы администрации                                                       О.В. Котов