- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________ № __________

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Фрязино от 09.11.2022 
№ 761 «О Перечне муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 
№ 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2023:

3.1. Постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 
№ 661 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы.

3.2. Постановление Главы городского округа Фрязино от 28.11.2019 
№ 723 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы».

3.3. Постановление Администрации городского округа Фрязино 
от 03.06.2021 № 200 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы».

3.4. Постановление Администрации городского округа Фрязино 
от 14.02.2022 № 91 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Фрязино от 01.11.2019 № 661 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно-политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Медведева Д.А.

Глава городского округа Фрязино	Д.Р. Воробьев

Утверждена

постановлением Администрации городского округа Фрязино

от _________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса» на 2023-2027 годы»

«ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Д.А. Медведев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Пассажирский транспорт общего пользования. 2. Дороги Подмосковья. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 86 024 | 33 220 | 36 737 | 16 067 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 233 038,8 | 55 749,1 | 53 686,4 | 41 201,1 | 41 201,1 | 41 201,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 319 062,8 | 88 969,1 | 90 423,4 | 57 268,1 | 41 201,1 | 41 201,1 |

».

1.Характеристика текущего состояния

рассматриваемой сферы социально-экономического развития

городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.

Муниципальное образование - городской округ Фрязино, расположено на северо-востоке Московской области, в пределах Щёлковского района, в 25 км от Москвы.

Статусом городского округа муниципальное образование "город Фрязино Московской области" было наделено в 2005 году. Согласно закону Московской области от 09.02.2005 года, № 38/2005 – ОЗ «О статусе и границах городского округа Фрязино», в границу округа Фрязино входят – город Фрязино и деревня Чижово. Территория городского округа граничит со следующими землями Щёлковского района:

- на севере, северо-востоке – с землями Гребневского лесничества, сельского поселения Гребневское;

- на востоке – с землями ЗАСХО «Богослово»;

- на юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе - с землями Гребневского лесничества.

Площадь территории городского округа Фрязино Московской области составляет 918,37 га.

Внешние связи городского округа Фрязино осуществляются по территориальной автодороге первого класса - Фряновскому шоссе в направлении юго-запад – северо-восток и по железнодорожной ветке Мытищи – Болшево – Фрязино Ярославского направления Московской железной дороги.

Городской округ Фрязино Московской области имеет рациональное функциональное зонирование территории и четкую планировочную структуру. Промышленная зона расположена в северной части округа, с подветренной стороны. Центральный район имеет границы от ул. Вокзальной на севере до южной границы города, с запада ограничен землями Гребневского лесничества, на востоке – магистральной улицей городского значения – проспектом Мира. Это типичный район застройки 40-80-х годов 20 века. Структурная организации этого района – компактная, с квартальной сеткой улиц в центре и свободной планировкой в юго-восточной части. Этажность застройки колеблется от 2-5 этажей в центре до 9-16 этажей в более поздних кварталах, складывавшихся в 70-80-е годы. На западе Центрального района изначально сформировались небольшие кварталы индивидуальной жилой 1-2-х этажной застройки, которые отличаются регулярной планировкой и хорошим благоустройством.

Юго-Восточный район расположен восточнее проспекта Мира и включает 2-4 микрорайоны, начавшие складываться в 70-80-е годы. После начала застройки этого района существенное развитие получает продольная композиционная ось планировочной организации городского округа, объединяющая ул. Советская и Полевая - с востока на запад. Район представлен в основном 9-ти этажной застройкой, но имеет и жилые дома повышенной этажности.

В городе развита социальная сфера, инженерная, транспортная инфраструктура. Но практика точечного строительства последних лет привела к дефициту мест в школах, местах постоянного хранения автомобилей.

В настоящее время городской округ Фрязино является самоуправляемым муниципальным образованием в составе Московской области. Городской округ имеет свой Устав, определяющий его систему самоуправления. Органами местного самоуправления городского округа Фрязино являются: Совет депутатов городского округа Фрязино, Администрация городского округа Фрязино, Совет директоров научно-производственного комплекса, Контрольно-счётная палата городского округа Фрязино.

На территории городского округа Фрязино Московской области расположена особая экономическая зона, более 10 градообразующих предприятий и организаций, более 80 обрабатывающих производств, 39 строительных предприятий и дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города и условия жизни населения.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Фрязино Московской области составляет 31,9 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорого общего пользования и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объёма работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования растущим потребностям приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства в городском округе Фрязино Московской области требуются значительные средства, которыми в настоящее время местный бюджет не располагает.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в соответствии с выделенными средствами;

- совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счёт осуществления контроля за качеством выполнения дорожных работ;

Комплекс программных мероприятий сформирован в виде двух муниципальных подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»;

- подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья».

2. Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения, а также обеспечение содержания, ремонта и реконструкции автомобильных дорог, создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах, увеличение доли маршрутов муниципальных регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Цель муниципальной подпрограммы городского округа Фрязино Московской области «Пассажирский транспорт общего пользования» – соблюдение расписания на автобусных маршрутах и обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенным контрактом

Цель муниципальной подпрограммы «Дороги Подмосковья» – повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести происшествий, числа пострадавших и погибших, а также повысить качество и обеспечить сохранность автомобильных дорог в целях поддержания бесперебойного и безопасного движения транспортных средств.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

обоснование необходимости их осуществления.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса в рамках муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К одному из таких рисков следует отнести сокращение финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации проектов развития дорожно-транспортного комплекса.

При формировании муниципальной программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

4. Показатели реализации муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» отражены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изменениями), с учетом инфляции.

6. Мероприятия муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» отражены в приложениях подпрограмм.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными муниципальной программой значениями на 2023-2027 годы.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий муниципальной программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, целевых значений показателей муниципальной программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы в целом.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Фрязино.

Муниципальный заказчик программы ежеквартально до 15 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в отдел экономики.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области утвержденным постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области».

10. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы» не предусматривает реализацию приоритетных проектов.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Показатели реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами | Отраслевой показатель | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения |
| 1.2 | Соблюдение расписания на маршрутах | Рейтинг-45 | % | 91,66 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения |
| 2 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | % | 77,05 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | 78,67 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель | км/м2 | 2,179/26089 | 1,241/15745 | 1,5/13500 | 1,5/13500 | 1,5/13500 | 1,5/13500 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел/100 тысяч населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевой показатель | шт. | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |

».

Методика

расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы(подпрограммы):

наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенными контрактами | Процент | Осуществляется с использованием системы спутниковой навигации по маршрутам регулярных перевозок | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Ежеквартально |
| 2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср=Рдв*100% Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.* Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Ежеквартально |
| 3 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср=Пдн*100%/Под Ср – процент доли автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям Пдн – протяжённость дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям Под – общая протяжённость дорог местного значения | Определяется органами местного самоуправления | На конец года |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/м2 | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | На конец года |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ежеквартально |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети. | шт. | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машиномест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | На конец года |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств (тыс.руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Фрязино |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере.

В транспортной системе городского округа Фрязино Московской области, сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики города, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, производственных и инвестиционных ресурсов.

Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по ним составляет 40 км/час.

Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: сдерживание развития культуры и образования; сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта. Транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни населения и развития производительных сил.

Для улучшения качества услуги пассажирского транспорта общего пользования, с использованием мобильной системы СКПДИ, осуществляется постоянный контроль за соблюдением расписания на автобусных маршрутах, а также наличие на автобусных остановках актуальных расписаний движения маршрутных автобусов.

В связи с экономическим развитием городского округа Фрязино Московской области, созданием «Особой экономической зоны» и строительством «Технопарка» планируется ввод дополнительных автобусных маршрутов общего пользования из спальных районов города в промышленную зону.

Таким образом, проблема развития транспортной системы и дорожного хозяйства представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых является необходимым условием улучшения условий и уровня жизни населения на территории городского округа Фрязино Московской области.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- соблюдение расписания на автобусных маршрутах и обеспечение выполнения транспортной работы в соответствии с заключенным контрактом.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- контроль работы перевозчиков на муниципальных маршрутах;

- контроль за нарушением схем движения по муниципальным маршрутам;

- проведение проверок остановочных пунктов и актуализация графика движения транспортных средств по муниципальным маршрутам в СКПДИ;

- обустройство выделенных полос.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования». В результате реализации данных мероприятий планируется получить 95% соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.

Приложение

к подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в году предшест-вующему году на-чала реализации мун. программы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения. | 2020-2024 | Итого | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.04. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2024 | Итого | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дороги Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств (тыс.руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Фрязино |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 319 062,3 | 88 969 | 90 423,3 | 57 268 | 41 201 | 41 201 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 86 024 | 33 220 | 36 737 | 16 067 | 0 | 0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 233 038,3 | 55 749 | 53 686,3 | 41 201 | 41 201 | 41 201 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере.

В транспортной системе городского округа Фрязино Московской области, сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики города, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, производственных и инвестиционных ресурсов.

Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин слабого развития социальной инфраструктуры.

Между тем, состояние муниципальной дорожной сети городского округа далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям.

Недостатком дорожной сети является недостаточная прочность дорожной одежды на большинстве существующих дорог. Из-за низкого качества дорог основная часть дорожного фонда расходуется на поддержание дорог в нормативном состоянии.

Низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как: сдерживание развития культуры и образования, сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее.

Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка автотранспортных средств.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение скоростного движения приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог общего пользования и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения необходимой цели предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью увеличения доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в том числе за счёт контроля качества выполнения дорожных работ;

- внесение изменений в схему организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, строительство светофорных объектов для предотвращения дорожно-транспортных происшествий;

- создание дополнительных парковочных машиномест на улично-дорожной сети;

- строительство новых автомобильных дорог на территории бывшей воинской части, а также выявление и прием в муниципальную собственность бесхозяйных участков дорог, и приведение их в нормативное состояние.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- повышение уровня безопасности дорожного движения, сокращение дорожно-транспортных происшествий, числа пострадавших и погибших, а также повысить качество и обеспечить сохранность автомобильных дорог в целях поддержания бесперебойного и безопасного движения транспортных средств.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- снижение смертности на дорогах местного значения;

- увеличение доли автомобильных местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание парковочного пространства на улично-дорожной сети.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме «Дороги Подмосковья». В результате реализации данных мероприятий планируется получить:

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения - 0 человек;

- доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям 78,67%;

- проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на площади 69745 м2;

- создание парковочного пространства на улично-дорожной сети на 103 машиноместа.

Приложение

к подпрограмме «Дороги Подмосковья»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020 -2024 | Итого | 70 960,5 | 319 062,3 | 88 969 | 90 423,3 | 57 268 | 41 201 | 41 201 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28 885 | 86 024 | 33 220 | 36 737 | 16 067 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 42 075,5 | 233 038,3 | 55 749 | 53 686,3 | 41 201 | 41 201 | 41 201 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 04.01 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 -2024 | Итого | 30 406 | 92 245 | 34969 | 38 671 | 16 913 | 846 | 846 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28 885 | 86 024 | 33 220 | 36 737 | 16 067 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 521 | 6 221 | 1 749 | 1 934 | 846 | 846 | 846 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств местного бюджета | 2020 2024 | Итого | 500 | 2 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 500 | 2 250 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 04.07 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020 2024 | Итого | 580 | 3 340 | 600 | 685 | 685 | 685 | 685 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 580 | 3 340 | 600 | 685 | 685 | 685 | 685 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020 2024 | Итого | 30 861,6 | 181 000 | 38 000 | 38 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 30 861,6 | 181 000 | 38 000 | 38 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе ямочный ремонт | 2020 2024 | Итого | 0 | 131 900 | 26 000 | 27 900 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 131 900 | 26 000 | 27 900 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.2 | Содержание светофорных объектов | 2020 2024 | Итого | 0 | 5 900 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 5 900 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.3 | Содержание дорожных знаков | 2020 2024 | Итого | 0 | 3 000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 3 000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 2020 2024 | Итого | 0 | 32 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 32 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.5 | Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | 2020 2024 | Итого | 0 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 4 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4.6 | Содержание и ремонт автобусных павильонов и посадочных площадок | 2020 2024 | Итого | 0 | 3 700 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 3 700 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 04.09 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2024 | Итого | 8 612,9 | 40 227,3 | 14 950 | 12 617,3 | 4 220 | 4 220 | 4 220 | Администрация и подведом-ственные учреждения (МБУ «Городс-кое хозяйство») |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 8 612,9 | 40 227,3 | 14 950 | 12 617,3 | 4 220 | 4 220 | 4 220 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.1 | Установка и модернизация светофорных объектов | 2020-2024 | Итого | 0 | 5 017,3 | 1 800 | 3 217,3 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 5 017,3 | 1 800 | 3 217,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.2 | Установка дорожных знаков | 2020-2024 | Итого | 0 | 5 200 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 5 200 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.3 | Установка и ремонт дорожных ограждений | 2020-2024 | Итого | 0 | 8 800 | 3 200 | 3 200 | 800 | 800 | 800 | МБУ «Город- ское хозяйство» | 400 п.м. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 8 800 | 3 200 | 3 200 | 800 | 800 | 800 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.4 | Замена и установка автобусных павильонов | 2020-2024 | Итого | 0 | 8 950 | 4 950 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | МБУ «Город- ское хозяйство» | 9 автопавильонов |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 8 950 | 4 950 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5.5 | Обустройство пешеходных переходов, светофоров Т7, ИДН, направленной подсветки | 2020-2024 | Итого | 0 | 12 260 | 4 000 | 4 000 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | МБУ «Город- ское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 12 260 | 4 000 | 4 000 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |