Приложение

к решению Совета депутатов г. Фрязино

от 30.03.2004г. №26

# План благоустройства г. Фрязино на 2004 год

| № п/п | Наименование работ, объектов | Объем благоустройства, кв. м |  | Сметная стоимость, тыс. руб. | Исполнители |  | Источники финансирования | Срок исполнения |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асф. | плитка |  | заказчик | подрядчик |  | I | II | III | IV |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Санитарная очистка города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месячник по санитарной очистке города |  |  |  | предприятия и учреждения города |  |  |  | 12.04. - 07.05 |  |  |  |
|  | субботник |  |  |  |  |  |  |  | 23.04 |  |  |  |
| 2. Городские объекты благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок дороги между ул. 60 лет СССР и пр. Десантников с установкой светофорной развязки с пр. Мира | 7100 |  | 11000,0 | «Мосавтодор» ЦУГД | Щелковский «Дорпрогресс» | Управление «Мосавтодор» |  | 11000 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Центральная (завершение | 5778 |  | 2600,0 | ЦУГД «Мосавтодор» | ОАО ФДРСУ | Управление «Мосавтодор» |  | 2400 | 1200 |  |  |
| 2. | ул. Ленина (завершение) | 8736 |  | 3931,0 | - " - | - " - | - " - |  | 1731 | 2200 |  |  |
| 3. | ул. Луговая (завершение) | 1064 |  | 478,0 | - " - | - " - | - " - |  | 478 |  |  |  |
| 4. | ул. 60 лет СССР | 7185 |  | 4233 |  |  | - " - |  | 4233 |  |  |  |
| 5. | пр. Мира (ограждения) | 1,7 км |  | 870,0 | Управление «Мосавтодор» | НПФ «Инсор» | - " - | - | 870 | - |  |  |
| 6. | пр. Мира – ул. Полевая |  | 643,0 | 412,4 | Управление «Мосавтодор» | Пушкинский автодор | - " - |  | 412,4 |  |  |  |
| 7. | ул. Московская (территория около Храма + аллея Героев) | 5235 | 4260 | 6700 | администрация г.Фрязино | ОАО «Дороги XXI век» | местный бюджет, привлеченные средства |  | 3700 | 4000 |  |  |
| 8. | ул. Полевая (зона благоустройства у автовокзала) | 3967 | 520 | 4674 | СК «Спецстрой-2» |  | областной бюджет |  | 4674 |  |  |  |
| 9. | пр. Мира (зона благоустройства у здания администрации) | 1780 | 2670 | 3892 | ОАО «ПСК» |  | областной бюджет |  | 1892 | 2000 |  |  |
| 10. | Торговый центр (окончание) |  | 743 | 543 | администрация города |  | МУП «Центр Сервис Фрязино» |  | 543 |  |  |  |
| 11. | ул. Московская (от моста до памятника Ленину) восстановление электроосвещения |  |  | 420 | предприятия пром. зоны | МП «Электросеть» |  |  | 420 |  |  |  |
| 12. | Окружной проезд, освещение |  |  | 430 | администрация города | - " - | местный бюджет |  | 430 |  |  |  |
| 13. | Центр детского творчества (Ленина, 3) |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Памятник на площади Победы (ремонт) |  |  | 400 | МП «ГХ» |  | местный бюджет |  | 400 |  |  |  |
|  | Итого: | 39953 | 8836 | 30998 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  | 1300 | 4000 | 1000 |  |
|  | Итого: |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4200 | «Мосавтодор» ЦУГД | ОАО ФДРСУ | Управление «Мосавтодор» | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | Итого: |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разметка дорожного полотна |  |  | 279,3 | ЦУГД «Мосавтодор» | НПФ «Инсор» | Управление «Мосавтодор» |  |  | 279,3 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 279,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Безопасность движения (БД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Безопасность движения |  |  | 1221,3 | ЦУГД «Мосавтодор» | ОАО ФДРСУ | Управление «Мосавтодор» |  | 221,3 | 1000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1221,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Знаки дорожной обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка знаков дорожной обстановки в соответствии с дислокацией |  |  | 200,0 | ЦУГД «Мосавтодор» | НПФ «Инсор» | Управление «Мосавтодор» |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Содержание городских территорий в порядке текущей эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и озеленение закрепленных территорий (см. приложение) |  |  | 5850 | МУП ПО «ГХ» | МУП ПО «ГХ» | местный бюджет | 1300 | 1500 | 1000 | 780 |  |
|  | Итого: |  |  | 5850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Устройство газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Площадь |  | Сметная стоимость | Исполнители |  | Источники финансирования | Срок исполнения |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | заказчик | подрядчик |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ул. Советская | 1721 |  | 226,5 | МУП ПО «ГХ» | МУП ПО «ГХ» | местный бюджет |  |  | 226,5 |  |  |
| 2. | ул. Полевая | 5050 |  | 664,4 | - " - | - " - |  |  | 464,4 | 200,0 |  |  |
| 3. | пр. Мира | 5296 |  | 696,8 | - " - | - " - |  |  | 500,0 | 196,8 |  |  |
| 4. | микрорайон 4, стадион | 600 |  | 277,3 | - " - | - " - |  |  | 177,3 | 100,0 |  |  |
|  | Итого: | 12667 |  | 1865,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.10. Устройство цветников на территориях города:

|  | Площадь (кв. м) | Кол-во цветов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Сквер у исполкома – большая 1 | 136 | 6990 |
| большая 2 | 128 | 6990 |
| парапеты | 24 | 1200 |
| дорожки | 50 | 2500 |
| Аллея Героев | 176 | 12665 |
| ул. Полевая 8 | 274 | 6870 |
| Сквер по ул. Московская | 20 | 1300 |
| Сквер у ресторана | 20 | 640 |
| Дворец культуры | 85 | 5950 |
| пр. Мира 5 | 10 | 1530 |
| Архитектура | 60 | 2860 |
| ЗАГС | 2 | 100 |
| ул. Институтская | 102,5 | 4198 |
| ул. Полевая 15 | 100 | 5000 |
| пр. Мира (въезд) |  | 100 |
| Итого: | 1187,5 | 58893 |

2.11. Посадка деревьев

| посадка деревьев | 270 шт. |
| --- | --- |
| посадка кустарника | 2700 шт. |

| 3. Внутриквартальное благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пр. Мира, 20-20а | 6900 |  | 3500 | МУП «ГЖУ» | ОАО «Дороги 21 век» |  |  | 1900 |  |  | При наличии средств в бюджете |
| 2. | Полевая, 15 – 60 лет СССР, 11 – ДОУ № 22 | 8100 |  | 3500 | - " - | - " - |  |  |  | 3200 |  | - " - |
| 3. | 60 лет СССР, 1-5 | 3100 |  | 1690 | - " - | - " - |  |  |  | 1300 |  | - " - |
| 4. | ул. Нахимова (территория шк. № 5 – д. 29 – 37) | 3100 |  | 1600 | - " - | - " - |  |  | 1100 |  |  | - " - |
| 5. | Блок А 1-го микрорайона | 2700 |  | 1600 | - " - | - " - |  |  |  | 1076 |  | - " - |
| 6. | ул. Центральная, Советская 5а, 7а, 11а, 13а, 15а, Луговая 33, 35 | 6800 |  | 2500 | - " - | - " - |  |  |  | 889 |  | - " - |
| 7. | ул. Ленина 12,21,23,13,15,19 | 900,0 |  | 650,0 |  |  |  |  | 350 | 300 |  | -«- |
| 8. | ул. Центральная 21, 23, 25 | 2080 |  | 872 | - " - | - " - |  |  |  | 872 |  | - " - |
| 9. | ул. Полевая 11 (окончание работ) |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  | - " - |
| 10. | Пешеходная дорожка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - " - |
| . | от ул. Комсомольская до школы № 3 |  |  | 510 |  |  |  |  | 510 |  |  | - " - |
|  | вдоль школы № 7 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  | - " - |
| 11. | Стадион 4-й микрорайон (завершение) |  |  | 1273 | МП «ГХ» |  |  |  | 1273 |  |  |  |
| 12. | Сквер за молочной кухней (ул. 60 лет СССР) |  |  | 250 | - " - |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 13. | Детские площадки (установка) |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Итого: | 32020 |  | 18175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ремонт подъездов Общее количество – 91,0; общий объем – 36429,6 кв. м; сметная стоимость – 2258,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Число подъездов | Площадь ремонта | Сметная стоимость | Исполнители |  | Источники финансирования | Срок исполнения |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | заказчик | подрядчик |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | пр. Мира 6 | 11 | 5220,0 | 323,6 |  | МУП «ГЖУ» | МУП «ГЖУ» | 323,6 |  |  |  | При наличии средств в бюджете |
| 2. | пр. Мира 4/2 | 8 | 2484 | 129,1 |  | - " - | - " - | 129,1 |  |  |  | - " - |
| 3. | пр. Мира 16 | 4 | 3794,0 | 234,6 |  |  |  |  | 234,6 |  |  | - " - |
| 4. | Полевая 1 | 8 | 2320,0 | 143,8 |  |  |  |  | 143,8 |  |  | - " - |
| 5. | Полевая 8 | 5 | 1095,0 | 67,9 |  |  |  |  | 67,9 |  |  | - " - |
| 6. | Полевая 14 | 8 | 1688,0 | 104,7 |  |  |  |  | 104,7 |  |  | - " - |
| 7. | Советская 15а | 4 | 25520 | 158,3 |  |  |  |  |  | 158,3 |  | - " - |
| 8. | Школьная 1Б | 5 | 795 | 49,3 |  |  |  |  |  | 49,3 |  | - " - |
| 9. | Школьная 3а | 4 | 1080,0 | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  | - " - |
| 10. | Московская 1Б | 5 | 2200,0 | 136,4 |  |  |  |  |  | 136,4 |  | - " - |
| 11. | Московская 5 | 4 | 1452,0 | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  | - " - |
| 12. | Нахимова 17 | 4 | 1628,0 | 100,9 |  |  |  |  | 100,9 |  |  | - " - |
| 13. | Нахимова 21 | 4 | 826,5 | 51,3 |  |  |  |  |  |  | 51,3 | - " - |
| 14. | Нахимова 23 | 4 | 826,5 | 51,3 |  |  |  |  |  |  | 51,3 | - " - |
| 15. | Попова 1 | 2 | 809,6 | 50,2 |  |  |  |  |  |  | 50,2 | - " - |
| 16. | Попова 4а | 4 | 2592,0 | 160,7 |  |  |  |  |  |  | 160,7 | - " - |
| 17. | Вокзальная 23 | 3 | 1092,0 | 67,7 |  |  |  | 67,7 |  |  |  | - " - |
| 18. | 60 лет СССР 11 | 5 | 4385 | 271,9 |  |  |  |  |  | 271,9 |  | - " - |
|  | Итого: | 91 | 36429 | 2258,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Капитальный ремонт фасадов Общий объем – 23917,1 кв. м 5160,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь ремонта | Площадь ремонта | Сметная стоимость | Исполнители |  | Источники финансирования | Срок исполнения |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | заказчик | подрядчик |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Школьная 8 | 915,0 |  | 100,8 |  | МУП «ГЖУ» | бюджет | 100,8 |  |  |  |  |
| 2. | Попова 17 | 409,0 |  | 93,2 |  |  |  |  | 93,2 |  |  |  |
| 3. | Попова 19 | 415,0 |  | 94,5 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |
| 4. | Горького 11, 11а, 13, 15, 19 Нахимова 12, 14, 16, 20 | 3663,0 |  | 768,8 |  |  |  |  |  | 768,8 |  |  |
| 5. | Институтская 8 | 3760,0 |  | 827,2 |  |  |  |  |  | 827,2 |  |  |
| 6. | Институтская 12 | 2522,9 |  | 555,6 |  |  |  |  |  | 555,6 |  |  |
| 7. | Вокзальная 1 | 1800 |  | 396,0 |  |  |  |  | 396,0 |  |  |  |
| 8. | Центральная 23 | 968,2 |  | 262,1 |  |  |  |  |  | 262,1 |  |  |
| 9. | Московская 2 | 2002,0 |  | 413,1 |  |  |  |  | 413,1 |  |  |  |
| 10. | Московская 3 | 2730,0 |  | 600,6 |  |  |  |  | 600,6 |  |  |  |
| 11. | Московская 4 | 2730,0 |  | 600,6 |  |  |  |  | 600,6 |  |  |  |
| 12. | Московская 5 | 2002,0 |  | 413,1 |  |  |  |  | 413,1 |  |  |  |
|  | Итого: | 23917,1 |  | 5160,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4. Проведение работ по благоустройству в порядке текущей эксплуатации Сметная стоимость 5600 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | ОЭЖФ | ГЖУ | Всего | Сроки выполнения работ |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обрезка кустарника | 3445 | 9800 | 12245 |  | 4245 | 4000 | 1000 |  |
| 2. | Посадка кустарника | 1560 | 2100 | 3660 |  | 2660 |  | 1000 |  |
| 3. | Ремонт и окраска скамеек | 101 | 516 | 618 |  | 618 |  |  |  |
| 4. | Ремонт и окраска вешалок | 5 | 43 | 48 |  | 48 |  |  |  |
| 5. | Изготовление, ремонт и установка урн | 84 | 800 | 884 |  | 284 | 600 |  |  |
| 6. | Ремонт и окраска малых архитектурных форм (МАФ) | 70 | 540 | 610 |  | 610 |  |  |  |
| 7. | Ремонт и окраска песочниц | 37 | 167 | 204 |  | 204 |  |  |  |
| 8. | Установка, ремонт и окраска ограждений, кв. м | 1540 | 2440 | 3980 |  | 3980 |  |  |  |
| 9. | Ремонт и окраска мусоросборников, шт. | 97 | 114 | 161 |  | 161 |  |  |  |
| 10. | Завоз грунта и планировка территории, куб. м | 810 | 1200 | 2010 |  | 2010 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5600 |  |  |  |  |  |
| 3.5. Замена аншлагов Сметная стоимость – 354,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена аншлагов |  | 500 | 500 |  | 200 | 300 |  |  |

# IV. Объекты благоустройства, строящиеся на привлеченные средства

- пр. Десантников 1 (магазин промышленных товаров ООО «СААН», площадь благоустройства 636 м2)

- пр. Мира (развлекательный центр «Урга», площадь благоустройства 5000 м2)

- ул. Московская д. 4 – д. 5 зона благоустройства – 440 м2

- Зоны благоустройства при размещении автопавильонов в комплексе с торговыми киосками:

|  | Исполнитель | Специализация |
| --- | --- | --- |
| ул. Полевая 15 | ИП Поясов А.Н. | табак |
| ул. Полевая 1 | ИП Поясов А.Н. | табак |
| ул. Московская (поликлиника) | ИП Дворянинов А.Н. | табак |
| ул. Вокзальная 1 | ИП Цапко А.А. | печать |
| ул. Вокзальная 2 | АООТ «Союзпечать» | печать |
| ул. Вокзальная (сквер Победы) | АООТ «Союзпечать» | печать |
| ул. Вокзальная (ж/д станция) | ИП Поясов А.Н. | печать |
| ул. Вокзальная 27 | Пантелеев А.А. | табак |
| ул. Ленина (школа № 2) | АООТ «Союзпечать» | печать |
| ул. Ленина 31 | ИП Фрадкин И.В. | табак |
| ул. Ленина 37 | ИП Фрадкин И.В. | табак |
| ул. Станционная 7 | Бабаев В.Т. | цветы |
| ул. Горького 10 | Бабаев В.Т. | табак |
| ул. Нахимова 23 | ЗАО фирма «Врата» | печать |
| ул. Советская 1а (торговый центр) | ИП Поясов А.Н. | табак |
| ул. Советская 4 | ИП Бойко П.А. | цветы |
| ул. Полевая 2 | ООО «Империя XXII век» | табак |
| ул. Центральная 14 | Цапко А.А. | печать |
| ул. Нахимова 23 | Цапко А.А. | печать |

## Глава города							В.В. Ухалкин

Принято

решением Совета депутатов г. Фрязино

от 30.03.2004г. №26