Приложение № 13

к постановлению администрации города

от _13.03.2015_ № _131_

«Приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Создание и развитие информационных ресурсов (ИКТ)»

| Наименование подпрограммы |  | Создание и развитие информационных ресурсов (ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области (ОМСУ городского округа Фрязино Московской области). - Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области. - Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. - Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области. - Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области. - Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области. - Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований. - Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации подпрограммы и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | Создание и развитие информационных ресурсов (ИКТ) | Администрации города Фрязино Московской области | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | - Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию до 95% в 2015 г. - Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2016 г. - Обеспечение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы на уровне 100% - Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области с 85% в 2014 г. до 100% в 2017 г. - Подключение администрации города Фрязино к ЕИМТС Правительства Московской области с 50% в 2014 г. до 100% в 2017 г. - Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 60% в 2014 г. до 90% в 2017 г. - Увеличение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз с 95% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 50% в 2014 г. до 100% в 2018 г. - Увеличение доли работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Обеспечение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области на уровне 100% - Обеспечение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области на уровне 100% - Обеспечение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100% - Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области с 50% в 2014 г. до 100% в 2016 г. - Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 0% в 2014 г. до 80% в 2018 г. - Увеличение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% в 2014 г. до 100% в 2018 г. - Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). Обеспечение подключения к МЕГИС города Фрязино, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подведомственных им учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к информационному обмену в рамках функционирования МЕГИС с 5% в 2014 г. до 100% в 2019 г. - Создание Геопортала городского округа Фрязино Московской области (ведение картографического веб-сайта), предоставляющего открытые данные из МЕГИС. Обеспечение доступа к открытым данным МЕГИС с 0% в 2014 г. до 100% населения в 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, основные проблемы и пути их решения в рамках подпрограммы

Настоящее  время  характеризуется  повышенным  вниманием, которое правительства  разных  стран  и  регионов  уделяют  более  оперативному  и эффективному  взаимодействию  на  основе широкомасштабного  применения  информационно-коммуникационных технологий,  идет  процесс  создания  так называемых «электронных правительств».

Вместе с тем на период 2009-2012 годов были подготовлены  необходимые предпосылки для применения в работе ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и ИКТ:

- по состоянию на конец 2012 г. на 70 процентов удовлетворены заявленные потребности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в вычислительной технике и лицензионном ПО в объеме выделяемого на эти цели муниципального финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка;

- созданы и развиваются официальный сайт городского округа Фрязино Московской области и сайты подведомственных ОМСУ городского округа Фрязино Московской области учреждений и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с их деятельностью;

- в декабре 2013 года в городе Фрязино начало свою работу Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области»;

- при предоставлении муниципальных услуг населению работники органов администрации, участвующие в предоставлении услуг, активно используют СМЭВ Московской области. В органах администрации города создано 5 АРМ СМЭВ МО. В СМЭВ МО зарегистрировано 10 пользователей;

- обеспечено функционирование созданию удаленных узлов ЕМСС для ОГВ Московской области, государственных и муниципальных учреждений и ОМСУ муниципальных образований Московской области;

- в администрации города с использованием типового программного обеспечения создан и эксплуатируется Реестр муниципальных услуг города Фрязино (далее РМУ), который интегрирован в территориально-распределенную информационную систему реестров и порталов государственных услуг. В органах администрации и городских организациях, ответственных за предоставление муниципальных услуг и размещение информации об услугах и органах, участвующих в представлении муниципальных услуг, в Реестре муниципальных услуг города Фрязино установлены АРМ РМУ.

Разработан комплекс муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения субъектов информационного пространства городского округа Фрязино Московской области при эксплуатации вычислительной техники и муниципальных и государственных информационных систем при выполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино Московской области проведены работы по аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных, приобретены и установлены средства криптографической защиты информации, приобретено антивирусное программного обеспечения и средства электронной подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для использования в информационных системах.

Проводятся мероприятия по обеспечению технической защиты информации  и информационных систем в администрации  города Фрязино.

Осуществляется контроль за порядком хранения и обращения с магнитными, оптическими, флэш носителями информации, обеспечено соблюдения требований по ограничению доступа в помещения, в которых ведется работа по исполнению секретных документов с использованием ПЭВМ и персональных данных.

Обеспечено осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в соответствии с утвержденным Руководителем администрации города годовым планом проверок.

Утверждены документы, определяющие правила и порядок работы в администрации города Фрязино при обработке персональных данных.

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды ОМСУ городского округа Фрязино Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений.

В целях удовлетворения современных требований к уровню развития ИКТ ОМСУ городского округа Фрязино основными приоритетными направлениями в сфере развития ИКТ на период до 2018 г. являются:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

- обеспечение развития и повышение эффективности управления имущественным комплексом городского округа Фрязино Московской области на базе применения специализированных информационных систем;

- создание, внедрение, развитие и эксплуатация Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино);

- обеспечение общественного контроля за качеством выполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг  в электронной форме.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р;

Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Московской области.

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино Московской области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области.

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.

Создание, внедрение, развитие и эксплуатация Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). Обеспечение подключения к МЕГИС города Фрязино, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подведомственных им учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к информационному обмену в рамках функционирования МЕГИС города Фрязино.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администрации города к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино Московской области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, а также обеспечение перехода к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Фрязино Московской области.

В рамках создания, внедрения и эксплуатация МЕГИС города Фрязино планируется:

- создание единого геоинформационного пространства на территории городского округа Фрязино Московской области;

- организация процесса создания и ведения Единой цифровой картографической основы территории городского округа Фрязино Московской области;

- ведение картографического интранет-портала - Геопортала городского округа Фрязино Московской области, предоставляющего открытые данные из МЕГИС города Фрязино;

- повышение информированности граждан и организаций об объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация города Фрязино Московской области.

Органы местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подпрограммы в приложении № 1 к подпрограмме, являются получателями средств бюджета городского округа Фрязино Московской области на реализацию этих мероприятий.

Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий подпрограммы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий подпрограммы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы;

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету городского округа Фрязино Московской области;

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий подпрограммы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих договоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий подпрограммы

Отчеты составляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области утвержденным постановлением администрации города от 25.09.2013 № 540 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее Порядок).

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определяемым Порядком:

ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 1 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.

|  | Приложение № 14 к постановлению администрации города от _13.03.2015__ № _131__ «Приложение № 1 к подпрограмме «Создание и развитие информационных ресурсов (ИКТ)» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы

«Создание и развитие информационных ресурсов (ИКТ)»

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2014 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области (ОМСУ городского округа Фрязино Московской области) |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | Проведение конкурсных процедур апрель текущего года. Заключение государственного контракта май текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года; | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 365,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечено своевременное обновление и замена морально и технологически устаревшей компьютерной и организационной техники на новую. Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, общесистемного программного обеспечения и организационной техники. Организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования, обеспечивается необходимый ремонт и замена вышедшей из строя техники. Пользователи получают своевременную и качественную помощь и реакцию на свои запросы в соответствии с регламентами техподдержки |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 365,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет) | Проведение конкурсных процедур апрель текущего года;. Заключение государственного контракта май текущего года; Контроль исполнения работ декабрь текущего года; | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ и городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города | Обеспечение функционирования корпоративной сети администрации города |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения | Проведение конкурсных процедур апрель текущего года;. Заключение государственного контракта май текущего года; Контроль исполнения работ декабрь текущего года; | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечена 100-процентная лицензионная чистота используемого базового лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения на компьютерном оборудовании, используемом на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подключение администрации города к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города | Обеспечение подключения администрации города к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения городского округа Фрязино и муниципальных информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 56,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города | Обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения городского округа Фрязино и муниципальных информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 56,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 318,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 318,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года. | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных. |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 241,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию. Муниципальные информационные системы аттестованы по требованиям информационной безопасности и защите данных |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 241,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Обеспечение работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средствами электронной подписи | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Использование средств ЭЦП в работе. |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 81,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города | Система внедрена в ГО Фрязино в полном объеме. Средства на ЭЦП для пользователей МСЭД заложены в п. 3.3 Подпрограммы. Использование межведомственной системы электронного документооборота Московской области для осуществления внутренней служебной переписки исключительно в электронном виде в деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино, муниципальных казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений в Московской области и коммерческих организаций с муниципальным участием в городском округе Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте городского округа Фрязино Московской области | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администрации города | Автоматизация управления бюджетным процессом городского округа Фрязино |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города | Подключение к инфраструктуре электронного правительства Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города | Подключение к РГИС МО |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внедрение, развитие и эксплуатация Муниципальной единой геоинформационной системы города | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дирекция Наукограда» | Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). Обеспечение подключения к МЕГИС города Фрязино, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подведомственных им учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к информационному обмену в рамках функционирования МЕГИС |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Эксплуатация информационной системы муниципальных закупок городского округа Фрязино согласно требованиям 44-ФЗ |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Осуществление муниципальных закупок в соответствии с требованиям 44-ФЗ |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Городской округ Фрязино Московской области | Источник финансирования | Итого | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Лимиты финансирования не доведены Минфином.

В муниципалитете используется ПО « Информационная система управления финансами». Объемы финансирования заложены на тех.поддержку имеющейся системы. ПО « Информационная система управления финансами» полностью удовлетворяет потребностям муниципалитета, поэтому предоставление субсидий не требуется.

Лимиты финансирования не доведены Минфином.