Приложение № 5

к постановлению администрации города

от _13.05.2015__ № _265__

«Приложение № 7

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Муниципальное управление города Фрязино» на 2015-2019 годы»

Подпрограмма

«Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ)»

Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  | Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области (ОМСУ городского округа Фрязино Московской области). - Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области. - Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных. - Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области. - Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области. - Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области. - Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований. - Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации подпрограммы и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Фрязино Московской области | Администрации города Фрязино Московской области | Всего, в том числе: | 28 725,96 | 6 619,98 | 5 565,40 | 5 622,55 | 5 438,14 | 5 479,89 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 995,2 | 498,4 | 248,4 | 248,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 27 730,76 | 6 121,58 | 5 317,00 | 5 374,15 | 5 438,14 | 5 479,89 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | - Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию до 95% в 2015 г. - Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2016 г. - Обеспечение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы на уровне 100% - Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области с 85% в 2014 г. до 100% в 2017 г. - Подключение администрации города Фрязино к ЕИМТС Правительства Московской области с 50% в 2014 г. до 100% в 2017 г. - Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 60% в 2014 г. до 90% в 2017 г. - Увеличение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз с 95% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 50% в 2014 г. до 100% в 2018 г. - Увеличение доли работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 90% в 2014 г. до 100% в 2015 г. - Обеспечение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области на уровне 100% - Обеспечение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области на уровне 100% - Обеспечение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100% - Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области с 50% в 2014 г. до 100% в 2016 г. - Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с 0% в 2014 г. до 80% в 2018 г. - Увеличение доли ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% в 2014 г. до 100% в 2018 г. - Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). Обеспечение подключения к МЕГИС города Фрязино, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подведомственных им учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к информационному обмену в рамках функционирования МЕГИС с 5% в 2014 г. до 100% в 2019 г. - Создание Геопортала городского округа Фрязино Московской области (ведение картографического веб-сайта), предоставляющего открытые данные из МЕГИС. Обеспечение доступа к открытым данным МЕГИС с 0% в 2014 г. до 100% населения в 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, основные проблемы и пути их решения в рамках подпрограммы

Настоящее  время  характеризуется  повышенным  вниманием, которое правительства  разных  стран  и  регионов  уделяют  более  оперативному  и эффективному  взаимодействию  на  основе широкомасштабного  применения  информационно-коммуникационных технологий,  идет  процесс  создания  так называемых «электронных правительств».

Вместе с тем на период 2009-2012 годов были подготовлены  необходимые предпосылки для применения в работе ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и ИКТ:

- по состоянию на конец 2012 г. на 70 процентов удовлетворены заявленные потребности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в вычислительной технике и лицензионном ПО в объеме выделяемого на эти цели муниципального финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка;

- созданы и развиваются официальный сайт городского округа Фрязино Московской области и сайты подведомственных ОМСУ городского округа Фрязино Московской области учреждений и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с их деятельностью;

- в декабре 2013 года в городе Фрязино начало свою работу Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино Московской области»;

- при предоставлении муниципальных услуг населению работники органов администрации, участвующие в предоставлении услуг, активно используют СМЭВ Московской области. В органах администрации города создано 5 АРМ СМЭВ МО. В СМЭВ МО зарегистрировано 10 пользователей;

- обеспечено функционирование созданию удаленных узлов ЕМСС для ОГВ Московской области, государственных и муниципальных учреждений и ОМСУ муниципальных образований Московской области;

- в администрации города с использованием типового программного обеспечения создан и эксплуатируется Реестр муниципальных услуг города Фрязино (далее РМУ), который интегрирован в территориально-распределенную информационную систему реестров и порталов государственных услуг. В органах администрации и городских организациях, ответственных за предоставление муниципальных услуг и размещение информации об услугах и органах, участвующих в представлении муниципальных услуг, в Реестре муниципальных услуг города Фрязино установлены АРМ РМУ.

Разработан комплекс муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения субъектов информационного пространства городского округа Фрязино Московской области при эксплуатации вычислительной техники и муниципальных и государственных информационных систем при выполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино Московской области проведены работы по аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных, приобретены и установлены средства криптографической защиты информации, приобретено антивирусное программного обеспечения и средства электронной подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для использования в информационных системах.

Проводятся мероприятия по обеспечению технической защиты информации  и информационных систем в администрации  города Фрязино.

Осуществляется контроль за порядком хранения и обращения с магнитными, оптическими, флэш носителями информации, обеспечено соблюдения требований по ограничению доступа в помещения, в которых ведется работа по исполнению секретных документов с использованием ПЭВМ и персональных данных.

Обеспечено осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в соответствии с утвержденным Руководителем администрации города годовым планом проверок.

Утверждены документы, определяющие правила и порядок работы в администрации города Фрязино при обработке персональных данных.

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды ОМСУ городского округа Фрязино Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений.

В целях удовлетворения современных требований к уровню развития ИКТ ОМСУ городского округа Фрязино основными приоритетными направлениями в сфере развития ИКТ на период до 2018 г. являются:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

- обеспечение развития и повышение эффективности управления имущественным комплексом городского округа Фрязино Московской области на базе применения специализированных информационных систем;

- создание, внедрение, развитие и эксплуатация Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино);

- обеспечение общественного контроля за качеством выполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг  в электронной форме.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р;

Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Московской области.

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино Московской области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области.

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.

Создание, внедрение, развитие и эксплуатация Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). Обеспечение подключения к МЕГИС города Фрязино, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подведомственных им учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к информационному обмену в рамках функционирования МЕГИС города Фрязино.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администрации города к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино Московской области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, а также обеспечение перехода к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Фрязино Московской области.

В рамках создания, внедрения и эксплуатация МЕГИС города Фрязино планируется:

- создание единого геоинформационного пространства на территории городского округа Фрязино Московской области;

- организация процесса создания и ведения Единой цифровой картографической основы территории городского округа Фрязино Московской области;

- ведение картографического интранет-портала - Геопортала городского округа Фрязино Московской области, предоставляющего открытые данные из МЕГИС города Фрязино;

- повышение информированности граждан и организаций об объектах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий подпрограммы

и муниципального заказчика подпрограммы

Муниципальным заказчиком подпрограммы является Администрация города Фрязино Московской области.

Органы местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подпрограммы в приложении № 1 к подпрограмме, являются получателями средств бюджета городского округа Фрязино Московской области на реализацию этих мероприятий.

Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий подпрограммы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий подпрограммы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы;

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету городского округа Фрязино Московской области;

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий подпрограммы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих договоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий подпрограммы

Отчеты составляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области утвержденным постановлением администрации города от 25.09.2013 № 540 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее Порядок).

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определяемым Порядком:

ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 1 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.

Приложение № 1
к подпрограмме «Создание и развитие информационных ресурсов (ИКТ)»

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ)»

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2014 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области (ОМСУ городского округа Фрязино Московской области) |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 1467 | 7 180,97 | 1 940,18 | 1 267,04 | 1 294,82 | 1 324,21 | 1354,72 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 250,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1467 | 6 930,97 | 1 690,18 | 1 267,04 | 1 294,82 | 1 324,21 | 1354,72 |  |  |
|  | Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | Проведение конкурсных процедур апрель текущего года. Заключение государственного контракта май текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года; | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 365 | 2 628,30 | 912,30 | 392,00 | 415,70 | 441,00 | 467,30 |  | Обеспечено своевременное обновление и замена морально и технологически устаревшей компьютерной и организационной техники на новую. Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, общесистемного программного обеспечения и организационной техники. Организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования, обеспечивается необходимый ремонт и замена вышедшей из строя техники. Пользователи получают своевременную и качественную помощь и реакцию на свои запросы в соответствии с регламентами техподдержки |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования, в том числе | 365 | 2 478,30 | 762,30 | 392 | 415,7 | 441 | 467,3 |  |  |
|  |  |  |  | Администра-ция город |  | 845,17 | 260,00 | 133,7 | 141,78 | 150,41 | 159,28 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | УФККиС |  | 292,57 | 90,00 | 46,28 | 49,08 | 52,07 | 55,14 | УФККиС |  |
|  |  |  |  | Упр. обр |  | 227,55 | 70,0 | 36,0 | 38,17 | 40,50 | 42,88 | Упр. обр. |  |
|  |  |  |  | КУИЖВ |  | 885,17 | 272,3 | 140,03 | 148,49 | 157,53 | 166,82 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | ЕДДС |  | 227,55 | 70,0 | 36,0 | 38,17 | 40,50 | 42,88 | ЕДДС |  |
|  | Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет) | Проведение конкурсных процедур апрель текущего года;. Заключение государственного контракта май текущего года; Контроль исполнения работ декабрь текущего года; | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 980 | 4206,17 | 913,88 | 817,54 | 821,22 | 824,91 | 828,62 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования, в том числе | 980 | 4106,17 | 813,88 | 817,54 | 821,22 | 824,91 | 828,62 |  |  |
|  |  |  |  | Администра-ция город |  | 1084,71 | 215,00 | 215,97 | 216,94 | 217,91 | 218,89 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | УФККиС |  | 504,52 | 100,00 | 100,45 | 100,90 | 101,36 | 101,81 | УФККиС |  |
|  |  |  |  | Упр. обр |  | 1359.06 | 269,38 | 270,59 | 271,8 | 273,03 | 274,26 | Упр. обр. |  |
|  |  |  |  | КУИЖВ |  | 342.06 | 67,80 | 68,10 | 68,41 | 68,72 | 69,03 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | ЕДДС |  | 815.81 | 161,70 | 162,43 | 163,16 | 163,89 | 164,63 | ЕДДС |  |
|  | Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ и городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 86,40 | 242,00 | 50,00 | 48 | 48 | 48 | 48 | Администрация города | Обеспечение функционирования корпоративной сети администрации города |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 86,40 | 242,00 | 50,00 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |
|  | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения | Проведение конкурсных процедур апрель текущего года;. Заключение государственного контракта май текущего года; Контроль исполнения работ декабрь текущего года; | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 35,60 | 104,50 | 64,00 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,8 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечена 100-процентная лицензионная чистота используемого базового лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения на компьютерном оборудовании, используемом на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 35,60 | 104,50 | 64,00 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,8 |  |  |
|  | Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 0 | 2208,28 | 538,40 | 539,71 | 541,02 | 293,93 | 295,23 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 745,20 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 1463,08 | 290,00 | 291,31 | 292,62 | 293,93 | 295,23 |  |  |
|  | Подключение администрации города к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 0 | 2067,02 | 510,40 | 511,58 | 512,76 | 265,55 | 266,72 |  | Обеспечение подключения администрации города к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения городского округа Фрязино и муниципальных информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 745,2 | 248,40 | 248,40 | 248,40 | 0,00 | 0,00 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования, в том числе | 0 | 1321,82 | 262,00 | 263,18 | 264,36 | 265,55 | 266,72 |  |  |
|  |  |  |  | Администра-ция города |  | 1109,92 | 220,00 | 221,00 | 221,98 | 222,98 | 223,96 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | УФККиС |  | 90,8 | 18,00 | 18,08 | 18,16 | 18,24 | 18,32 | УФККиС |  |
|  |  |  |  | КУИЖВ |  | 121,08 | 24,00 | 24,10 | 24,22 | 24,33 | 24,43 | КУИЖВ |  |
|  | Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 56,37 | 141,26 | 28,00 | 28,13 | 28,25 | 28,38 | 28,50 |  | Обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения городского округа Фрязино и муниципальных информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 56,37 | 141,26 | 28,00 | 28,13 | 28,25 | 28,38 | 28,50 | Администрация города |  |
|  | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Фрязино, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 318,2 | 3006,89 | 1041,4 | 455,68 | 480,77 | 511,05 | 517,99 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 318,2 | 3006,89 | 1041,4 | 455,68 | 480,77 | 511,05 | 517,99 |  |  |
|  | Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года. | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 77,0 | 558,90 | 95,00 | 107,10 | 111,90 | 119,80 | 125,10 | Администрация города, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных. |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 77,0 | 558,90 | 95,00 | 107,10 | 111,90 | 119,80 | 125,10 | Администрация города |  |
|  | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 241,2 | 1684,15 | 795,00 | 196,50 | 216,10 | 237,80 | 238,75 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию. Муниципальные информационные системы аттестованы по требованиям информационной безопасности и защите данных |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования, в том числе | 241,2 | 1684,15 | 795,00 | 196,50 | 216,10 | 237,80 | 238,75 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация города |  | 984,15 | 95,0 | 196,50 | 216,10 | 237,80 | 238,75 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | КУИЖВ |  | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИЖВ |  |
|  | Обеспечение работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средствами электронной подписи | Проведение конкурсных процедур март-октябрь текущего года. Заключение государственного контракта апрель-ноябрь текущего года. Контроль исполнения работ декабрь текущего года | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 81,0 | 763,84 | 151,40 | 152,08 | 152,77 | 153,45 | 154,14 | ОМСУ, органы администрации города, муниципальные учреждения, предприятия и организации | Использование средств ЭЦП в работе. |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования, в том числе | 81,0 | 763,84 | 151,40 | 152,08 | 152,77 | 153,45 | 154,14 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация города |  | 489,39 | 97,0 | 97,44 | 97,88 | 98,31 | 98,76 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | КУИЖВ |  | 231,58 | 45,90 | 46,11 | 46,32 | 46,52 | 46,73 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | ЕДДС |  | 42,89 | 8,50 | 8,54 | 8,58 | 8,62 | 8,65 | ЕДДС |  |
|  | Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 1350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  | Система внедрена в ГО Фрязино в полном объеме. Средства на ЭЦП для пользователей МСЭД заложены в п. 3.3 Подпрограммы. |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 1350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 1350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | Администрация города | Использование межведомственной системы электронного документооборота Московской области для осуществления внутренней служебной переписки исключительно в электронном виде в деятельности органов местного самоуправления городского округа Фрязино, муниципальных казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений в Московской области и коммерческих организаций с муниципальным участием в городском округе Фрязино Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 1350,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  |  |
|  | Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 3329,83 | 660,00 | 662,97 | 665,95 | 668,95 | 671,96 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 3329,83 | 660,00 | 662,97 | 665,95 | 668,95 | 671,96 |  |  |
|  | Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | 0 | 3329,83 | 660,00 | 662,97 | 665,95 | 668,95 | 671,96 |  | Автоматизация управления бюджетным процессом городского округа Фрязино |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования, в том числе | 0 | 3329,83 | 660,00 | 662,97 | 665,95 | 668,95 | 671,96 |  |  |
|  |  |  |  | Фин. Упр. |  |  | 479,00 | 481,16 | 483,32 | 485,50 | 487,68 | Фин. Упр |  |
|  |  |  |  | Упр. обр. |  |  | 111,00 | 111,50 | 112,00 | 112,51 | 113,01 | Упр. обр. |  |
|  |  |  |  | КУИЖВ |  |  | 70,00 | 70,32 | 70,63 | 70,95 | 71,27 | КУИЖВ |  |
|  | Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 1650,00 | 170,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |  | Подключение к инфраструктуре электронного правительства Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 1650,00 | 170,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |  |  |
|  | Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 850,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Администрация города |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Подключение к РГИС МО в качестве отраслевых сегментов муниципального уровня |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО с использованием элементов Муниципальной единой геоинформационной системы города Фрязино |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: |  | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | МКУ «Дирекция Наукограда» | Создание МЕГИС города Фрязино. Обеспечение подключения к МЕГИС города Фрязино подведомственных учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к информационному обмену в рамках функционирования МЕГИС. Интеграция МЕГИС в качестве отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований. |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |

Приложение № 2
к подпрограмме «Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ)»

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2014 год | Планируемое значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципа-льного образования Московской области | Другие источники |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Фрязино Московской области, а также отдельных организаций и учреждений городского округа Фрязино Московской области, находящихся в их ведении (ОМСУ городского округа Фрязино Московской области) |  |  | Доля используемых в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | процент | 90 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 95 |
|  |  |  |  | Обеспеченность работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 95 |  | 95 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | процент | 85 |  | 90 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | процент | 85 |  | 90 | 95 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  |  | Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | процент | 50 |  | 60 | 80 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | процент | 60 |  | 70 | 85 | 90 | 90 |  | 90 |
|  | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных |  |  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 95 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС | процент | 50 |  | 60 | 80 | 90 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | процент | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  |  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |  |  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Подключение ОМСУ городского округа Фрязино Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | процент | 45 |  | 55 | 65 | 70 | 75 |  | 75 |
|  |  |  |  | Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Фрязино Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | процент | 50 |  | 90 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | процент | 0 |  | 10 | 20 | 50 | 80 |  | 80 |
|  | Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований |  |  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы | процент | 0 |  | 70 | 80 | 90 | 100 |  | 100 |
|  | Создание Муниципальной единой геоинформационной системы городского округа Фрязино Московской области (далее МЕГИС города Фрязино). |  |  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы МЕГИС города Фрязино при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы | процент |  | 5 | 10 | 30 | 50 |  | 80 | 100 |
|  |  |  |  | Доля подведомственных ОМСУ городского округа Фрязино Московской области учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к МЕГИС города Фрязино | процент |  | 0 | 5 | 15 | 25 |  | 50 | 100 |

Приложение № 3
к подпрограмме «Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов (ИКТ)»

Методика расчета значений показателя

| №№ п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | где: n – доля используемой в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию; R – количество используемой в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию; K – общее количество используемой в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники |
|  | Обеспеченность работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | где: n – обеспеченность работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; R – количество поставленного работникам ОМСУ городского округа Фрязино Московской области компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; К – общее количество работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями |
|  | Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | где: n – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы; R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы; К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | где: n – доля рабочих мест работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями; K – общее количество работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | где: n – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями; R – количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями; К – общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | где: – доля администраций городских и сельских поселений городского округа Фрязино Московской области, подключенных к ЕИМТС; – количество администраций городских и сельских поселений городского округа Фрязино Московской области, подключенных к ЕИМТС; – общее количество администраций городских и сельских поселений городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | где: – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения; – общее количество ИС для нужд ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | где: n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС | где: n – доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R – количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
|  | Доля работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | где: n – доля работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в средствах электронной подписи |
|  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | где: R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД; K = + , – количество сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, – количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | где: n – доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте; R – количество ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте; К – общее количество ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | где: n – доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов; R – количество ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов; K – общее количество ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Фрязино Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Фрязино Московской области | где: – доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области; – количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Фрязино Московской области; – общее количество муниципальных услуг ОМСУ городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | где: n - доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах; R – объем муниципальных платежей ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, переданных в ИС УНП МО; K – общий объем муниципальных платежей ОМСУ городского округа Фрязино Московской области за отчетный период |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | где: n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; К – численность населения городского округа Фрязино Московской области |
|  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО | где: - доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций; - количество сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, зарегистрированных в РГИС МО; - общее количество сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих геопространственные данные |
|  | Доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы МЕГИС города Фрязино при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы | где: - доля ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих данные и подсистемы МЕГИС города Фрязино при осуществлении муниципальных функций; - количество сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, зарегистрированных в МЕГИС города Фрязино; - общее количество сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих геопространственные данные МЕГИС города Фрязино. |
|  | Доля подведомственных ОМСУ городского округа Фрязино Московской области учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные и доступ к МЕГИС города Фрязино | где: - доля подведомственных ОМСУ городского округа Фрязино Московской области учреждений и организаций, иных городских предприятий и организаций, имеющих пространственные данные, использующих данные и подсистемы МЕГИС города Фрязино при осуществлении муниципальных функций; - количество сотрудников подведомственных ОМСУ городского округа Фрязино Московской области учреждений и организаций, иных городских предприятий, зарегистрированных в МЕГИС города Фрязино; - общее количество сотрудников ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, использующих геопространственные данные МЕГИС города Фрязино. |

».

Лимиты финансирования не доведены Минфином.

В муниципалитете используется ПО «Информационная система управления финансами». Объемы финансирования заложены на техническую поддержку имеющейся системы. ПО «Информационная система управления финансами» полностью удовлетворяет потребностям муниципалитета, поэтому предоставление субсидий не требуется.