Приложение

к постановлению Главы города

от _25.01.2017__№_39_

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа Фрязино Московской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Фрязино за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости, энергопотребления предприятий, организаций и жилого фонда, создание условий для перевода экономики города на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Задачи Программы: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, зданий муниципальных учреждений, жилого фонда; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики, коммунального комплекса муниципальных учреждений, жилого фонда; - установка приборов учета в зданиях и сооружениях предприятий, муниципальных учреждений, жилом фонде, обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе мониторинг показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов; - заключение энергосервисных контрактов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | заместитель главы администрации - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций А.В. Широков |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве. 2. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере. 3. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего 331989 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | 11290 | 23335 | 96996 | 54195 | 48190 | 48551 | 49432 |
| Средства бюджета города Фрязино | 28000 | 1500 | 2500 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Иные источники | 303989 | 9790 | 20835 | 88996 | 50195 | 44190 | 44551 | 45432 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве. Переход на приборный учет при расчетах организаций, учреждений всех типов, жилого фонда с организациями коммунального комплекса. Модернизация мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов. Повышение эффективности функционирования ресурсоснабжающих предприятий, управляющих компаний в сфере управления многоквартирными домами. Наличие в организациях, муниципальных учреждениях всех типов, муниципальных унитарных предприятиях на уровне 100% от общего количества организаций: - энергетических паспортов; - актов энергетических обследований; - сокращение удельных показателей энергопотребления муниципального образования по сравнению с 2014 годом (базовым годом); - создание стимулов по энергосбережению и повышению энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство является устойчиво работающей отраслью экономики города Фрязино. Организации и предприятия города в результате проведенных структурных преобразований, либерализации и приватизации в значительной мере адаптировались к рыночным методам хозяйствования. На предприятиях осуществляется реконструкция и модернизация производственных процессов, происходит замена убыточных бесперспективных технологий и оборудования на более эффективные. Вновь вводимые здания и сооружения, а также существующие объекты при проведении плановых ремонтных работ оборудуются приборами учета энергетических ресурсов. Ведется работа по замене устаревших приборов учета на приборы с улучшенными параметрами и характеристиками.

Вместе с тем факторами, негативно влияющими на состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве города Фрязино, являются:

- значительный износ основных фондов и низкая энергетическая эффективность используемого оборудования, обусловленная превышением его ресурса, несоответствие темпов развития потребительских запросов и поддерживающей инфраструктуры их обеспечения энергетическими ресурсами;

- дефицит установленной мощности источников тепловой энергии и ограниченность возможностей развития системы теплоснабжения городского округа Фрязино из-за отсутствия достаточного числа предложений со стороны инвесторов;

- недостаточная развитость эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения и энергопотребления исходя из вопросов безопасности, воздействия на окружающую среду, энергосбережения, потребительских возможностей населения и бизнеса.

В коммунальном комплексе, жилом фонде и муниципальных учреждениях всех типов города Фрязино существует проблема повышенной энергоемкости и есть необходимость снижения удельных расходов электроэнергии, теплоэнергии и воды. В условиях роста тарифов на энергоресурсы, одним из основных препятствий динамичному социально-экономическому развитию города Фрязино становится снижение конкурентоспособности предприятий, экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов ведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат организаций коммунального комплекса, муниципальных учреждений всех типов, управляющих организаций жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по  энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении теплоэнергии, электроэнергии и воды, сбора канализационных стоков на территории муниципального образования и прежде всего в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды на территории города Фрязино в настоящее время выглядит следующим образом:

| Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  |
|  | электроэнергия | теплоэнергия | вода |
| Население (жилищный фонд) | 57,1 | 55,2 | 64,4 |
| Социальная сфера (здравоохранение, образование, культура и спорт) | 6,3 | 6,7 | 8,3 |
| Прочие (в т. ч. промышленные предприятия, организации коммунального комплекса, торговля, общественное питание) | 36,6 | 38,1 | 27,3 |
| Всего | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает три основных группы потребителей: коммунальный комплекс, социальная сфера и жилищный фонд.

2. Прогноз развития ситуации с учетом реализации программы

Наиболее эффективное, рациональное и бережливое использование всех видов энергии и энергоресурсов предопределяет устойчивое экономическое развитие города Фрязино Московской области, снижение дефицитной части муниципального бюджета и бюджетов хозяйствующих субъектов, повышение уровня жизни населения.

Устанавливаются следующие приоритеты:

- Энергетическая безопасность. Полное и надежное обеспечение населения, учреждений бюджетно-социальной сферы, организаций и предприятий всех форм собственности энергоресурсами по доступным ценам. Снижение рисков и недопущение кризисных ситуаций в ресурсоснабжении города Фрязино Московской области. Дальнейшее формирование целостной муниципальной системы обеспечения ресурсами, интегрированной  в существующее пространство региональных топливно-энергетических услуг и связей.

- Энергетическая эффективность экономики. Снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления. Применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах социально-экономической жизни города Фрязино Московской области. Максимально полное и эффективное использование собственных возможностей энергоснабжения, включая возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы.

- Экономическая (бюджетная) эффективность энергоснабжения. Развитие и территориальная диверсификация энергетической инфраструктуры. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей энергетического хозяйства города Фрязино Московской области. Оптимизация государственного воздействия на его функционирование, расширение практики  государственно-частного партнерства. Стимулирование энергосбережения населением и хозяйствующими субъектами.

- Экологическая безопасность. Минимизация техногенного воздействия научно-промышленных, производственных, ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий муниципального образования на окружающую среду и здоровье граждан, внедрение инновационных технологий потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов с целью прямого и косвенного сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ и диоксида углерода, снижения влияния «парникового эффекта».

Приоритеты реализуются посредством принятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Фрязино Московской области на 2014-2020 годы» (далее Программа), программ и планов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятиями, организациями и учреждениями в законодательно предусмотренном порядке. Также субъектами осуществляются отдельные инвестиционные проекты, меры и мероприятия в сфере обеспечения и сбережения энергоресурсов на основе цивилизованных рыночных отношений при усилении роли государственных органов и учреждений в их регулировании и ликвидации протекционизма, коррупции и других негативных явлений.

Топливно-энергетический баланс муниципального образования будет формироваться, исходя из положений муниципальной энергетической политики, и предусматривает полное обеспечение обоснованного внутреннего спроса на все виды энергетических ресурсов высокого качества со стабильной и приемлемой стоимостью.

Прогнозируемый рост годового потребления энергетических ресурсов в муниципальном образовании к 2020 году составит 5-6 % с учетом проведения энергосберегающих мероприятий. При этом около 60% энергетических ресурсов будет сэкономлено за счет проведения текущих мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений, выводу из эксплуатации энергетически неэффективных объектов, модернизации и замены оборудования и устройств, около 40% за счет проведения специальных мероприятий.

Оптимизация расходной части топливно-энергетического баланса города Фрязино Московской области будет происходить в соответствии с целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными федеральным законодательством, а также прогнозными индикаторами структуры спроса на энергоносители в этот период:

- опережающий рост потребления электроэнергии в 1,05 – 1,1 раза в сравнении с общим спросом на энергию за счет повышения электрификации производства и быта;

- замедление роста расхода энергоресурсов на централизованное теплоснабжение в 1,07 – 1,1 раза относительно общего энергопотребления в связи с большими возможностями для снижения потерь и экономии тепла, а также опережающего развития его локальных и индивидуальных источников;

- ограничение выбросов парниковых газов на уровне 110-115 % от показателей 1990 года, в том числе за счет внедрения более «чистых» технологий использования углеводородного сырья и альтернативных им энергетических ресурсов.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

3.1. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций коммунального комплекса города Фрязино Московской области за счет экономии, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Приоритетными задачами являются:

- сокращение непроизводительного расхода энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечение наличия у ресурсоснабжающих организаций города Фрязино Московской области нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче ресурсов;

- проведение технического перевооружения и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь ресурсов при производстве, передаче и распределении ресурсов на территории города Фрязино Московской области;

- повышение эффективности функционирования ресурсоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- снижение потерь энергии;

- повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей.

  - Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях социальной сферы города Фрязино Московской области, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Одними из главных задач являются:

- обеспечение проведения мероприятий по итогам выполненных энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных учреждениях всех типов;

- установка приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии основными энергопотребляющими объектами муниципальных учреждений социальной сферы города Фрязино Московской области и переход на расчеты между муниципальными учреждениями всех типов и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- внедрение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства в социальной сфере за счет средств бюджета города Фрязино Московской области.

  - Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в  жилищном фонде, в т. ч. муниципальном. Обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основными задачами повышения энергоэффективности в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на жилых объектах муниципальной собственности города Фрязино Московской области. При обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг предоставление возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Повышение эффективности функционирования управляющих организаций, оказывающих услуги на территории города Фрязино Московской области, с целью реализации программ по снижению потерь и издержек.

4. Цели и задачи Программы и подпрограмм

4.1. Основными целями Программы  являются повышение эффективности использования ресурсов в городе Фрязино и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития, создание условий для перевода жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

4.2. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо администрации города решить следующие задачи:

4.2.1. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления ресурсов.

Для достижения указанного необходимо решить следующие основные задачи:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь ресурсов при производстве, передаче и распределении ресурсов;

- повысить эффективность функционирования теплоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

- сокращение расходов на топливообеспечение;

- снижение потерь энергии; повышение эффективности проведения ремонтных работ;

- оптимизация численности персонала и оплаты труда;

- упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода ресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей ресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

- в отношениях с организациями коммунального комплекса:

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

4.2.2. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.

Для решения данной задачи необходимо:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии муниципальные учреждения всех типов, а также перейти на расчеты между муниципальными учреждениями всех типов и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

4.2.3. Внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энерго-эффективности и энергосбережения.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований, ведение энергетических паспортов на предприятиях и муниципальных учреждениях всех типов;

- проведению мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

4.2.4. Стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления ресурсов; участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.

4.2.5.	Пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение:

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента в муниципальных учреждениях всех типов;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы с обоснованием их необходимости

5.1. Организационные мероприятия, подготовка кадров.

5.2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

5.3. Проведение энергоаудита, энергетического обследования, ведение энергетических паспортов.

5.4. Учет энергетических ресурсов.

5.5. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективное использование.

Обеспечение ресурсами играет ключевую роль в жизнедеятельности всех отраслей муниципального хозяйства города Фрязино Московской области, определяет формирование основных финансово-экономических показателей. Эффективное, рациональное и бережливое использование всех видов энергии и ресурсов предопределяет устойчивое экономическое развитие муниципального образования, снижение дефицитной части муниципального бюджета и бюджетов хозяйствующих субъектов,  повышение  уровня жизни населения.

- Описание Порядка взаимодействия ответственного за исполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы

6.1. Муниципальный заказчик обеспечивает:

- информационное обеспечение мероприятий, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- координацию мероприятий и контроль их проведения муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в том числе обязательное формирование ими программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организует и координирует деятельность исполнителей услуг энергетического обследования и сервиса;

- доводит до граждан, проживающих или работающих на территории муниципального образования, сведения о наиболее эффективных устройствах и технологиях, об организациях, предприятиях и учреждениях, оказывающих наиболее качественные услуги энергетического обследования и сервиса;

- координирует процесс модернизации и рационализации жилищно-коммунального хозяйства, оптимизации системы обеспечения города Фрязино Московской области ресурсами, содействует развитию социальной инфраструктуры коммунальных и энергетических объектов;

- контролирует соблюдение субъектами энергетического хозяйства федерального и регионального законодательства, в том числе в области охраны окружающей среды;

- выполнение программных мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- формирование ежегодной отчетности по реализации Программы и расходовании средств и предоставление уполномоченным государственным органам в установленном законодательством порядке;

- коллегиальное обсуждение достигнутых результатов и внесение изменений в Программу;

- оперативный контроль хода реализации и результатов мероприятий Программы.

6.2. Муниципальный заказчик определяет ответственных исполнителей проведения мероприятий по направлениям (разделам) Программы:

Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием государства или муниципального образования.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

Стимулирование производителей и потребителей ресурсов, организаций, осуществляющих передачу ресурсов, проводящих мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

- Контроль и отчетность при реализации муниципальной Программы

7.1. Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется администрацией города Фрязино.

7.2. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной Программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

7.3. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел экономики готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

7.4. После окончания срока реализации муниципальной Программы Муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной Программы, итоговый отчет о ее реализации.

- Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

8.1. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Мероприятия, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | иные источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  | 196336 | Установка энергоэффектив-ного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных котельных №11, 13, 15 | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. |  |  | 45955 | Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов | км |  | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3. |  |  | 1120 | Замена насосов, установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска в ЦТП | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. |  |  | 34623 | Перекладка сетей водоснабжения и водоотведения с использованием пластиковых труб | км. |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5. |  |  | 4240 | Замена насосов, установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на водозаборах, ВНС, КНС | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

8.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Мероприятия, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | иные источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 0 |  | Координация мероприятий по повышению энер-гетической эффек-тивности объектов бюджетной сферы | зд. |  | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 |
| 2. |  | 2910 |  | Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах муниципальной собственности | зд. |  | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  | 4240 |  | Установка светодиодных светильников. Установка интеллектуальных систем управления освещением | зд. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4. |  | 0 |  | Представление информации в государственные и региональные информационные системы в области энергосбережения | учр. |  | 30 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. |  | 17520 |  | Установка АУУ тепловой энергии и ИТП | зд. |  | 2 | 5 | 9 | 12 |  |  |  |
| 6. |  | 1200 |  | Установка ресур-сосберегающей сантехники, замена трубопроводов | зд.. |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 7. |  | 0 |  | Установка автоматизирован-ных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. |  |  | 10000 | Заключение энергосервисных договоров администрацией и муниципальными учреждениями | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9. | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 0 |  | Реализация проектов по комплексной модернизации систем наружного освещения в ручном режиме | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 10. |  |  | 4753 | Замена светильни-ков наружного освещения на энергоэффективные | шт. |  | 286 | 307 | 838 | 1 288 | 1 750 | 2 250 | 2 700 |
| 11. |  |  | 1450 | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных. | км. |  | 100,9 | 102,6 | 106,7 | 109,6 | 112,8 | 115,5 | 118 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Строительство новых линий наружного освещения на внутриквартальных и дворовых территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 0 |  | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий | км. |  | 0 | 0 | 115,6 | 116,1 | 116,5 | 117,0 | 118 |
| 13. |  | 0 |  | Замена аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | шт. |  | 57 | 57 | 57 | 37 | 17 | 0 | 0 |
| 14. |  | 0 |  | Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод | км. |  | 48,1 | 48,7 | 50,1 | 64,0 | 76,3 | 87,6 | 118,0 |
| 15. |  | 0 |  | Внедрение автоматизирован-ных систем управления наружным освещением, в том числе объединение существующих систем управления в единую систему мониторинга Московской области | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16. |  | 0 |  | Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | 130 |  | Обучение специалистов ответственных за энергосбережение |  |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 |

8.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Мероприятия, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино | иные источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Модернизация жилого фонда |  | 0 | Проведение организационных мероприятий с лица-ми ответственными за содержание МКД, по предоставлению деклараций в ГЖИ МО с целью установ-ления класса энерго-эффективности МКД |  |  | 0 | 0 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 2. |  |  | 0 | Установка общедомо-вых приборов учета потребляемых энер-гетических ресурсов | дом. | 85 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. |  |  | 5512 | Установка светодиодных светильников. Установка интеллектуальных систем управления освещением | дом. | 85 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. |  | 2000 |  | Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных квартирах | ед. | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  |  |

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (подпрограмм)

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финан-сирова-ния** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия (тыс. руб.)*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия (тыс. руб.)***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве | Внебюд-жетные источники |  | Всего - 282274 В том числе по годам: 2014 – 8790 2015 – 19735 2016 – 77896 2017 – 43480 2018 – 43590 2019 – 43951 2020 – 44832 |  |
| - Модернизация системы теплоснабжения |  |  | Всего – 243411 В том числе по годам: 2014 – 4390 2015 – 16235 2016 – 74496 2017 – 36810 2018 – 36910 2019 – 37010 2020 – 37560 |  |
| - Модернизация системы водоснабжения и водоотведения |  |  | Всего – 38863 В том числе по годам: 2014 – 4400 2015 – 3500 2016 – 3400 2017 – 6670 2018 - 6680 2019 - 6941 2020 – 7272 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере | Бюджет города Фрязино |  | Всего – 26000 В том числе по годам: 2014 – 1500 2015 – 2500 2016 – 6000 2017 – 4000 2018 – 4000 2019 – 4000 2020 - 4000 |  |
|  | Внебюд-жетные источники |  | Всего – 16203 В том числе по годам: 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 10000 2017 – 6203 2018 – 0 2019 – 0 2020 - 0 |  |
| 2.1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Бюджет города Фрязино, внебюд-жетные источники |  | Всего – 26000 В том числе по годам: 2014 – 1500 2015 – 2500 2016 – 6000 2017 – 4000 2018 – 4000 2019 – 4000 2020 - 4000 |  |
| 2.2. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Внебюд-жетные источники |  | Всего – 16203 В том числе по годам: 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 10000 2017 – 6203 2018 – 0 2019 – 0 2020 - 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере | Бюджет города Фрязино |  | Всего – 2000 В том числе по годам: 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 2000 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 |  |
|  | Внебюд-жетные источники |  | Всего - 5512 В том числе по годам: 2014 – 1000 2015 – 1100 2016 – 1100 2017 – 512 2018 – 600 2019 – 600 2020 – 600 |  |
| 3.1. Модернизация жилищного фонда, установка общедомовых приборов учета | Внебюд-жетные источники |  | Всего - 5512 В том числе по годам: 2014 – 1000 2015 – 1100 2016 – 1100 2017 – 512 2018 – 600 2019 – 600 2020 – 600 |  |
| 3.2. Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных квартирах | бюджет города Фрязино |  | Всего – 2000 В том числе по годам: 2014 – 0 2015 – 0 2016 – 2000 2017 – 0 2018 – 0 2019 – 0 2020 – 0 |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет города Фрязино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Перечень мероприятий подпрограмм

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-приятия | Объем финанси-рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Резуль-таты выпол-нения меро-приятий подпро-граммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы теплоснабжения |  | итого | 2020 | 0 | 243411 | 4390 | 16235 | 74496 | 36810 | 36910 | 37010 | 37560 | ЗАО «Фрязинская Тепло-сеть | обнов-ление произ-водст-венных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 243411 | 4390 | 16235 | 74496 | 36810 | 36910 | 37010 | 37560 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка энергоэффектив-ного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных №11, 13, 15 |  | итого | 2020 | 0 | 196336 | 0 | 0 | 64336 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 196336 | 0 | 0 | 64336 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов |  | итого | 2020 | 0 | 45955 | 4230 | 16075 | 10000 | 3650 | 3750 | 3850 | 4400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 45955 | 4230 | 16075 | 10000 | 3650 | 3750 | 3850 | 4400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена насосов, установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска в ЦТП |  | итого | 2020 | 0 | 1120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 1120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация системы водоснабжения и водоотведения |  | итого | 2020 | 0 | 38863 | 4400 | 3500 | 3400 | 6670 | 6680 | 6941 | 7272 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Во-доканал» городского округа Фрязино | обнов-ление произ-водст-венных фондов |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 38863 | 4400 | 3500 | 3400 | 6670 | 6680 | 6941 | 7272 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения и водоотведения с |  | итого | 2020 | 0 | 34623 | 1900 | 3000 | 2900 | 6500 | 6500 | 6751 | 7072 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
|  | использованием пластиковых труб |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 34623 | 1900 | 3000 | 2900 | 6500 | 6500 | 6751 | 7072 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Замена насосов, установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на водозаборах, ВНС, КНС |  | итого | 2020 | 0 | 4240 | 2500 | 500 | 500 | 170 | 180 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 4240 | 2500 | 500 | 500 | 170 | 180 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |  |

10.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирова-ния | Срок исполнения мероприятия | Объем финанси-рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выпол-нение мероприятия подпро-граммы | Результа-ты выполне-ния мероприятий подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Координация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | руководите-ли муници-пальных учреж-дений | наличие информации о классе энергоэффективности зданий |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах муниципальной собственности |  | итого | 2015 | 0 | 2910 | 1242 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | руководите-ли муници-пальных учреж-дений | расчет за ресурсы по приборам учета |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2015 | 0 | 2910 | 1242 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 2135 | 1147 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образова-ния и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 775 | 95 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Установка светодиодных светильников. Установка интеллектуаль-ных систем управления освещением |  | итого | 2020 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 3000 | 310 | 310 | 310 | 310 | руководите-ли муници-пальных учреж-дений | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 4240 | 0 | 0 | 3000 | 310 | 310 | 310 | 310 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | управление образова-ния и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Город-ское хо- зяйство» |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4. | Представление информации в государственные и региональные информацион-ные системы в области энергосбереже-ния |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино, руководи-тели муници-пальных учреж-дений | наличие информации в государственных и региона-льных информационных системах в области энергосбережения |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Установка АУУ тепловой энергии и ИТП (монтажные, строительные работы, разра-ботка и согласо-вание проектно-сметной доку-ментации, со-путствующие работы по заме-не и модерниза-ции внутренних сетей зданий) |  | итого | 2020 | 0 | 17520 | 258 | 802 | 2980 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 | руководите-ли муници-пальных учреж-дений | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 17520 | 258 | 802 | 2980 | 3370 | 3370 | 3370 | 3370 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 13840 | 258 | 802 | 2480 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | управление образова-ния и подведомст-венные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 3680 | 0 | 0 | 500 | 870 | 770 | 770 | 770 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6. | Установка ресур-сосберегающей сантехники, замена трубопроводов |  | итого | 2020 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | руководи-тели муници-пальных учреж-дений | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  | В том числе: |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | управление образова-ния и подведомственные учреждения |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | УКФКС и подведом-ственные учреждения |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Установка автоматизированных систем диспетчеризации контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | руководите-ли муници-пальных учреж-дений | наличие автоматизирован-ной системы диспетчеризации, контроля и учета |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. | Заключение энергосервисных договоров администрацией и муниципальны-ми учреждениями |  | итого | 2020 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино, руководители муници-пальных учреж-дений | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Реализация проектов по комплексной модернизации систем наружного освещения в ручном режиме |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство» | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные |  | итого | 2020 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство» | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 | 4753 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных. Строительство |  | итого | 2020 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство» | отсутствие неосвещен-ных участков |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | новых линий наружного освещения на внутриквартальных и дворовых территориях |  | внебюджетные источники |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12. | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство» | выявле-ние недостатков освеще-ния |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13. | Замена аварийных опор и опор со сверхнорматив-ным сроком службы |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство | отсут-ствие аварий-ных опор |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14. | Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство | отсут-ствие неизоли-рованных проводов СНО |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15. | Внедрение автоматизирован-ных систем управления наружным освещением, в том числе объединение существующих систем управления в единую систему мониторинга Московской области |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство | сниже-ние энер-гопотребления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16. | Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транс-портных проис-шествиях на автодорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | адми-нистрация г. Фрязино МБУ «Городское хо- зяйство | отсутствие смертности при дорожно-транс-портных проис-шествиях |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17. | Обучение специалистов ответственных за энергосбереже-ние |  | итого | 2020 | 20 | 130 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | адми-нистрация г. Фрязино | наличие квалифи-цированных специалис-тов, ответствен-ных за энергосбе-режение |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 20 | 130 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

10.3.Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Проведение организацион-ных мероприя-тий с лицами ответственными за содержание МКД, по предос-тавлению дек-лараций в ГЖИ МО с целью установления класса энерго-эффективности МКД |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | руково-дители управляю-щих компаний | наличие информации о классе энергоэффективности зданий |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Установка общедомовых приборов учета потребляемых энергетических ресурсов |  | итого | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | руково-дители управляю-щих компаний | расчет за ресурсы по прибо-рам учета |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Установка светодиодных светильников. Установка интеллектуальных систем управления освещением |  | итого | 2020 | 0 | 5512 | 1000 | 1100 | 1100 | 512 | 600 | 600 | 600 | руково-дители управляю-щих компаний | снижение энер-гопотреб-ления |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2020 | 0 | 5512 | 1000 | 1100 | 1100 | 512 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| 4. | Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета в муниципальных квартирах |  | итого | 2020 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУИЖВ администра-ции г. Фрязино | расчет за ресурсы по приборам учета |
|  |  |  | средства бюджета города Фрязино | 2020 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной Программы, в том числе в рамках реализации муниципальных программ города Фрязино.

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»

| Наименование подпрограммы |  | Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности организаций коммунального комплекса за счет экономии, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Основные задачи: - сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов; - обеспечить наличие у всех теплоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой энергии; - провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь ресурсов при производстве, передаче и распределении ресурсов; - повысить эффективность функционирования ресурсоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям: снижение потерь энергии; повышение эффективности проведения ремонтных работ; оптимизация численности персонала и оплаты труда; упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей; - оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях коммунального комплекса и у потребителей ресурсов; - организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ресурсов и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей ресурсов; - в отношениях с организациями коммунального комплекса: предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименова-ние подпро-граммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  | Энергоэф-фективность в коммуналь-ном хозяйстве |  | Всего: в том числе: | 8790 | 19735 | 77896 | 43480 | 43590 | 43951 | 44832 | 282274 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | администрация города Фрязино | средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | предприятия и организации города Фрязино | внебюджетные источники | 8790 | 19735 | 77896 | 43480 | 43590 | 43951 | 44832 | 282274 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | Снижение издержек и потерь ресурсов. Техническое перевооружение и модернизация инфраструктуры, повышение энергоэффективности и эффективности проведения ремонтных работ. Полное оснащение приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов. Долгосрочное планирование мероприятий по повышению энергоэффективности, в том числе в инвестиционных программах. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В состав организаций коммунального комплекса городского округа Фрязино (далее – ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся передачей электрической энергии (Фрязинский филиал АО «Мособлэнерго»), производством, передачей и сбытом тепловой энергии (ЗАО «Фрязинская Теплосеть», ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»), водоснабжением и водоотведением (филиал МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино»).

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Основной проблемой для ОКК в предстоящий период является рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Целью данной подпрограммы является повышение энергоэффективности ОКК за счет экономии за период реализации муниципальной Программы, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Коммунальный комплекс городского округа Фрязино представлен следующей инженерной инфраструктурой:

- общая протяженность сетей составляет 538,1 км., в том числе: сетей водоснабжения – 77,6 км., канализационных сетей- 79,5 км., тепловых сетей – 46,8 км., кабельных и воздушных электролиний – 334,2 км.;

- в городском коммунальном комплексе эксплуатируется 4 водозаборных узла, 22 водопроводных насосных станций, 7 канализационных насосных станций, 8 котельных, 14 центральных тепловых пунктов, 102 трансформаторные подстанции.

В настоящее время филиалом МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Фрязино» оснащены частотным регулированием электроприводов все водозаборные устройства и насосные станции, устройствами плавного пуска канализационные насосные станции. ЗАО «Фрязинская Теплосеть» оснастило частотным регулированием электроприводов дымососы и вентиляторы трех котлов ПТВМ-30М в котельной №15, 9 насосов в котельных и ЦТП. Произведены работы по модернизации котельной № 14, капитальный ремонт 3 и 4 котла ДКВР-10/13 котельной № 13, реконструкция центральных тепловых пунктов №3 и №14 для приготовления горячей воды. Для оптимизации теплоснабжения жилого дома №1 по ул. Садовая выведена из эксплуатации котельная №6, помещение котельной переоборудовано в индивидуальный тепловой пункт с установкой оборудования для приготовления горячей воды, узла регулирования отопления, узла учета тепловой энергии; построены тепловые сети от котельной №14.

Производство энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и  вторичных энергетических ресурсов пока не представляется возможным. Тепловая энергия производится путем сжигания природного газа.

Расчет показателей проводится в таблицах 2 и 3.

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов 
в социальной сфере»

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов 
в социальной сфере»

| Наименование подпрограммы |  | Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях всех типов, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Основные задачи: -обеспечить проведение мероприятий по итогам проведенных энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных учреждениях всех типов; -обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальных учреждений всех типов и перейти на расчеты между муниципальными учреждениями всех типов и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета; -обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства в социальной сфере за счет средств бюджета города Фрязино; -осуществить создание стимулирующих мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических методов и морального поощрения персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименова-ние подпро-граммы Энергосбережение и повышение эффективности использо-вания энер-горесурсов в социальной сфере | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  |  |  | Всего: в том числе: | 1500 | 2500 | 16000 | 10203 | 4000 | 4000 | 4000 | 42203 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | администрация города Фрязино | средства бюджета города Фрязино | 1500 | 2500 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 26000 |
|  |  | предприятия и организации города Фрязино | внебюджетные источники | 0 | 0 | 10000 | 6203 | 0 | 0 | 0 | 16203 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | Снижение потерь энергоресурсов. Техническое перевооружение и модернизация инфраструктуры, повышение энергоэффективности и эффективности проведения ремонтных работ. Полное оснащение приборами учета и устройствами регулирования расхода энергоресурсов. Расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о результатах реализации данной подпрограммы в учреждениях социальной сферы будет представляться в администрацию города Фрязино ежеквартально.

Информация о реализации данной подпрограммы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации города Фрязино.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию данной подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В социальной сфере города Фрязино действует в настоящее время 44 муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта (далее – организации социальной сферы).

Расчет показателей в таблицах проводится для всех муниципальных учреждений социальной сферы, финансирующихся из бюджета города Фрязино (в таблицах 2 и 3).

- Подпрограмма «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов 
в жилищной сфере»

Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов 
в жилищной сфере»

| Наименование подпрограммы |  | Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение эффективности использования энергоресурсов в в жилищном фонде, в т. ч. муниципальном. Обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Основной задачей повышения энергоэффективности в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности. При обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг предоставление возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления. Повысить эффективность функционирования управляющих организаций и реализации программ снижения потерь и издержек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименова-ние подпро-граммы Энергосбережение и повышение эффективности использо-вания энер-горесурсов в жилищной сфере | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
|  |  |  | Всего: в том числе: | 1000 | 1100 | 3100 | 512 | 600 | 600 | 600 | 7512 |
|  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | администрация города Фрязино | средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |

|  |  | предприятия и организации города Фрязино | внебюджетные источники | 1000 | 1100 | 1100 | 512 | 600 | 600 | 600 | 5512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | Модернизация до уровня объектов высокой энергетической эффективности многоквартирных жилых домов. Темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период. Снижение издержек и потерь энергоресурсов. Техническое перевооружение и модернизация инфраструктуры, повышение эффективности проведения ремонтных работ. Полное оснащение приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда,  используя различные стимулирующие меры;

- активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными домами управляющим компаниям с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров управления;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии, перехода на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

- Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- осуществление демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

- Жилищный фонд относится к наиболее капиталоемким отраслям экономики муниципального образования. Площадь жилищного фонда городского округа Фрязино в настоящее время составляет 1701 тыс. кв. м, в том числе в муниципальной собственности 160 тыс. кв. м.

- В жилищном фонде городского округа Фрязино насчитывается 331 многоквартирных дома.

Рынок услуг в сфере жилищного комплекса представляют 29 организаций разной формы собственности, из них: жилищно-строительные кооперативы – 12 организаций (4,17%), товарищества собственников жилья – 9 организаций (4,3%), управляющих компаний (ООО) – 7 организаций (80,35%), одно федеральное государственное унитарное предприятие (11,18%).

Расчет показателей проводится в таблицах 2 и 3.