Приложение № 2

к постановлению Главы города

от _28.06.2016__№ _428__

«ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат при производстве, передаче и потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2. Повышение надежности и качества снабжения потребителей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 3. Применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса 4. Развитие системы управления многоквартирными жилыми домами и улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 2. Проведение мероприятий по составлению краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Фрязино 3. Проведение организационных мероприятий по заключению договорных отношений между управляющими организациями и ООО «МосОблЕИРЦ» |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации - начальник управления архитектуры, капитального строительства, ЖКХ и благоустройства Илларионов В.Г. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 4330,47 | 2230,47 | 1200 | 300 | 300 | 300 |
| Иные источники | 828900 | 184400 | 170500 | 158000 | 158000 | 158000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе 2. Модернизированные основные фонды объектов коммунального комплекса при производстве и передаче ресурсов |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение эффективности функционирования ресурсоснабжающих предприятий. 4. Снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу выработанной теплоэнергии и добытой воды. 5. Отсутствие участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа. 6. Единые тарифы на коммунальные услуги. 7. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Фрязино в рамках реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы». 8. Обеспечение обслуживания лицевых счетов жителей многоквартирных жилых домов единой областной расчетной системой. 9. Строительство объектов социального и делового назначения. |  |  |  |  |  |

».