Приложение № 3

к муниципальной Программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2015-2019 годы»

| Наименование подпрограммы |  | «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Обеспечение функционирования рынка транспортных услуг, удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
|  | «Организация транспортного обслуживания населения» | Администрация города Фрязино | Всего: в том числе: | 0 | 1 500 | 1 590 | 1 686 | 1 787 | 6 563 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 1 500 | 1 590 | 1 686 | 1 787 | 6 563 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Развитие транспортного обслуживания и обеспечение ценовой доступности транспортных услуг для населения. Увеличение доли маршрутов регулярных перевозок на которых отдельным категориям гражданам предоставляются меры социальной поддержки до 40% |  |  |  |  |  |  |  |

1.Характеристика текущего состояния

рассматриваемой сферы социально-экономического развития

городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.

На территории городского округа Фрязино расположено более 10 градообразующих предприятий и организаций, более 80 обрабатывающих производств, 39 строительных предприятий и дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города и условия жизни населения.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры. Его устойчивое развитие и эффективное развитие – необходимое условие обеспечение темпов экономического роста и повышение качества жизни населения.

Доминирующую роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на территории городского округа играет автомобильный транспорт общего пользования. Основные пассажиропотоки сконцентрированы на направлениях, обеспечивающих связи спальных районов города с промышленной зоной и пассажирскими железнодорожными станциями.

В настоящее время реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок включает 6 (шесть) автобусных маршрутов. Доля регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки составляет 33%. К 2016 году долю регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки планируется довести до 40%.

Основу транспортной инфраструктуры городского округа Фрязино составляют автомобильные дороги. Эксплуатационная протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 29,9 км.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития города, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики городского округа Фрязино.

Недофинансирование транспортной инфраструктуры в последние годы, отсутствие её скоординированного развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях привели к её существенным дисбалансам. За период с 2000 по 2014 год, при росте уровня автомобилизации в 3 раза, протяженность автомобильных дорог общего пользования в городе Фрязино не увеличилась. В связи с этим пропускная способность автомобильных дорог практически исчерпана.

Серьёзные проблемы существуют в секторе пассажирского транспорта общего пользования, что обусловлено значительной маятниковой миграцией населения с трудовыми целями. Помимо трудовой миграции, в Москву и обратно следуют с деловыми, бытовыми, культурными и образовательными целями.

Значительная степень износа автомобильных дорог общего пользования сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог общего пользования растущим потребностям приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для разрешение существующих проблем в сфере дорожного хозяйства в городском округе Фрязино требуются значительные средства, которыми в настоящее время местный бюджет не располагает.

Реализация муниципальных программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в соответствии с выделенными средствами;

- обеспечение строительства и реконструкции 3,1 км автомобильных дорог местного значения;

- совершенствование управления дорожным хозяйством, в том числе за счёт осуществления контроля за качеством выполнения дорожных работ;

- увеличении доли маршрутов муниципальных регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» - обеспечение функционирования рынка транспортных услуг, удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих требованиям безопасности.

Задача Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» – организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

обоснование необходимости их осуществления.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса в рамках муниципальной Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Подпрограммы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития г.о. Фрязино.

При формировании Подпрограммы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К одному из таких рисков следует отнести сокращение финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации проектов развития дорожно-транспортного комплекса.

При формировании Подпрограммы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

4. Планируемые результаты реализации Подпрограммы.

Результаты реализации Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» отражены в приложении № 2 к муниципальной Программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2015-2019 годы».

5. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской области № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изм. от 11 ноября 2012 г. N 169/2012-ОЗ), с учетом инфляции.

6. Мероприятия Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2015-2019 годы» отражены в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

7. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» муниципальной Программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2015-2019 годы» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019 годы.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы в целом.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик Подпрограммы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел экономики оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения Подпрограммных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в отдел экономики.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики для оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации Подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации Подпрограммы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных Программ городского округа  Фрязино, утвержденным постановлением администрации г. Фрязино от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изм. от 24.12.2013 № 744).