ПАСПОРТ

Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат при производстве, передаче и потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2. Повышение надежности и качества снабжения потребителей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 3. Применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 472900 | 108400 | 100500 | 88000 | 88000 | 88000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе 2. Модернизированные основные фонды объектов коммунального комплекса при производстве и передаче ресурсов 3. Повышение эффективности функционирования ресурсоснабжающих предприятий 4. Снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу выработанной теплоэнергии и добытой воды 5. Отсутствие участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния

рассматриваемой сферы социально-экономического развития

городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.

Обеспеченность жилищного фонда и объектов социальной сферы централизованным отоплением составляет 99,3%, централизованным горячим водоснабжением – 98%.  Источниками централизованного теплоснабжения являются отопительные котельные (9 единиц). Теплоснабжение городского округа Фрязино осуществляет в основном предприятие ЗАО «Фрязинская Теплосеть». В соответствии с п.6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», договором аренды имущественного комплекса г. Фрязино от 05.05.2011 № 40, договором аренды  инженерных сетей  теплоснабжения г. Фрязино от 05.05.2011 № 41 ЗАО «Фрязинская Теплосеть» с 02.07.2011 является единой теплоснабжающей организацией города Фрязино. Котельные, ЦТП и тепловые сети переданы во временное владение и пользование ЗАО «Фрязинская Теплосеть».

Основная задача ЗАО «Фрязинская Теплосеть» - надежное и качественное теплоснабжение зданий жилищного фонда, социально-общественных и бытовых объектов города. Предприятие отапливает 1655 тысяч квадратных метров жилищного фонда, 102 тысяч квадратных метров площадей размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и обеспечивает горячей водой 50 тысяч человек.

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» эксплуатирует семь котельных, 14 центральных тепловых пунктов, 45,6 километра тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

Распределение тепловых потоков от теплоисточников до потребителей осуществляется по тепловым сетям, теплоносителем служит вода.

В 48 двухквартирных домах имеется индивидуальное квартирное отопление с использованием газовых котлов. Теплоснабжение отдельных потребителей (1 жилой дом и 2 общежития) осуществляется котельными ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» и ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» (1 общежитие).

Всего в городском округе Фрязино в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится 22 котлоагрегата, установленных в специализированных зданиях и помещениях 9 котельных. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 179,724 Гкал/ч. Средняя установленная мощность на одну котельную составляет 22,5 Гкал/ч. Три самые крупные котельные №№13,14,15 – с установленной тепловой мощностью 30,4 - 120 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 440,0 тыс. Гкал. Остальные системы теплоснабжения – образованы на базе котельных с установленной мощностью от 0,38 до 5,26 Гкал/ч. Все котельные используют для выработки теплоты природный газ. В котельной №15 зафиксирована значительная потеря установленной тепловой мощности - более 18%. Больше 5% потери составляют для котельных № 8, 13, значимы потери на котельной №11 - 4,3%. Наиболее существенны потери мощности на котельной №15 – 18,2 Гкал/ч, что существенно снижает потенциал системы теплоснабжения городского округа Фрязино. Снижение мощности у отечественных котлов произошло по причине высокого износа и ухудшения качества сгорания топлива, о чем свидетельствует наличие в продуктах горения повышенного содержания моно-оксида углерода.

При этом стратегические резервы тепловой мощности для котельной № 15 составляют менее 10% и могут быть недостаточными для присоединения новой тепловой нагрузки, а котельная № 13 уже в настоящее время эксплуатируется в недопустимом режиме превышения значения присоединенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности. В 2013 – начале 2014 года ЗАО «Фрязинская Теплосеть» за счет средств инвестора произвело полную модернизацию котельной № 14, которая в настоящее время соответствует самым современным требованиям по экологии, экономичности и безопасности эксплуатации.

ЗАО «Фрязинская Теплосеть» обеспечивает подключения потребителей по горячему водоснабжению по закрытой и открытой системам. Закрытая система горячего водоснабжения (ГВС) предусмотрена от котельных №№11 и 13, а также через 14 ЦТП и ИТП, расположенных непосредственно в зданиях потребителей от котельных №№14 и 15. Открытая система ГВС при непосредственном использовании теплоносителя - от котельных №№14 и 15.

Присоединение потребителей к сети теплоснабжения осуществляется по зависимой и независимой схемам. Схемы водяных тепловых сетей двухтрубные до ЦТП и четырехтрубные после ЦТП до потребителей. Два трубопровода – для передачи теплоносителя для целей отопления и вентиляции потребителей и два трубопровода - для передачи горячей воды - подающий и циркуляционный. Между тепловыми сетями котельных №14 и №15; №13 и №14 имеются перемычки.

Тепловые сети котельных №№11, 14 и 15 функционируют круглогодично, тепловая сеть котельной №13 – только в отопительном периоде. Потребители горячего водоснабжения котельной №13 в неотопительном периоде переключаются на тепловую сеть котельной №14. Максимальный диаметр тепловых сетей Ду=700 мм. Основные магистрали проложены условным диаметром Ду=150 - 400 мм в каналах. Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (в двухтрубном исчислении)  имеют протяженность около 18,8 км.

Отмечается высокий износ сетей теплоснабжения (около 46,2%).

Для потребляемого на котельной природного газа и электроэнергии организован коммерческий учет в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приборам коммерческого учета в системах газо- и электроснабжения.

Энергетическая эффективность каждой зоны действия источника тепловой энергии оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использование теплоты топлива зависит от нескольких ключевых параметров. Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу особенностей эксплуатации котлоагрегатов эффективность преобра-зования теплоты топлива в теплоту теплоносителя сильно зависит от срока службы котлоагрегата. Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь, в свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Система теплоснабжения городского округа Фрязино не располагает резервом мощности теплоисточников по району теплоснабжения котельной №13 и имеет высокий износ тепловых сетей. Недостатком существующей системы теплоснабжения является наличие открытых схем теплоснабжения от наиболее крупных теплоисточников – котельной №14 и котельной №15. Используются технологические решения 1950 г. (котлы эксплуатируются почти 50 лет с 1965 г.) – накоплен огромный моральный износ. Происходит постепенное замещение водотрубных котлоагрегатов на котлоагрегаты с жаровыми трубами. Развитие конструкций паровых и водогрейных котлов за все время их существования шло по двум основным направлениям – газотрубный и водотрубный способ нагрева теплоносителя. В первом случае продукты сгорания топлива движутся внутри трубной части тепловоспринимающей поверхности, а теплоноситель - снаружи, во втором случае теплоноситель движется внутри трубной части тепловоспринимающей поверхности, а продукты сгорания топлива – снаружи. В последние годы  (1999-2014) в городском округе Фрязино было установлено 6 жаротрубных котлоагрегата. Таким образом, осуществляется постепенная замена водотрубных котлоагрегатов на жаротрубные, в том числе были установлены котлы  иностранного производства.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении» постановлением администрации города от 24.07.2013 № 405 гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Фрязино Московской области определено МУП «Водоканал» г. Фрязино.

Источником водоснабжения городского округа Фрязино являются артезианские воды Гжельско-Ассельского,  Подольско-Мячковского и Касимов-ского водоносных горизонтов. Качество воды из Касимовского водоносного горизонта соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Использование воды данного качества согласовано ЦГСЭН г. о. Фрязино.

Эксплуатационные запасы подземных вод трёх водоносного горизонтов для городского округа Фрязино утверждены протоколом ГКЗ № 1163 от 19.04.2006 г в объёме 33,039 тыс. куб.  м/сут,  из которых 13,645 тыс. куб. м/сут – на Гжельско-Ассельский водоносный горизонт, 18,742 тыс. куб. м/сут – на Касимовский водоносный горизонт и 0,652 тыс. куб. м/сут – на Подольско-Мячковский водоносный горизонт.

В воде Гжельско-Ассельского, Подольско-Мячковского водоносного горизонта, отмечены высокие концентрации железа, марганца и солей жесткости, что не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», так:

- скв.1 (ВЗУ №1) – марганец – 0,28 мг/л, общая жесткость – 8,58 мг-экв./л;

- скв.15 (ВЗУ №5) – железо – 1,04 мг/л, мутность – 4,32 мг/л;

- скв.4,7 (ВЗУ №3) – железо- - 2,01-2,43 мг/л, марганец – 0,215-0,3 мг/л.

Централизованным водоснабжением охвачен весь жилой фонд городского округа.

Общее водопотребление по г. о. Фрязино составляет ~28 тыс. м3/сутки, в том числе ~14,7 тыс. м3/сутки потребляется населением, ~5,8 тыс м3/сутки потребляют основные предприятия, ~2,2 тыс. м3/сутки потребляют бюджетные и коммунально-бытовые организации, ~2,3 тыс м3/сутки составляют потери при транспортировке и ~3,0 тыс.м3/сутки – перспективное водоснабжение.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения г. о. Фрязино состоит из 6 водозаборных узлов (15 скважин , общим дебетом 30 тыс.м3/сут, 9 из которых эксплуатируют Гжельско-Ассельский, 5 – Касимовский и 1 – Подольско-Мячковский водоносные горизонты), состоящих на балансе МУП «Водоканал». Срок амортизации большинства скважин давно истек. Один водозаборный узел, состоящий из 2 скважин состоит на балансе ООО "Источник". Один водозаборный узел, состоящий из 2 скважин состоит на балансе ЗАО "КВЗУ".

В городе создана единая система водоснабжения, позволяющая при необходимости устранить дефицит воды в отдельных микрорайонах.

В состав водозаборных узлов, эксплуатируемых МУП «Водоканал» входят:

- 14  артезианских скважин, из которых находятся в эксплуатации –12 скважин, 2 скважины в ремонте ;

-  4 насосные станции второго подъема предназначенных для водоснабжения городского округа;

-   17 насосных станций третьего подъема;

-   11  резервуаров хранения воды;

-   75,9 км водопроводных сетей диаметром от 32 до 900 мм.

Износ водопроводных сетей на сегодняшний день составляет 46,2%. Первоочередному ремонту либо перекладке подлежат трубопроводы по улицам Вокзальная, Ленина, Попова, Горького, Нахимова, Пушкинская.

Централизованная система водоснабжения представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем подземных вод.

2. Доведение качества подземных вод до Санитарных Норм и Правил 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия  города и источники теплоснабжения.

Система очистки воды отсутствует, так как качество поднимаемой воды соответствует нормам СаНПиН.

Основными проблемами водоснабжения городского округа  Фрязино являются:

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций II подъема до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) – 44,26%.

Надежность системы водоснабжения городского округа  Фрязино  характеризуется как удовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0 ед./км. при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 4% при норме 4-5 %.

Основные проблемы системы водоснабжения:

1.	Увеличение протяженности сети

2.	Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

3.	Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Аварий на  водонасосных станциях  за 2013-2014 годы не  наблюдалось, поскольку своевременно проводились предупредительные работы.

Все сети находятся в муниципальной собственности.

В городском округе Фрязино централизованная система канализации принимает стоки от жилой застройки и промышленных предприятий.

Канализование осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов, имеющей в своем составе шесть канализационных насосных станций (КНС) на очистные сооружения полной биологической очистки Щелковских межрайонных очистных сооружений ЗАО «Экоаэросталкер» производительностью 350 тыс. куб. м/сутки.

Западная часть Центрального планировочного района (ул. Пушкинская, Попова, Нахимова, Матросова) канализуется сетью самотечных коллекторов в КНС № 1, по ул. Пушкинской. Далее сточные воды по напорно-самотечным коллекторам поступают в приемный резервуар КНС № 2, расположенной по ул. Московской.

Стоки северо-западной части Центрального планировочного района (проезд Введенского, пл. Введенского, ул. Озерная) самотечными коллекторами подаются на КНС №6 «АТК-7», по ул. Озерной и далее напорно-самотечным коллектором в приемный резервуар КНС №  2 по ул. Московской.

Частный сектор Центрального планировочного района городского округа не канализован. Стоки от многоэтажных домов этого района, организаций поступают на КНС №5, по Окружному проезду и далее в приемный резервуар КНС № 2.

Стоки центральной части округа собираются в приемном резервуаре КНС № 2 по ул. Московской и вместе со всеми вышеуказанными стоками перекачиваются двумя напорными коллекторами диаметром 450 мм. и одним напорным коллектором диаметром 600 мм. на Щелковские межрайонные очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер».

Сточные воды канализованной части Юго-Восточного планировочного района и  близлежащих населенных пунктов поступают по напорно-самотечным коллекторам в приемный резервуар КНС № 4 «Чижово» и далее по двум напорным коллекторам диаметром 600 мм. перекачиваются на очистные сооружения.

Состояние напорных и ряда самотечных коллекторов неудовлетворительное, требуется их перекладка.

Фактическое общее водоотведение  по городскому округу Фрязино составляет ~ 18,89 тысяч куб. м/сутки. Протяженность канализационных сетей, находящихся на балансе МУП «Водоканал», составляет ~ 78,6 километров. Изношенность канализационных сетей – 55,3%.

Нормы водоотведения от жилой застройки согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов на пожаротушение и полив. Коэффициент суточной неравномерности принят в размере: Ксут..max = 1,3

Водоотведение от существующих и проектируемых предприятий определено исходя из расчетного водопотребления, за вычетом расходов воды, используемой на подпитку оборотных систем водоснабжения. Количество воды для подпитки оборотной системы проектируемых предприятий взято в количестве 10% от общего водопотребления. Наибольший удельный вес в общем объеме потребляемых услуг занимает население – 62,6%,  предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные организации составляют – 14,2%, доля промышленных предприятий равна 23,2%.

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целями муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы» являются:

1. Снижение потерь и затрат при  производстве, передаче и потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2. Повышение надежности и качества снабжения потребителей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3. Применение современных энергосберегающих технологий при строительстве, модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса.

Задачей муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы» является модернизация основных производственных фондов предприятий для предоставления качественных коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимого объема. Обеспечение возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, объектов социальной инфраструктуры.  Обеспечение стабильности работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, обоснование их необходимости.

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально - экономического развития городского округа Фрязино.

При формировании Подпрограммы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности расходов.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы» отражены в приложении №1 к настоящей программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансовых средств рассчитывается на основании расчетов, приведенных в инвестиционных программах ресурсоснабжающих предприятий и далее прогнозов до 2020 года. Финансовые средства учитываются полученные:

1. От применения надбавок к тарифу на тепловую энергию, воду, водоотведение,

2.  За подключение новых объектов к коммунальной инфраструктуре,

3. Заемные средства.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и подпрограммных мероприятий, в рамках реализации подпрограммы.

Задача 1.  Замена котельного оборудования в котельных №11, 13, 15.

Показатель «Удельный расход топлива в котельных на единицу выработанной теплоэнергии, т.у.т./Гкал.»;

Задача 2.  Перекладка тепловых сетей.

Показатель «Объем потерь теплоэнергии при ее передаче, тыс. Гкал.»;

Задача 3. Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов.

Показатель «Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, %»;

Задача 4. Перекладка сетей водоснабжения с использованием пластиковых труб.

Показатель «Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, %»;

Задача 5. Реализация инвестиционных программ по модернизации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Показатель «Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, %»;

Задача 6. Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса.

Показатель «Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, %»;

Задача 7. Замена участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа.

Показатель «Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед.»;

Задача 8. Выполнение комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду  объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Показатель «Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду, %».

Задача 9. Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,  тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению.

Показатель «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,  тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, %».

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации подпрограммы, ресурсоснабжающими организациями.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы в целом.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик подпрограммы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Отдел экономики оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной подпрограммы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  ресурсоснабжающих организаций, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальной подпрограммы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино, утвержденным постановлением  администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города  от 24.12.2013 № 744).

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Развитие коммунальной инфраструктуры в   сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

«Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино на 2015-2019 годы | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого: | 0 | 472900 |  | тыс. руб. |  | 108400 | 100500 | 88000 | 88000 | 88000 |
| 1 | Замена котельного оборудования в котельных №11, 13, 15 |  |  | Удельный расход топлива в котельных на единицу выработанной теплоэнергии | т.у.т./Гкал | 157,44 | 157,42 | 157,4 | 157,38 | 157,36 | 157,34 |
| 2 | Перекладка тепловых сетей |  |  | Объем потерь теплоэнергии при ее передаче | тыс. Гкал | 27,45 | 27,45 | 27,46 | 27,47 | 27,47 | 27,48 |
| 3 | Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 6,67 | 6,61 | 6,56 | 6,5 | 6,45 | 6,4 |
| 4 | Перекладка сетей водоснабжения с использованием пластиковых труб |  |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % | % | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
| 5 | Реализация инвестиционных программ по модернизации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса |  |  | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | % | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,6 |
| 7 | Замена участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа |  |  | Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Выполнение комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Разработка и утверждение в 2013 году инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению |  |  | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Развитие коммунальной инфраструктуры в   сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2015-2019 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | 2015-2019 | 472900 | 108400 | 100500 | 88000 | 88000 | 88000 |  |  |
| 1. | Замена котельного оборудования в котельных №11, 13, 15 | Итого |  | 212000 | 51000 | 62000 | 33000 | 33000 | 33000 |  | Полная замена котельного оборудования в котельных №11, 13, 15, снижение удельного расхода топлива в котельных на единицу выработанной теплоэнергии |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 212000 | 51000 | 62000 | 33000 | 33000 | 33000 | Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын В.А. |  |
| 2. | Перекладка тепловых сетей | Итого |  | 87065 | 27600 | 7865 | 18600 | 17400 | 15600 |  | Снижение объема потерь теплоэнергии при ее передаче |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 87065 | 27600 | 7865 | 18600 | 17400 | 15600 | Корытцын В.А. |  |
| 3. | Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов | Итого |  | 17300 | 3150 | 2900 | 3650 | 3750 | 3850 |  | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 17300 | 3150 | 2900 | 3650 | 3750 | 3850 | Корытцын В.А. |  |
| 4. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием пластиковых труб | Итого |  | 30700 | 5100 | 4900 | 6700 | 6900 | 7100 |  | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, устранение причин вторичного загрязнения воды, снижение объема потерь воды при ее передаче |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 30700 | 5100 | 4900 | 6700 | 6900 | 7100 | Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. |  |
| 5. | Реализация инвестиционных программ по модернизации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Итого |  | 28685 | 3800 | 5385 | 6200 | 6500 | 6800 |  | Повышение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 28685 | 3800 | 5385 | 6200 | 6500 | 6800 | Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын В.А. |  |
| 6. | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса | Итого |  | 25000 | 4750 | 4350 | 5200 | 5300 | 5400 |  | Повышение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 25000 | 4750 | 4350 | 5200 | 5300 | 5400 | Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын В.А. |  |
| 7. | Замена участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа | Итого |  | 52700 | 9650 | 9350 | 10700 | 11000 | 12000 |  | Снижение числа технологических нарушений в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 52700 | 9650 | 9350 | 10700 | 11000 | 12000 | Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын В.А. |  |
| 8. | Выполнение комплексного плана подготовки к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства | Итого |  | 18850 | 3350 | 3150 | 3950 | 4150 | 4250 |  | Обеспечение 100% уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 18850 | 3350 | 3150 | 3950 | 4150 | 4250 | Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын В.А. |  |
| 9. | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению | Итого |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | Наличие инвестиционных программ, действующих в 2015-2019 годах, во всех организациях коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Директор МУП «Водоканал» Волков И.И. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын В.А. |  |

Первый заместитель Руководителя администрации   ___________________  О.В. Котов