ПАСПОРТ

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Развитие благоустройства и эстетической привлекательности территории города Фрязино 2. Создание благоприятных условий для проживания населения 3. Улучшение санитарного и экологического состояния города |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок на территории города 2. Обеспечение уборки, окоса, вывоза мусора и снега с общегородских территорий 3. Обеспечение уборки, вывоза смета и снега с внутриквартальных территорий города 4. Ремонт, замена светильников и ламп уличного освещения 5. Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино Московской области 6. Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино Московской области 7. Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда» 8. Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ 9. Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства 10. Проведение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 270 696,0 | 61 148,0 | 48 960,0 | 50 940,0 | 53 487,0 | 56 161,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение населения младшего школьного и дошкольного возраста игровыми комплексами и элементами, а также малыми архитектурными формами в необходимом количестве. 2. Надлежащее содержание и обслуживание общегородских территорий. 3. Надлежащее содержание и обслуживание внутриквартальных дорог. 4.Надлежащее содержание, модернизация и обслуживание электрических сетей уличного освещения для их нормального функционирования. 5. Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния. 6. Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния. 7. Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния. 8. Предотвращение образования стихийных навалов ТБО вблизи садовых некоммерческих товариществ 9. Повышение качества и мобильности уборки городских территорий и внутриквартальных дорог. 10. Устранение дефектов дорожного полотна на внутриквартальных и внутридворовых проездах. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния

рассматриваемой сферы социально-экономического развития

городского округа Фрязино, основные проблемы и прогноз развития.

Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории городского округа Фрязино.

На территории городского округа Фрязино расположены три сквера общей площадью 19 965 кв.м.

На территориях скверов проводятся общегородские культурно-развлекательные мероприятия, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг. На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения внешнего вида объектов, их эксплуатационно-технических и эстетических состояний. Таких объектов имеющих большое социальное значение на территории городского округа Фрязино три: комплекс «Аллея Героев», комплекс «Парк Победы», сквер по ул. Ленина «Аллея труда».

Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение при создании комфортных условий для проживания населения города Фрязино, а также более эффективного использования основных фондов муниципальной собственности.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяжённость линий уличного освещения  на 01.01.2014 года составила  66,4 км. Количество опор уличного освещения составляет 1795 шт. Количество уличных светильников – 2039 шт.

В настоящее время  на улицах города преобладают железобетонные опоры системы освещения. Вследствие износа данных конструкций снижается их несущая способность, поэтому возникает необходимость их замены на металлические опоры.  Преимущество металлических опор заключается в наибольшем сроке эксплуатации, который превышает ресурс железобетонных в два раза.

В качестве архитектурно-планировочных элементов внутриквартальные дороги являются границами жилых кварталов. В целях повышения уровня комфорта и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов по внутридворовым территориям, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий направленный на своевременный ремонт дорожного полотна внутриквартальных территорий.

В целях предупреждения загрязненности внутриквартальных дорог возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Площадь внутриквартальных дорог в городском округе Фрязино составляет 341,8 тыс. кв.м.

Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок расположенных на территории города позволит обеспечить население младшего школьного и дошкольного возраста игровыми комплексами и элементами, а также малыми архитектурными  формами в необходимом количестве.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематическое складирование жителями ТБО вблизи садовых товариществ расположенных на территории города. В результате систематического складирования ТБО вне отведенных для этих целей мест, в прилегающих к указанным территориям лесных массивах образуются очаговые навалы мусора. Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ позволит снизить уровень захламленности территорий.

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целями муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы являются:

1. Развитие благоустройства и эстетической привлекательности территории города Фрязино

2. Создание благоприятных условий для проживания населения

3. Улучшение санитарного и экологического состояния города

Задачами муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы являются:

1. Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок на территории города;

2. Обеспечение уборки, окоса, вывоза мусора и снега с общегородских территорий;

3. Обеспечение уборки,  вывоза смета и снега с внутриквартальных территорий города;

4. Ремонт, замена светильников и ламп уличного освещения;

5. Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино Московской области;

6. Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино Московской области;

7. Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда»;

8. Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ;

9. Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства.

10. Проведение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, обоснование их необходимости.

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально - экономического развития городского округа Фрязино.

При формировании подпрограммы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы отражены в приложении № 2 к настоящей программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Объем финансовых средств рассчитывается на основании Закона Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (с изм. от 11 ноября 2012 г. № 169/2012-ОЗ), с учетом инфляции.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и подпрограммных мероприятий, в рамках реализации подпрограммы.

Задача 1.  Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок на территории города

Показатель «Количество обустроенных детских игровых площадок на территории, ед.»;

Задача 2.  Обеспечение уборки, окоса, вывоза мусора и снега с общегородских территорий

Показатель «Содержание общегородских территорий, тыс. м2»;

Задача 3. Обеспечение уборки,  вывоза смета и снега с внутриквартальных территорий города

Показатель «Содержание внутриквартальных проездов, тыс. м2»;

Задача 4. Ремонт, замена светильников и ламп уличного освещения

Показатель «Количество обслуживаемых светильников уличного освещения, шт.»;

Задача 5. Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино Московской области;

Показатель

Задача 6.  Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино Московской области;

Показатель

Задача 7.  Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда»;

Показатель

Задача 8. Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ

Показатель «Количество обустроенных контейнерных площадок, ед.»;

Задача 9. Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства

Показатель «Количество приобретенной техники, ед.»;

Задача 10. Проведение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов

Показатель «Ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, тыс. м2»

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы в целом.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик подпрограммы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной подпрограммы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный (годовой) отчет о реализации муниципальной подпрограммы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино, утвержденным постановлением  администрации города от 04.09.2013 № 540 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города  от 24.12.2013 № 744).

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории городского

округа Фрязино» на 2015-2019 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

«Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино на 2015-2019 годы | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок на территории города |  |  | Количество обустроенных детских игровых площадок на территории | шт. | 5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 2 | Обеспечение уборки, окоса, вывоза мусора и снега с общегородских территорий |  |  | Содержание общегородских территорий | тыс. м2 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 |
| 3 | Обеспечение уборки, вывоза смета и снега с внутриквартальных территорий города |  |  | Содержание внутриквартальных проездов | тыс. м2 | 432 | 462 | 492 | 542 | 592 | 642 |
| 4 | Ремонт, замена светильников и ламп уличного освещения |  |  | Количество обслуживаемых светильников уличного освещения | шт. | 2021 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 | 2044 |
| 5 | Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино Московской области |  |  |  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино Московской области |  |  |  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда» |  |  |  | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ |  |  | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства |  |  | Количество приобретенной техники | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Проведение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов |  |  | Ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов | тыс. м2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории городского

округа Фрязино» на 2015-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансиро-вания | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | 2015-2019 | 270 696,0 | 61 148,0 | 48 960,0 | 50 940,0 | 53 487,0 | 56 161,0 |  |  |
| 1. | Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок на территории города | Итого |  | 21 000,0 | 3 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  | Обеспечение населения младшего школьного и дошкольного возраста игровыми комплексами и элементами, а также малыми архитектурными формами в необходимом количестве |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 3 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечение уборки, окоса, вывоза мусора и снега с общегородских территорий | Итого |  | 60 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |  | Надлежащее содержание и обслуживание общегородских территорий. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение уборки, вывоза смета и снега с внутриквартальных территорий города | Итого |  | 47 400,0 | 8400,0 | 9000,0 | 9 500,0 | 10 000,0 | 10 500,0 |  | Надлежащее содержание и обслуживание внутри-квартальных дорог. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 8400,0 | 9000,0 | 9 500,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ремонт, замена светильников и ламп уличного освещения | Итого |  | 62 400,0 | 11500,0 | 11 960,0 | 12 440,0 | 13 000,0 | 13 500,0 |  | Надлежащее содержание, модернизация и обслуживание электрических сетей уличного освещения для их нормального функционирования. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 11500,0 | 11 960,0 | 12 440,0 | 13 000,0 | 13 500,0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино Московской области | Итого |  | 671,0 | 671,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 671,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино Московской области | Итого |  | 8 571,0 | 8571,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 8571,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда» | Итого |  | 4906,0 | 4906,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 4906,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ | Итого |  | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Предотвращение образования стихийных навалов ТБО вблизи садовых некоммерческих товариществ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства | Итого |  | 12 648,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 987,0 | 4 161,0 |  | Повышение качества и мобильности уборки городских территорий и внутриквартальных дорог. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 2 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 987,0 | 4 161,0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Проведение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов | Итого |  | 52 600,0 | 9 600,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 11 000,0 | 11 500,0 |  | Устранение дефектов дорожного полотна на внутрикварталь-ных и внутридворовых проездах. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 9 600,0 | 10 000,0 | 10 500,0 | 11 000,0 | 11 500,0 | Первый заместитель Руководителя администрации Котов О.В. |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Руководителя администрации   ___________________  О.В. Котов