АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2023 № 103

Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

В целях реализации мероприятий по модернизации основных производственных фондов ресурсоснабжающих предприятий для предоставления качественных коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития энергоэффективности на территории городского округа Фрязино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Фрязино от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области», решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 17.12.2021 № 129/29 «О бюджете городского округа Фрязино на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом городского округа Фрязино Московской области, с учётом изменений по сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Фрязино на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов на 27.12.2022,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино (еженедельная общественно - политическая газета города Фрязино «Ключъ»), и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В. Оганезову.

Глава городского округа Фрязино					         Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Фрязино от 09.02.2023 № 103

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

на 2023 - 2027 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Фрязино В.В. Оганезова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение жителей городского округа Фрязино Московской области доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения; - Снижение потерь и затрат при производстве, передаче и потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - Повышение надежности и качества снабжения потребителей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - Применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, зданий муниципальных организаций и жилого фонда. Повышение энергетической эффективности при потреблении ресурсов за счет снижения энергоемкости, энергопотребления муниципальных организаций и жилого фонда |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I. «Чистая вода»; Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»; Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»; Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального хозяйства». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 8840,00 | 8280,00 | 280,00 | 280,00 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 8770,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 17610,00 | 10034,00 | 2034,00 | 2034,00 | 1754,00 | 1754,00 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Для достижения цели и реализации поставленных задач муниципальной Программой городского округа Фрязино Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023 - 2027 годы, в ее состав входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I. «Чистая вода»;

Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;

Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»;

Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Фрязино Московской области характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования, обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно - гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Фрязино Московской области обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения.

Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло -, электро -, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами. В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально - экономического развития городского округа Фрязино Московской области, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно - энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно - энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно - энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно - коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

Жилищный фонд городского округа Фрязино Московской области включает в себя многоквартирные дома ветхого фонда, дома, возведенные в 70-80-х годах XX века и новые многоквартирные дома, отвечающие современным требованиям строительства. В связи с недостаточным финансированием проведения работ по ремонту общедомового имущества многоквартирных домов в предыдущие годы, значительное количество многоквартирных домов и отдельных конструктивных элементов пришло в неудовлетворительное состояние. Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем морального и физического износа конструктивных элементов и общедомовых инженерных коммуникаций и систем, и, как следствие - низкой энергетической эффективностью.

Таким образом, муниципалитет не может в полной мере снять с себя ответственность за проведение ремонта жилищного фонда.

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта жилищного фонда, повышения энергоэффективности.

В связи с высоким уровнем износа общедомового имущества, и, как следствие, необходимостью больших вложений финансовых средств (проведения работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик) необходимо оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.

В настоящее время одной из приоритетных задач социально - экономического развития городского округа Фрязино Московской области является создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Энергосбережение - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат.

Повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения в городском округе Фрязино Московской области произошло благодаря мероприятиям, проведенным АО «Теплосеть».

В муниципальную Программу включено мероприятие по установке индивидуальных приборов учета муниципального фонда, что позволит начать работу по оснащению индивидуальными приборами учета многоквартирных домов на территории городского округа Фрязино Московской области.

Основные преимущества данного технического решения - энергоэффективность, улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также уменьшение эксплуатационных затрат.

Решение всех поставленных проблем должно осуществляться на основе следующих принципов: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, системность и комплексность проведения мероприятий, использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно - технологических, экологических и социальных условий городского округа Фрязино Московской области.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сферах инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Фрязино Московской области определяют стратегию развития, основанную на системном подходе к проведению ремонта общего имущества многоквартирных домов, содержанию и благоустройству придомовой территории, обеспечению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Фрязино Московской области на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, проведению мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности жилого фонда, организаций бюджетной сферы.

В ближайшие годы, в связи с продолжающимся ростом цен на энергоносители, проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности будут приобретать все более острое значение. Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно - коммунальном хозяйстве, так как в данных сферах расходуется значительная часть бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий в городском округе Фрязино Московской области позволит к концу 2027 года:

- повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- осуществить строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа Фрязино Московской области, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремонта многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние;

- обеспечить наличие приборов учета энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда и в учреждениях бюджетной сферы;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности.

В рамках реализации программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач:

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, по причине дефицита бюджетных средств;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- риск изменения законодательства Российской Федерации.

Формулировка целей и постановка задач

муниципальной программы

Основными целями программы являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения, приведение жилищного фонда городского округа Фрязино Московской области в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан: перевод экономики и бюджетной сферы на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Понятия качества и надежности жилищно - коммунальных услуг включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и т.п. в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры с целью повышения их энергоэффективности и надежности функционирования;

- обеспечение своевременного и качественного ремонта расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области многоквартирных домов;

- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и бюджетной сфере.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Особенности формирования муниципальной программы

Подпрограмма I. «Чистая вода»;

Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;

Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»;

Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках подпрограммы «Чистая вода» планируется решить задачу по развитию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования, в соответствии с темпами и потребностями жилищного и промышленного строительства.

Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» призвана обеспечить уровень надежности теплоснабжающих предприятий, покрытие задолженности по оплате коммунальных услуг за жилые помещения, приобретение топлива предприятиям жилищно - коммунального хозяйства, повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» позволит:

- повысить энергетическую эффективность в многоквартирных домах, обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за их потребление, а также создать условия и стимулы для повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда в целом;

- обеспечить учет всего объема потребляемых энергоресурсов, обеспечить сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными и муниципальными учреждениями;

- повысить энергетическую эффективность бюджетных учреждений, путем доведения доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности.

Подпрограмма «Обращение с отходами» реализует ликвидацию несанкционированных свалок в границах городского округа Фрязино и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, а также вывоз твердых бытовых отходов, организацию деятельности по сбору мусора. Результат позволит сократить количество несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории городского округа Фрязино, и обустроить контейнерные площадки в соответствии со стандартом.

Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» позволит создать экономические условия для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области, осуществить полномочия по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В основу разработки основных мероприятий программы были положены приоритетные направления, сформулированные в Стратегии развития жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации и «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», применяемые с учетом особенностей городского округа Фрязино Московской области.

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Фрязино Московской области, повышения энергетической эффективности жилищного фонда и бюджетной сферы.

Проведение мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, что позволят повысить качество и обеспечить комфортные условия проживания граждан на территории городского округа Фрязино Московской области.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы), формирует в подсистеме Государственная автоматизированная система управления Московской области (далее – ГАС «Управление» МО) отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

По итогам года формируется годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» не предусматривает реализацию приоритетных проектов.

Показатели реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма I. «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 98 | 100/59991 | 100/5999 1 | 100/59991 | 100/59991 | 100/59991 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области Федеральный проект «Чистая вода» G5. |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (Приоритетный обязательный целевой показатель) | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области Федеральный проект «Чистая вода» G5. |
| 2. | Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и |
|  | водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов Мероприятие 05.01-05.03 |
| 3. | Подпрограмма IV. «Обращение с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета ресурсов | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области Мероприятие 02.01 |
| 4.2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области Мероприятие 01.10 |
| 4.3. | Доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» Мероприятие 03.01. |
| 4.4. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих | Приоритетный | % | 42,00 | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 50,00 | 52,00 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |
|  | нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 01.09. |
| 5. | Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Чистая вода» |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно - доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление». Годовая Стат. форма №18 «Сведения о санитарном состоянии субъектов Российской Федерации», утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 800 | годовая |
| 1.2. | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории городского округа Фрязино Московской области | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 2. | Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Рассчитывается по формуле: Д = (Астс + Авсиво + Апкр) / 3 * 100%, где: Д - доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры; Астс - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; Авсиво - актуализированная в установленный срок схема водоснабжения и водоотведения; Апкр- актуализированная в установленный срок программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | Ежеквартальные данные Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Фрязино Московской области | ежеквартальная |
| 3. | Подпрограмма IV. «Обращение с отходами» |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 4.1. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов | % | Рассчитывается по формуле: Д = М/К * 100%, где | Ежеквартальные данные Управления жилищно - | ежеквартальная |
|  | приборами учета ресурсов |  | Д - доля многоквартирных домой, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М - количество многоквартирных домой, оснащенных, приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество многоквартирных домой, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | коммунального хозяйства администрации городского округа Фрязино Московской области |  |
| 4.2. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Рассчитывается по формуле: Д = М/К * 100%, где Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | Ежеквартальные данные Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Фрязино Московской области | ежеквартальная |
| 4.3. | Доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности | % | Рассчитывается по формуле: Д = М/К * 100%, где Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М - количество многоквартирных домов в определенным классом энергетической эффективности на территории городского округа Фрязино Московской области; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | Ежеквартальные данные Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Фрязино Московской области | ежеквартальная |
| 4.4. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Рассчитывается по формуле: Д = М/К * 100%, где Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D); М - доя зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, В, С, D); К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области | Ежеквартальные данные Управления жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа Фрязино Московской области | ежеквартальная |
| 5. | Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы

I «Чистая вода»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Главный |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| подпрограммы по годам | распорядитель | Источник |  |  |  |  |  |  |
| реализации и главным распорядителям бюджетных | бюджетных средств | финансирования | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| средств, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федерального |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фрязино |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика. Обеспечение качественной питьевой водой населения городского округа Фрязино Московской области. Мероприятия направлено на строительство и/или реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения городского округа Фрязино Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.1.

к подпрограмме «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Срок исполнения мероприяти я | Источники финансировани я | Объём финансирования мероприятия в году предшествующем у году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 202 6 год | 20 27 го д |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальны х образований Московской области | 2023-2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственны е учреждения | Обеспечение населения городского округа Фрязино Московской области чистой питьевой водой |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Федеральный проект F5. «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственны е учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы

III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика. Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» Предусматривает приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2.1.

к подпрограмме «Объекты теплоснабжения, инженерные

коммуникации»

Перечень мероприятий подпрограммы

III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/ п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнени я мероприят ия | Источники финансирован ия | Объём финансирования мероприятия в году предшествующе му году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетны е источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированн ых схем теплоснабжения городских округов) | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетны е источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированн ых схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетны е источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | коммунальной инфраструктуры городских округов |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетны е источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы

IV «Обращение с отходами»

| IV «Обращение с отходами»Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика. В рамках мероприятия реализуется ликвидация несанкционированных свалок в границах городского округа Фрязино и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, а также вывоз твердых бытовых отходов, организация деятельности по сбору мусора. Результат указанного мероприятия позволит сократить количество несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории городского округа Фрязино, и обустроить контейнерные площадки в соответствии со стандартом. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3.1

к подпрограмме «Обращение с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприяти я | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной про-граммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 03 - Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023 -2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023 -2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы

IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 8770,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 8770,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Направлена на структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики, а именно, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в отраслях экономики, финансовом управлении, жилищно-коммунальном хозяйстве городского округа Фрязино за счет снижения удельных показателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4.1.

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий подпрограммы

V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующем у году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и муниципальные учреждения | Внедрение энергосберегающ их технологий в бюджетную сферу |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и учреждения муниципальной сферы | Ежегодная экономия энергетических ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующи х клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Создание условий для экономии энергоресурсов в жилом фонде |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Популяризация мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов для дальнейшей экономии энергоресурсов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированно й системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно- регулируемым приводом | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ГВС |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9. | Мероприятия 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 . | Мероприятия 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023 - 2027 | Итого: |  | 8770, 00 | 175 4,00 | 1754, 00 | 1754, 00 | 1754, 00 | 1754,0 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 8770, 00 | 175 4,00 | 1754, 00 | 1754, 00 | 1754, 00 | 1754,0 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированны х систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 - 2027 | Итого: |  | 8770,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 | 1754,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 8770,0 | 1754,0 | 1754,0 | 1754,0 | 1754,0 | 1754,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Экономия энергоресурсов жителей МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2023 - 2027 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 5

«Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Паспорт подпрограммы

VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 8280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 8840,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 8280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 8840,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика. Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» Направлена на создание условий для эффективной работы органа местного самоуправления в части обеспечения безопасных и комфортных условий проживания населения городского округа Фрязино; устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, развития жилищного хозяйства и модернизации коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5.1

к подпрограмме «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы 8

«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприяти я |  | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной про-граммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно- коммунального хозяйства Московской области | 2023 -2027 |  | Итого: |  | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие | 2023 -2027 |  | Итого: |  | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация |  |  |
|  | 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее - поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или0 ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию и воду), признанной невозможной к взысканию |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно- коммунального хозяйства Московской области |  | 2023 -2027 | Итого: |  | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Фрязино |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |  | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области |  | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |