**«Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

**Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | **8** | | **9** | **10** | **11** | |
| 1. | Основное  мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого: | 342 502 | 95 410 | 92 132 | | | | | 63 459 | | 50 300 | 41 201 | Администрация | |
| Средства бюджета  Московской области | 39 866 | 39 866 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | 302 636 | 55 544 | 92 132 | | | | | 63 459 | | 50300 | 41201 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 04.01  Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого: | 117 862 | 41 966 | 44 265 | | | | | 21 972 | | 8 813 | 846 | Управление Б, ДХ и Т администрации  МБУ «Городское хозяйство» | |
| Средства бюджета  Московской области | 39 866 | 39 866 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | 77 966 | 2 100 | 44 265 | | | | | 21 972 | | 8 813 | 846 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам | | | | 2025 | | 2026 | 2027 |  | |
| I | II | III | IV |
| 68700 | 16285,7 | 23900 | 0 | 16000 | 7900 | 0 | 13500 | | 13500 | 13500 |
| 1.2 | Мероприятие 04.03  Мероприятие, не включённое в ГП МО -  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого: | 2 864 | 614 | 600 | | | | | 600 | | 600 | 450 | Управление Б, ДХ и Т администрации | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | 2 864 | 614 | 600 | | | | | 600 | | 600 | 600 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам | | | | 2025 | 2026 | | 2027 |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 04.15  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого: | 2 740 | 0 | 685 | | | | | 685 | | 685 | 685 | Управление Б, ДХ и Т администрации  МБУ «Городское хозяйство» | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | 2 740 | 0 | 685 | | | | | 685 | | 685 | 685 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам | | | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |
| 103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | | 20 | 20 |
| 1.4 | Мероприятие 04.08  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого: | 188 376,4 | 45 430,4 | 35 982 | | | | | 35 982 | | 35 982 | 35 000 | Управление Б, ДХ и Т администрации  МБУ «Городское хозяйство» | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | 188 376,4 | 45 430,4 | 35 982 | | | | | 35 982 | | 35 982 | 35 000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Финансирование выполнения мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, % |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам | | | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |
| 500 | 100 | 100 | 20,8 | 41 | 20 | 18,2 | 100 | | 100 | 100 |
| 1.5 | Мероприятие 04.09  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого: | 30 659,6 | 7 399,6 | 10 600 | | | | | 4 220 | | 4 220 | 4 220 | Управление Б, ДХ и Т администрации  МБУ «Городское хозяйство» | |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства  федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | 30 659,6 | 7 399,6 | 10 600 | | | | | 4 220 | | 4 220 | 4 220 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел/100 тыс. населения |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам | | | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | Итого: | | 342 502 | 95 410 | 92 132 | | | | | 63 459 | 50 300 | | 41 201 |  |
| Средства бюджета  Московской области | | 39 866 | 39 866 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Средства  федерального бюджета | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета  г.о. Фрязино | | 302 636 | 55 544 | 92 132 | | | | | 63 459 | 50300 | | 41201 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |