Приложение 3

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

«1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1 Подпрограммы I «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципально-го образования/  адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/ реконст-рукции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощно-сть (кв. метров, погон-ных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предель-ная стоимо-сть объекта (тыс. руб.) | Профинан-сиро-вано на 01.01.2020  (тыс. руб.) 1 | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Фрязино. (ПИР и строительство) | | 2019-2021 | 825 | 914898,47 | 0,00 | Итого: | 945688,32 | 322 679,60 | 623008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 882039,92 | 297 879,85 | 584160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области(за счет возврата остатков прошлых лет) | 57,5 | 57,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 55545,0 | 15 672,46 | 30745,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (снос объекта) | 1 194,71 | 1 194,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей канализации) | 2 886,30 | 2 886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей водоснабжения) | 3 271,30 | 3 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей электроснабжения) | 5 370,65 | 1 610,65 | 3760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (тех присоединение к электросетям) | 3962,9 | 0 | 3962,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (тех присоединение к теплосетям) | 380,5 | 0 | 380,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие | 164,38 | 164,38 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Всего по мероприятию: | | | |  | Всего: | 945688,32 | 327 052,46 | 623008,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 882039,92 | 297 822,31 | 584160,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области (за счет возврата остатков прошлых лет) | 57,55 | 57,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 55545,0 | 15 672,46 | 30745,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 1 194,71 | 1 194,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей канализации) | 2 886,30 | 2 886,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей водоснабжения) | 3 271,30 | 3 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей электроснабжения) | 5 370,65 | 1 610,65 | 3760,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (тех присоединение к электросетям) | 3962,9 | 0.0 | 3962,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (тех присоединение к теплосетям) | 380,5 | 0 | 380,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие | 164.38 | 164.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*данная строка включается только в случае выделения дополнительных средств из бюджета городского округа на данный объект (тех. присоединение, вынос сетей и др.) вне рамок заключенного соглашения с министерством строительного комплекса Московской области