Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Фрязино

от 18.04.2024 № 373

«[**Паспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Фрязино Силаева Наталья Владимировна | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для ввода 27,66 тыс. кв. м жилья до 2027 года | | | | | |
| 1. Улучшение жилищных условий не менее 10 семей ежегодно к 2027 году | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино, | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей*»* | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 4. Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета» | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 5. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства». Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей городского округа Фрязино Московской области жильем, наличие аварийного жилищного фонда. В городском округе Фрязино 9 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Способ переселения из аварийных домов определен – по договору от 17 февраля 2016 года № 30го/001 «О развитии застроенной территории в границах части квартала № 9 в городе Фрязино Московской области» заключенного между Министерством жилищной политики Московской области, администрацией города Фрязино и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Форт» (далее - Договор). | | | | | |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей». Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в городском округе Фрязино Московской области.  Мероприятия Подпрограммы II предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям - участницам Подпрограммы II в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | | | | | |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.  Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы III позволяет достичь результативности, адресности и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | |
| Подпрограмма VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета». Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы VI позволяет достичь результативности и адресности обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. | | | | | |
| Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Подпрограмма VII разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в городском округе Фрязино.  Мероприятия Подпрограммы VII предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, - участницам Подпрограммы VII в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 70 933,45 | 22 031,30 | 13 829,40 | 17 295,60 | 17 777,15 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета\* | 9 416,20 | 2 880,20 | 1 116,80 | 1 001,80 | 4 417,40 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино\*\*\* | 16 830,87 | 1 008,46 | 6 811,66 | 4 264,60 | 4 746,15 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 63 609,43 | 4 361,63 | 22 005,60 | 17 700,00 | 19 542,20 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 160 789,95 | 30 281,59 | 43 763,46 | 40 262,00 | 46 482,90 | 0,00 |

\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

\*\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете городского округа Фрязино Московской области на соответствующий финансовый год.»

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Фрязино

от 18.04.2024 № 373

**«Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | |
| 2023  год | 2024  год | | | | | | | | 2025  год | | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| 1.  1 | ***Основное мероприятие 01.***  Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого | 55 797,00 | 21 047,00 | 8 688,00 | | | | | | | | 13 031,00 | | 13 031,00 | 0,0 | Отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино | |
| Средства бюджета Московской области | 55 797,00 | 21 047,00 | 8 688,00 | | | | | | | | 13 031,00 | | 13 031,00 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.*  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023-2027 | Итого | 51 453,00 | 21 047,00 | 4 344,00 | | | | | | | | 13 031,00 | | 13 031,00 | 0,0 | Отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино | |
| Средства бюджета Московской области | 51 453,00 | 21 047,00 | 4 344,00 | | | | | | | | 13 031,00 | | 13 031,00 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | 2023-2027 | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | | | II | III | IV |
| 12 | 5 | 1 | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 3 | | 3 | 0 |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Мероприятие 01.02.  Предоставление жилищного сертификата и единовременной социальной выплаты | 2023-2027 | Итого | 4 344,00 | 0,00 | 4 344,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 4 344,00 | 0,00 | 4 344,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Результат 1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году, человек | 2023-2027 | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе по кварталам | | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | II | III | IV |  | |  |  |  | |
| 1 | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | |
| 2. | Итого по подпрограмме 3 | | Итого | 55 797,00 | 21 047,00 | 8 688,00 | | | | | | | | 13 031,00 | | 13 031,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 55 797,00 | 21 047,00 | 8 688,00 | | | | | | | | 13 031,00 | | 13 031,00 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |

».

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Фрязино

от 18.04.2024 № 373

**«Перечень мероприятий подпрограммы VI «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.* Оказание государственной поддержки  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов  и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов  их семей | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.*Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1.  Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 02.*  Оказание государственной поддержки  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов  и инвалидов боевых действий и членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2023-2027 | Итого | 5 887,00 | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 5 887,00 | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | ﻿*Мероприятие 02.01*. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | *Мероприятие 02.02.* Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2023-2027 | Итого | 5 887,00 | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 5 887,00 | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат 1. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Итого | 5 887,00 | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 |  |
| 2. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 5 887,00 | 2 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 387,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».