Приложение

к постановлению Администрации городского округа Фрязино

от 22.04.2024 № 385

«Утверждена

постановлением Администрации городского округа Фрязино

от 19.04.2023 №358

**Муниципальная программа городского округа Фрязино  
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»** **на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Фрязино Н.В. Силаева | | | | | |
| Муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Фрязино объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | |
| 2. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения городского округа Фрязино объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. | | | | | |
| 2. Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 6 627,0 | 0 | 6627,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 50 928,2 | 9 523,7 | 10 947,3 | 9 730,3 | 9 730,3 | 10 996,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 57 555,2 | 9 523,7 | 17 574,3 | 9 730,3 | 9 730,3 | 10 996,6 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем**

Дошкольное, общее и дополнительное образование

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования являются повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Фрязино Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения города и сельских жителей.

Система образования в городе Фрязино является одной из наиболее развитых в Московской области и включает в себя:

15 дошкольных образовательных организаций с охватом 3256 ребенка;

7 общеобразовательных организаций с контингентом 6634 обучающихся;

6 образовательных организаций дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность по программам дополнительного образования и воспитания детей и подростков с охватом 3218 обучающихся.

В городе Фрязино обеспечены высокие, в сравнении со средними по Московской области, показатели охвата образовательными услугами:

услугами дошкольного образования охвачено 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет;

услугами общего образования охвачено 99,97 процента детей и подростков;

услугами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования охвачено 47,3 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

Анализ текущего состояния системы образования в городе Фрязино Московской области позволяет обозначить ряд проблем, решение которых органами местного самоуправления представляется необходимым в рамках муниципальной программы.

1. Доступность дошкольного образования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) выполнена задача ликвидации к 2027 году очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечено 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

К 2027 году в городе Фрязино прогнозируется рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, что усилит потребность семей в услугах дошкольного образования и повлечет увеличение контингента учащихся в общеобразовательных организациях и увеличению риска сохранения второй смены, в связи с этим планируется строительство и реконструкция объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2. Современное качество дошкольного и общего образования.

В настоящее время все виды благоустройства имеют 95 процентов зданий дошкольных образовательных организаций. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования потребует в ближайшей перспективе укрепления материально-технической базы и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в дошкольных образовательных организациях в городе Фрязино.

Техническое состояние отдельных школьных зданий требует капитального ремонта. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и в них производился только косметический ремонт.

**Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных МКУ «Управление капитального строительства»**

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Фрязино.

Основными целями деятельности Учреждений являются:

сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в отдельных сферах строительной и градостроительной деятельности, переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет средств бюджета Московской области;

обеспечение реализации полномочий технического заказчика МКУ «Управление капитального строительства» в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых полностью за счет бюджетных средств.

**3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации**

**муниципальной программы**

Дошкольное, общее и дополнительное образование

Важнейшим стимулом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городе Фрязино до 2027 года станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет и в возрасте от 7 до 17 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Реализация мероприятий программы позволит организовать обучение 100% численности воспитанников дошкольных образовательных организаций по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство дошкольных образовательных организаций и введение в эксплуатацию здания, которое передано Управлению образования с целью в дальнейшем в качестве дошкольного учреждения 9 ремонтные работы запланированы на 2022 – 2026 годы). Однако с учетом возможностей бюджета города Фрязино, а также прогнозируемого изменения демографического тренда после 2022 года, наряду со строительством дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства.

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | N подпрограммы X | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | единиц | Акт ввод в эксплуатацию дошкольной образовательной организации |
| 2 | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | единиц | Акт ввод в эксплуатацию дошкольной образовательной организации |

**5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция),** **капитальный ремонт объектов образования»**

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 7 844,014 | 0 | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | |  |  |  |  |
| I | II | | III | | IV | |
| 7 844,014 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 6 626,989 | 0 | 6 626,989 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 217,025 | 0 | 1 217,025 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 06.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 7 844,014 | 0 | 7 844,014 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 6 626,989 | 0 | 6 626,989 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 217,025 | 0 | 1 217,025 |  |  | |  | |  | | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| I | | II | | III | | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 7 844,014 | 0 | 7 844,014 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 626,989 | 0 | 6 626,989 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1 217,025 | 0 | 1 217,025 |  | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

**5.2Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Фрязино финансирование которых, предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/  завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.2024  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ  (тыс.рублей) | Наименования главного распорядителя средств бюджета городского округа Фрязино |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Городской округ Фрязино | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 190269,635 | Итого: | 7884,014 | 0 | 7884,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |
| 160078,833 | Средства бюджета Московской области | 6626,989 | 0 | 6626,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30190,802 | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1217,025 | 0 | 1217,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | МБОО СОШ №4 г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение) | Х | Московская обл., г. Фрязино, ул. Центральная д.8Б | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 01.01.22-01.09.24 | 01.09.23 | 0198113,649 | 190269,635 | Итого по объекту: | 7884,014 | 0 | 7884,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 160078,833 | Средства бюджета Московской области | 6626,989 | 0 | 6626,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30190,802 | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1217,025 | 0 | 1217,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х |  | в том числе | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Х | Х |  | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по перечню | | Х |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | Всего: | 7884,014 | 0 | 7884,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6626,989 | 0 | 6626,989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1217,025 | 0 | 1217,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х |  | Х | Х | Х | Х | 0 | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х |  | Х | Х | Х | Х | 0 | Всего: | 7884,014 | 0 | 7884,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6626,989 | 0 | 6626,989 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 1217,025 | 0 | 1217,025 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: | | Х |  | Х | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

**6. Подпрограмма 7«Обеспечивающая подпрограмма»**

**6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 7«Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 годы | Итого: | 49711,20 | 9523,7 | 9730,3 | 9730,3 | 9730,3 | 10996,6 | Администрация городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 49711,20 | 9523,7 | 9730,3 | 9730,3 | 9730,3 | 10996,6 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 49711,20 | 9523,7 | 9730,3 | 9730,3 | 9730,3 | 10996,6 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 49711,20 | 9523,7 | 9730,3 | 9730,3 | 9730,3 | 10996,6 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 49711,20 | 9523,7 | 9730,3 | 9730,3 | 9730,3 | 10996,6 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 49711,20 | 9523,7 | 9730,3 | 9730,3 | 9730,3 | 10996,6 |