Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Фрязино

от 17.05.2023 № 452

«Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 22.12.2022 № 930

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы

[Паспорт](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации – председатель комитета Силаева Наталья Владимировна | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для ввода 27,66 тыс. кв. м жилья до 2027 года | | | | | |
| 1. Улучшение жилищных условий не менее 10 семей ежегодно к 2027 году | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1*.* Создание условий для жилищного строительства | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино,  отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 2.Обеспечение жильем молодых семей | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 3.Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства». Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей городского округа Фрязино Московской области жильем, наличие аварийного жилищного фонда. В городском округе Фрязино 9 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу. Способ переселения из аварийных домов определен – по договору от 17 февраля 2016 года № 30го/001 «О развитии застроенной территории в границах части квартала № 9 в городе Фрязино Московской области» заключенного между Министерством жилищной политики Московской области, администрацией города Фрязино и обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Форт» (далее - Договор). | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем молодых семей». Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в городском округе Фрязино Московской области.  Мероприятия Подпрограммы 2 предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям - участницам Подпрограммы 2 в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.  Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 позволяет достичь результативности, адресности и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | | | | |
| Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета». Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 6 позволяет достичь результативности и адресности обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц. | | | | | |
| Подпрограмма 7. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». Подпрограмма 7 разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в городском округе Фрязино.  Мероприятия Подпрограммы 7 предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, - участницам Подпрограммы 7 в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 43 396,72 | 18 579,30 | 14 628,32 | 10 189,10 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета\* | 6 291,93 | 380,20 | 3 010,34 | 2 901,39 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино\*\*\* | 4 143,72 | 1 320,30 | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 16 806,63 | 4 361,63 | 6 400,00 | 6 045,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 70 639,00 | 24 641,43 | 25 470,98 | 20 526,59 | 0,00 | 0,00 |

\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

\*\*\* Объем подлежит уточнению после принятия закона о бюджете городского округа Фрязино Московской области на соответствующий финансовый год.

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере**

На 1 января 2023 года в городском округе Фрязино Московской области 327 семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Сегодня в аварийных жилых домах, признанных таковыми в установленном законодательством порядке, в городском округе Фрязино Московской области проживают 213 человек.

Существует потребность в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования.

Сохраняется потребность города в закреплении квалифицированных кадров в системе образования и медицинского обеспечения граждан, что во многом зависит от решения жилищного вопроса работников образования и медицины.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Фрязино Московской области определяют новые приоритеты развития жилищной сферы городского округа Фрязино, основанные на следующих направлениях:

обеспечение развития застроенных территорий города на основе документов территориального планирования;

обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в городском округе Фрязино Московской области, в порядке очередности и вне очереди;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Фрязино Московской области.

Цели реализации муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы (далее - Муниципальная программа) позволяют учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жилья на территории городского округа Фрязино.

Цель Муниципальной программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в городском округе Фрязино Московской области.

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных мероприятий, входящих в состав Муниципальной программы.

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Приоритетные проекты не предусмотрены Муниципальной программой.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы средств.

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком происходит в соответствии с постановлением Администрации городского округа Фрязино от 06.03.2023 № 187 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области».

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Фрязино. С целью контроля за реализацией Муниципальной программы отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики комитета по экономике администрации городского округа Фрязино для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы**

**реализации Муниципальной программы с учетом ранее достигнутых**

**результатов, а также предложения по решению проблем**

**в указанной сфере**

Инерционный прогноз развития в сфере жилищной политики предполагает отказ от таких направлений, как:

осуществление мероприятий, предусматривающих реконструкцию части квартала № 9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, создание необходимой инженерной и социальной инфраструктуры с целью комплексного раз-вития территории города, мероприятий по переселению граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах;

осуществление мероприятий, предусматривающих государственную поддержку молодым семьям - участницам Подпрограммы 2 в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

осуществление мероприятий , направленных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны обеспечивать отсутствие либо ежегодное сокращение задолженности в Московской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае наличия в Московской области такой задолженности на начало отчетного финансового года;

осуществление мероприятий, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации Закона Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, - участницам Подпрограммы 7 в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2023 - 2027 годы (далее - Муниципальная программа), при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Отказ от реализации вышеуказанных направлений не позволит обеспечить необходимый объем ввода жилья, решить жилищную проблему большинства граждан и улучшить социальную и демографическую обстановку.

Учитывая социальную направленность Муниципальной программы, инерционный вариант ее разработки является неприемлемым.

**Целевые показатели Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя\*\*\* |  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | *Создание условий для ввода 27,66 тыс. кв. м жилья до 2027 года* | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Показатель 1.*  «Объем жилищного строительства» | Указ Президента РФ № 68 от 04.02.2021 | Тыс. кв.м | 0,00 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 14,68 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино,  отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Фрязино | 1.01.01.  1.01.03 |
| 2. | *Улучшение жилищных условий не менее 10 семей ежегодно к 2027 году* | | | | | | | | | | |
| 2.1 | *Показатель 2.*  «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | Указ Прези-дента РФ № 68 от 04.02.2021 | семей | 13 | 7 | 86 | 10 | 10 | 10 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино | 1.01.01  1.01.02  1.01.03  6.02.02  6.02.01 |

Методика расчета значений целевых показателей Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | *Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства».* | | | | |
| 1. | «Объем жилищного строительства» | тыс. кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования.  К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | Квартал |
| 2. | «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | семей | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве;  количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств;  количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма;  количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях;  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Квартал |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 03 | 03 | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации» | шт. | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:  а) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;  б) количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| 2. | 01 | 01 | 03 | Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.  Источник данных – отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино |
| 3. | 01 | 01 | 01 | Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории | кв. м | По фактическим данным предоставления жилых помещений |
| 4. | 02 | 01 | 01 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей |
| 5. | 03 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 6. | 03 | 01 | 01 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году (нарастающим итогом) | человек | Значение показателя, устанавливается нарастающим итогом с учетом числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области |
| 7. | 06 | 01 | 01 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | Значение показателя определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом «О ветеранах» |
| 8. | 06 | 02 | 02 | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации |
| 9. | 06 | 02 | 01 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации |
| 10. | 07 | 01 | 01 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | шт. | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области |

**Перечень мероприятий подпрограммы** **1**. **Создание условий для жилищного строительства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ***Основное мероприятие 01.*** *«Создание условий для развития жилищного строительства*» | 2023 –2027 | Итого | 336,00 | 336,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино,  отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 336,00 | 336,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01 «*Организация строительства» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории, кв.м | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 3463,49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3463,49 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.*  «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 2023 - 2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 41 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия, семья | 2023-  2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 123 | 7 | | 0 | 0 | 1 | 6 | 86 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | *Мероприятие 01.03.*«Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | 2023-2027 | Итого | 336,00 | 336,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 336,00 | 336,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семьи | 2023-  2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 03.*  «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства» | 2023-  2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | *Мероприятие 03.03. «*Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации» |  | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт. | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Итого по подпрограмме 1. | 2023-2027 | Итого | 336,00 | 336,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 336,00 | 336,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 2. Обеспечение жильем молодых семей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Основное мероприятие 01. «*Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства*»* | 2023-2025 | Итого | 25 854,00 | 6 710,43 | | | | | 9 844,98 | 9 298,59 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино, |
| Средства бюджета Московской области | 3 807,72 | 984,30 | | | | | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 1 431,93 | 380,20 | | | | | 580,34 | 471,39 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 3 807,72 | 984,30 | | | | | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 16 806,63 | 4 361,63 | | | | | 6 400,00 | 6 045,00 | 0,0 | 0,0 | граждане-участники подпрограммы |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01*  «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | 2023-2025 | Итого | 25 854,00 | 6 710,43 | | | | | 9 844,98 | 9 298,59 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 3 807,72 | 984,30 | | | | | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 1 431,93 | 380,20 | | | | | 580,34 | 471,39 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 807,72 | 984,30 | | | | | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16 806,63 | 4 361,63 | | | | | 6 400,00 | 6 045,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семьи | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Итого по подпрограмме 2 | 2023-2025 | Итого | 25 854,00 | 6 710,43 | | | | | 9 844,98 | 9 298,59 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3 807,72 | 984,30 | | | | | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства  федерального бюджета | 1 431,93 | 380,20 | | | | | 580,34 | 471,39 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 3 807,72 | 984,30 | | | | | 1 432,32 | 1 391,10 | 0,0 | 0,0 | Граждане-участники подпрограммы |
|  |  | Внебюджетные источники | 16 806,63 | 4 361,63 | | | | | 6 400,00 | 6 045,00 | 0,0 | 0,0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.  1 | ***Основное мероприятие 01.*** *«*Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*»* | 2023-2027 | Итого | | 39 589,00 | 17 595,00 | | | | | 13 196,00 | 8 798,00 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | | 39 589,00 | 17 595,00 | | | | | 13 196,00 | 8 798,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.*  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 2023-2027 | Итого | | 39 589,00 | 17 595,00 | | | | | 13 196,00 | 8 798,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации городского округа Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | | 39 589,00 | 17 595,00 | | | | | 13 196,00 | 8 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году, человек | 2023-2027 | Х | | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году (нарастающим итогом), человек | 2023-2027 | Х | | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Итого по подпрограмме 3 | | | Итого | 39 589,00 | 17 595,00 | | | | | 13 196,00 | 8 798,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 39 589,00 | 17 595,00 | | | | | 13 196,00 | 8 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 6. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
за счет средств федерального бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.* Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.*Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 02.*  ﻿« Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого | 4 860,00 | 0,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 4 860,00 | 0,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | ﻿*Мероприятие 02.01*. «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | *Мероприятие 02.02. «*Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2023-2027 | Итого | 4 860,00 | 0,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 4 860,00 | 0,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Итого | 4 860,00 | 0,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 4 860,00 | 0,00 | | | | | | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 7. Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023  год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.*«Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома***»*** | 2023-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01*  «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищной политики администрации г.о. Фрязино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям, штук | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварта-лам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  | | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».