1

Утверждена

постановлением Администрации городского округа

от 27.12.2022 № 962

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

1. Паспорт программы «Цифровое муниципальное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Фрязино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в муниципальном образовании Московской области и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования  Московской области»  Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 2920,0 | 759 | 952 | 1209 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 260182,3 | 52078,1 | 52028,3 | 52041,3 | 52017,3 | 52017,3 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 263102,3 | 52837,1 | 52980,3 | 53250,3 | 52017,3 | 52017,3 |

# Общая характеристика сферы реализации

# Характеристика проблем и мероприятий муниципальной программы, перечень подпрограмм.

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.

Достижение значений целевых показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации двух подпрограмм.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2023-2027 годы (Подпрограмма 1).

Основной задачей Подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» на 2023-2027 годы (Подпрограмма 2).

Направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории муниципального образования Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории муниципального образования Московской области, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

* 1. **Описание основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограмма 1.

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Основной задачей Подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ.

Подпрограмма 2.

Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений:

* + 1. Информационная инфраструктура;
    2. Информационная безопасность;
    3. Цифровое государственное управление;
    4. Цифровая культура;
    5. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования, подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области, увеличение скорости доступа образовательных учреждений к информационно- телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального проекта), обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), контролю эффективности принятых мер защиты информации, разработке проектов организационно-распорядительной документации в области защиты информации, моделей угроз и нарушителя информационной безопасности; приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением), средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.

# Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных

**технологий, реализуемых в рамках муниципальной программы**

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий.

Работа ведется по следующим направлениям:

организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области; оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Фрязино;

осуществление информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация данных направлений позволит повысить уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной

программы.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» не предусматривает реализацию приоритетных проектов.

# Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерени я  (по ОКЕИ) | Базовое значени е | Планируемое значение по годам реализации подпрограммы | | | | | Ответствен ный за  достижение показателя | Номер  подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на  достижение  показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных  центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и  муниципальных услуг | отраслевой | процент | 98,64 | 98,66 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |  | 1.01.01;  1.02.01 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования  Московской области» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным  оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской  области | Приоритетны й, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 01 |
| 2.2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного  программного обеспечения | Приоритетны й показатель, региональны й проект "Цифровое государствен  ное | процент | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | управление" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой  информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением  соответствующих баз | Приоритетны й, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 02 |
| 2.4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии  с установленными  требованиями | Приоритетны й, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 02 |
| 2.5. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных  им учреждениях в Московской области | Приоритетны й, показатель, Указ  Президента Российской Федерации от 04.02.2021  № 68,  «Цифровая | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | зрелость» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетны й, показатель, Указ  Президента Российской Федерации от 04.02.2021  № 68,  «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 03 |
| 2.7. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетны й, показатель, региональны й проект  «Цифровое государствен ное  управление», Соглашение от 16.12.2020  № 071-2019-  D6001-50/2 | процент | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 |  | 03 |
| 2.8. | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили  повторные обращения | Приоритетны й, показатель, Рейтинг-45 | процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 03 |
| 2.9. | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов,  предоставленных на портале  «Добродел» (два и более раз)12 | Приоритетны й, показатель, Рейтинг-45 | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 03 |
| 2.10. | Ответь вовремя – Доля жалоб, | Приоритетны | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | поступивших на портал  «Добродел», по которым нарушен срок подготовки  ответа12 | й, показатель, Рейтинг-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Доля многоквартирных  домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-  телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами  связи | Приоритетны й, показатель, Рейтинг-45 | процент | 87,2 | 87,3 | 87,5 | 87,7 | 87,8 | 87,9 |  | 01 |
| 2.12. | Образовательные организации обеспечены материально-технической  базой для внедрения цифровой образовательной среды4 | Приоритетны й, показатель, региональны й проект  «Цифровая образователь ная среда»,  Субсидия | единица | - | - | - | - | - | - |  | 04 |

* 1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета значений показателя** | **Источник данных** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | Значение показателя определяется по итогам мониторинга опросов граждан по вопросам качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы Добродел, как доля  положительных оценок от общего количества оценок в соответствии с методикой, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области  «Центр методической оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 10.09.2020 № 158-ОД.  Значение показателя рассчитывается по формуле:  У = Нполож × 100%, где  добр Ндобр  Удобр – оценка гражданами качества предоставления услуг в МФЦ, полученная посредством системы Добродел;  Н полож –количество положительных оценок («да и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  Н добр – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Значение базового показателя – 98,641 | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ посредством системы добродел. |

# Методика расчета значений целевых показателей муниципальной подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета значений показателя** | **Источник данных** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 𝑅1 × 100% + 𝑅2 × 100%  𝑛 = 𝐾1 𝐾2  2  где:  𝑛 – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  𝑅1 – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской | Данные муниципальных образований Московской области |

1 Указывается значение показателя, достигнутое по итогам 2022 года (рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  𝐾1 – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  𝑅2 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  𝐾2 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области,  МФЦ муниципального образования Московской области. |  |
| 2.2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального  образования Московской области программного обеспечения. | Данные муниципальных образований Московской области |
| 2.3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, | Процент | 𝑅1 × 100% + 𝑅2 × 100%  𝑛 = 𝐾1 𝐾2  2  где:  𝑛 – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  𝑅1 – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального  образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации | Данные муниципальных образований Московской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  𝐾1 – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  𝑅2 – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  𝐾2 – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих  местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. |  |
| 2.4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области,  обеспеченных средствами  электронной подписи в соответствии  с установленными требованиями | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования  Московской области в средствах электронной подписи. | Данные муниципальных образований Московской области |
| 2.5. | Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и  подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  𝑛 – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;  К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете показателя во избежание двойного счета.  В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: | Данные муниципальных образований Московской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71   «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства);   * вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.   Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):   * запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг; * документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет"; * документы, на которые не распространяются указанные выше Правила   делопроизводства, в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. |  |
| 2.6 | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  𝑛 – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными  ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). |
| 2.7. | Доля обращений за получением муниципальных  (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без  необходимости личного | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  𝑛 – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг |  | таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных  (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). |
| 2.8. | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших  на портал «Добродел»,  по которым поступили повторные обращения | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  𝑛 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;  R – количество сообщений, по которым поступили повторные обращения от заявителей (факт повторного обращения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество повторов по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, , требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля  2016 г. № 10-4571/Исх). |
| 2.9. | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  𝑛 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество отложенных решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего количества учитываются предыдущие периоды);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля  2016 г. № 10-4571/Исх). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итогом с 1 января 2020 года). |  |
| 2.10. | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал  «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Процент | 𝑅  𝑛 = × 100%  𝐾  где:  𝑛 – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым нарушен срок подготовки ответа;  R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт нарушения срока подготовки ответа или факт отсутствия ответа (факт просроченного сообщения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января отчетного года; количество просрочек по одному сообщению неограниченно);  К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года). | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля  2016 г. № 10-4571/Исх). |
| 2.11. | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами  проводного доступа к информационно-  телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | КД1 + Кпо1 + Кво1  КД Кпо Кво  𝑛 = × 100%  𝑡  где:  КД – общее количество многоквартирных домов (далее – МКД) в городском округе за исключением МКД, которые не учитываются при расчете показателя.  КД1 – количество МКД в городском округе, в которых присутствуют не менее 2-х провайдеров.  Кпо – общее количество коттеджных поселков в городском округе.  Кпо1 – количество коттеджных поселков в городском округе, имеющих широкополосный доступ в Интернет.  Кво – общее количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел. Кво1 – количество сельских населенных пунктов с населением 250-500 чел., имеющих широкополосный доступ в Интернет.  t –количество видов муниципальных образований (слагаемых), используемых при расчете. При отсутствии КД / Кпо / Кво составляющей в городском округе соответствующие переменные не учитываются в формуле, при этом расчет производится с использованием t, соответствующего количеству переменных.  При расчете не учитываются:  - в части МКД – аварийные дома, подлежащие сносу, общежития, блокированной застройки, а также малоэтажные дома, в которых менее 20 квартир; | Источником информации являются данные системы АИС ГЖИ раздел  «Поставщики услуг и ресурсов» (данные муниципальных образований Московской области, АИС ГЖИ, ГАСУ) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - в части коттеджных поселков и сельских населенных пунктов – поселки,  не имеющие проводной доступ к сети Интернет. |  |
| 2.12. | Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Единица | 𝑛 = 𝑅 + 𝐾  где:  n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;  R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2023 года (приобретены средства обучения и воспитания для обновления материально– технической базы);  K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в которых в 2019 и 2020  годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. | Данные муниципальных образований Московской области |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы.**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» является администрация городского округа Фрязино Московской области. Ответственными за выполнение мероприятий программы являются: отдел информационной безопасности, МФЦ.

Ответственный за выполнение мероприятия:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику программы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации мероприятий;

вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее ГАСУ) информацию о выполнении мероприятия.

Управление реализацией муниципальной программы, а также порядок взаимодействия ответственного за реализацию программы с муниципальным заказчиком программы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления Главы города от 24.03.2021 № 20 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области» (далее - постановление от 24.03.2021 № 20).

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с постановлением от 24.03.2021 № 20.

**6. Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации программы**

Контроль за реализацией подпрограмм осуществляется администрацией городского округа Фрязино Московской области. Координатором муниципальной программы является первый заместитель главы администрации Н.В. Бощеван.

Состав, формы и сроки предоставления отчётности реализации программы, а также оперативный контроль её выполнения осуществляется в соответствии с разделом 7 постановления от 24.03.2021 № 20.

Приложение 1

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Паспорт подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Фрязино» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 2277,0 | 759,0 | 759,0 | 759,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2397,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 0,0 | 0,0 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы.**

Подпрограмма направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов муниципального образования Московской области, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе сети МФЦ.

Приложение 1.1

к подпрограмме «Повышение качества и

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне  -ния меропр ия-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственны й за  выполнение мероприятия подпрограмм  ы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-  2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Средства бюджета  Московской  области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  городского округа  Фрязино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров | 2023-  2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета  Московской | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предоставления государственных и муниципальных услуг |  | области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета  городского округа  Фрязино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Совершенствование системы  предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-  2027 | Итого: | 2397,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Средства бюджета  Московской  области | 2277,0 | 759,0 | 759,0 | 759,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  городского  округа Фрязино | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Техническая поддержка программно-  технических комплексов для оформления паспортов  гражданина Российской  Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами  территории Российской Федерации, в  многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг | 2023-  2027 | Итого: | 2397,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета  Московской  области | 2277,0 | 759,0 | 759,0 | 759,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | | Итого: | | 2397,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета  Московской области | | 2277,0 | 759,0 | 759,0 | 759,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа  Фрязино | | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации городского округа Фрязино Московской области | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 643 | 0 | 193 | 450 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 10470,5 | 2087,1 | 2098,1 | 2111,1 | 2087,1 | 2087,1 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 11113,5 | 2087,1 | 2291,1 | 2561,1 | 2087,1 | 2087,1 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы.**

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории муниципального образования Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории муниципального образования Московской области, создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

Приложение 2.1

к подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы

цифровой экономики муниципального образования Московской области»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя- тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответстве нный за выполнен ие мероприя тия  подпрогр  аммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | **Основное мероприятие 01.**  Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **6 150,0** | **1 230,0** | **1 230,0** | **1 230,0** | **1 230,0** | **1 230,0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **6 150,0** | **1 230,0** | **1 230,0** | **1 230,0** | **1 230,0** | **1 230,0** |  |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**  Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.**  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **1655** | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |  | Перевод органов администрации городского округа на использование IP-телефонии. Приобретение, монтаж и настройка системы IP-телефонии в здании АОЦ (пр-кт Мира, д.15А) Обеспечено подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03.**  Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Средства бюджета муниципального образования | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | **Мероприятие 01.04.** Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **4495** | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |  | Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного, сетевого оборудования и организационной техники. Обеспечивается необходимый ремонт и замена вышедшей из строя техники. |
| 1.5. | **Мероприятие 01.05.**  Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 02.**  Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **2 805,5** | **561,1** | **561,1** | **561,1** | **561,1** | **561,1** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **2 805,5** | **561,1** | **561,1** | **561,1** | **561,1** | **561,1** |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **2805,5** | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 | 561,1 |  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых администрацией городского округа Фрязино Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
| 3. | **Основное мероприятие 03.**  Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01.**  Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | **Мероприятие 03.02.**  Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечено надежное и бесперебойное функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ городского окру-га Фрязино Московской области, техническая поддержка пользователей. |
| 3.3. | **Мероприятие 03.03.**  Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечено бесперебойное функционирование и сопровождение муниципальных ин-формационных систем. |
| 4. | **Основное мероприятие 04.**  Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **1480** | **296** | **296** | **296** | **296** | **296** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **1480** | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |  |
| 4.1. | **Мероприятие 04.01.**  Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Средства бюджета городского округа Фрязино | **1480** | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |  | Обеспечено доведение до запланированных значений качественных показателей |
| 5. | **Основное мероприятие E4.** Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **678** | **0** | **204** | **474** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **35** | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области[1] | **643** | 0 | 193 | 450 | 0 | 0 |  |
| 5.4. | **Мероприятие E4.04.**  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единиц) Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единиц) |
| Средства бюджета Московской области5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Мероприятие E4.05.  Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого, в том числе: | **678** | **0** | **204** | **474** | **0** | **0** |  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | **35** | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области5 | **643** | 0 | 193 | 450 | 0 | 0 |

# Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № основного  мероприятия YY | №  мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Е4 | 04 | Образовательные организации  обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой  образовательной среды (единиц) | единиц | Количество образовательных организаций, обеспеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 2. | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и  оборудования), приобретённых в  рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной  среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,  мультимедийным, презентационным оборудованием и программным  обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего  образования (единиц) | единиц | Количество образовательных организаций, в которых обеспечено  обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на  внедрение целевой модели цифровой образовательной среды на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным,  презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и  среднего общего образования.  Периодичность представления – ежеквартально. |

**Взаимосвязь основных мероприятий и показателей муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного  мероприятия | Наименование показателя | Единица  измерения |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Информационная инфраструктура | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с  требованиями нормативных правовых актов Московской области. **Мероприятие 4.** | Процент |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного доступа к информационно-  телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. **Мероприятие 1.** | Процент |
| 2. | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным  программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз. **Мероприятие 1.** | Процент |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной  подписи в соответствии с установленными требованиями. **Мероприятие 1.** | Процент |
| 3. | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области  отечественного программного обеспечения. **Мероприятие 1.** | Процент |
| Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного  самоуправления и подведомственными им учреждениями в Московской области. **Мероприятие 2.** | Процент |
| Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании  услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг. **Мероприятие 2.** | Процент |
| Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг.  **Мероприятие 2.** | Процент |
| Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные  обращения. **Мероприятие 2.** | Процент |
| Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и  более раз). **Мероприятие 2.** | Процент |
| Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа.  **Мероприятие 2.** | Процент |
| 4. | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая  образовательная среда» | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. **Мероприятие 4.** | Единица |

Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Фрязино» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 249511,8 | 49951,0 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 249511,8 | 49951,0 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 |

Приложение 3.1

к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнени  я  мероприят ия | Источники  финансирования | Всего (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | Ответственн ый за выполнение  мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий  для реализации полномочий органов местного  самоуправления | 2023-2027 | Итого | 249511,8 | 49951,0 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 | Администрац ия  городского округа  Фрязино, МФЦ |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | 249511,8 | 49951,0 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 | 49890,2 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 223341,8 | 44717,0 | 44656,2 | 44656,2 | 44656,2 | 44656,2 |  |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | 223341,8 | 44717,0 | 44656,2 | 44656,2 | 44656,2 | 44656,2 | Администрац ия  городского округа Фрязино, МФЦ |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Обеспечение  оборудованием и поддержание  работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и  муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 26170,0 | 5234,0 | 5234,0 | 5234,0 | 5234,0 | 5234,0 | Администрац ия  городского округа Фрязино, МФЦ |
| Средства бюджета  городского округа Фрязино | 26170,0 | 5234,0 | 5234,0 | 5234,0 | 5234,0 | 5234,0 |