[image: image1.png]


  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2025 № 1143
Об изменении существенных условий контракта от 23.10.2025 № 0848300066525000081 «Замена ограждения на территории МБОО Гимназия г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение - ул. Центральная 8б)»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», согласием главного распорядителя бюджетных средств (152-001-ИСХ-686 от 28.11.2025), обращением общества с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ-СИТИ» от 19.11.2025 № 127, руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,
постановляю:
1.
Изменить существенные условия контракта от  23.10.2025 № 0848300066525000081 «Замена ограждения на территории МБОО Гимназия г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение - ул. Центральная 8б)» (далее - Контракт), а именно:

1.1. Приложение 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Фрязино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Фрязино Минакову В. Н.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Фрязино Шувалову Ю.М.

Глава городского округа Фрязино



                     Д.Р. Воробьев

Приложение к постановлению Администрации городского округа Фрязино от 15.12.2025 № 1143

«Приложение 2 к контракту

от «____» ___________ 20___г. № 0848300066525000081

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)
1. График выполнения строительно-монтажных работ

1.1. Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
	Порядковый номер
	Наименование вида работ
	Условия предоставления результатов
	Сторона, исполняющая обязательство
	Сторона, получающая исполнение

	1.
	Замена ограждения на территории МБОО Гимназия г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение - ул. Центральная 8б)
	Разово
	Подрядчик
	Заказчик

	
	Объект закупки

	
	· Замена ограждения  на территории МБОО Гимназия г.о.Фрязино МО  (дошкольное отделение - ул. Центральная 8б) (Смета без Сводного Сметного Расчета (ССР))
  Физический объем работ: согласно смете «Приложение 6 к контракту ЛСР»

            Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен
            Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен

	
	Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком*: 0 дн. от даты заключения контракта;

Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком*: 36 раб. дн. от даты заключения контракта;


 *Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.2

	Наименование обязательства
	Порядок проведения приемки
	Документ о приемке
	Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком**
	Действие
	Ответственная сторона

	Замена ограждения на территории МБОО Гимназия г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение - ул. Центральная 8б)
	приёмку осуществляет заказчик
	Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе
	Подписание
	Подрядчик

	
	
	*
	20 раб. дн. от даты получения документа
	Подписание
	Заказчик


* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ  и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок

**  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.3
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Сумма, руб./%

	1.
	Оплата №01
	Оплата
	100% По фактическому объёму 

	
	Срок исполнения обязательства Заказчиком* 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Замена ограждения на территории МБОО Гимназия г.о.Фрязино МО (дошкольное отделение - ул. Центральная 8б));


* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
3.3. Удержания из оплаты
Таблица 2.4 
	Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
	Нет

	Заказчик удерживает сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)
	Да


4.  Место выполнения работ

Таблица 2.5
	Получатель
	Место выполнения работ 

	МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИМНАЗИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 8б


5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6
	Начало исполнения контракта

	0 дн. от даты заключения контракта

	Срок окончания исполнения контракта

	66 раб. дн. от даты заключения контракта


5.2.  Срок исполнения отдельных этапов
Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены 

6. Обеспечение исполнения контракта

	Размер обеспечения исполнения контракта, % от цены контракта
	Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта
	Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.

	30  
	839 970,00 
	Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва

БИК: 004525987

Расчетный/казначейский счёт: 03234643467800004800

Корреспондентский/банковский счёт:  40102810845370000004
Лицевой счёт: 20112530179

В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»

	15


»
