Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Фрязино

от 12.03.2025 № 221

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги Подмосковья»

| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 03. Содержание автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого: | 108 982,0 | 0 | 0 | 38 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 982,0 | 35 000,0 | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 108 982,0 | 0 | 0 | 38 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 982,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого: | 108 982,0 | 0 | 0 | 38 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 982,0 | 35 000,0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 108 982,0 | 0 | 0 | 38 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 982,0 | 35 000,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения,% |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 100 |  |  | 20,8 |  |  | 41 |  |  | 59,2 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого: | 218 904,5 | 95410,0 | 91084,5 | 21 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9498,0 | 1531,0 | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 866,0 | 39866,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 179 038,5 | 55544,0 | 91084,5 | 21 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9498,0 | 1531,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 04.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого: | 86231,0 | 41 966,0 | 44 265,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 866,0 | 39 866,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 77 405,0 | 2 100,0 | 44 265,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30983,0 | 16285,0 | 14698,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 04.18 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого: | 31040,0 | 0 | 0 | 21 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 813,0 | 846,0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 31040,0 | 0 | 0 | 21 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 813,0 | 846,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29600,0 | 0 | 0 | 8600,0 | 0 |  |  | 2400,0 |  |  |  | 6200,0 |  |  | 0 |  | 10500,0 | 10500,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 04.03 Мероприятие, не включённое в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого: | 813,2 | 614,0 | 199,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 813,2 | 614,0 | 199,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого: | 81 412,4 | 45 430,4 | 35 982,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 81 412,4 | 45 430,4 | 35 982,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Финансирование выполнения мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, % |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 04.09 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого: | 18 037,9 | 7 399,6 | 10 638,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 18 037,9 | 7 399,6 | 10 638,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел/100 тыс. населения |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 04.15 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 04.21 Создание парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого: | 1 370,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,0 | 685,0 | Управление Б, ДХ и Т Администрации городского округа Фрязино, МБУ «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино | 1 370,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,0 | 685,0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Итого: |  | 327 886,5 | 95 410,0 | 91 084,5 | 59 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 480,0 | 36 531,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 39 866,0 | 39 866,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 288 020,5 | 55 544,0 | 91 084,5 | 59 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 480,0 | 36 531,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |