Приложение 8

«Приложение 2

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017- 2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 | Содержание и установка светофорных объектов | Итого | 2017-2021 | 0 | 7 463 | 1 323 | 1 403 | 1 487 | 1 580 | 1 670 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 7 463 | 1 323 | 1 403 | 1 487 | 1 580 | 1 670 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2 | Содержание и установка дорожных знаков | Итого | 2017-2021 | 0 | 2 631 | 0 | 589 | 642 | 680 | 720 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 2 631 | 0 | 589 | 642 | 680 | 720 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Задача 3 | Нанесение горизонтальной разметки | Итого | 2017-2021 | 955 | 4 670 | 0 | 1 036 | 1 134 | 1 200 | 1 300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 955 | 4 670 | 0 | 1 036 | 1 134 | 1 200 | 1 300 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Задача 4 | Установка и ремонт дорожных ограждений | Итого | 2017-2021 | 0 | 1 482 | 0 | 333 | 359 | 380 | 410 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 1 482 | 0 | 333 | 359 | 380 | 410 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Задача 5 | Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Задача 6 | Разработка КСОДД и ПОДД | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г. Фрязино |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Задача 7 | Инвентаризация и увеличение парковочных машиномест | Итого | 2017-2021 | 0 | 5 036 | 0 | 770 | 1 346 | 1 420 | 1 500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 5 036 | 0 | 770 | 1 346 | 1 420 | 1 500 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Задача 8 | Устройство площадок и приобретение оборудования для обустройства автогородков | Итого | 2017-2021 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образов. и подвед. уч-я |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Задача 9 | Обустройство, содержание и ремонт автобусных площадок и павильонов | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Задача 10 | Обустройство пешеходных переходов и обслуживание объектов пешеходных переходов со светофором Т7 | Итого | 2017 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Задача 11 | Обустройство, ремонт и нанесение разметки велодорожек | Итого | 2017 2021 | 100 | 816,7 | 266,7 | 100 | 100 | 150 | 200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 100 | 816,7 | 266,7 | 100 | 100 | 150 | 200 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».