Приложение 11

к постановлению Главы города

от \_22.02.2017\_ № \_109\_

«Приложение 1

к подпрограмме «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017- 2021 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего

пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие

и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок испол-нения меро-прия-тия | Объём финан-сирования меро-приятия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответст-венный за выполнение мероприя-тия подпро--граммы | Резуль-таты выпол-нения меро-приятий подпро-граммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2017 2021 | 17 798 | 124 989 | 25 453 | 22 753 | 24 118 | 25 565 | 27 100 |  |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 17 798 | 124 989 | 25 453 | 22 753 | 24 118 | 25 565 | 27 100 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
| Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2 | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая выполнение работ по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетонного покрытия) для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия) | Итого | 2017-2021 | 13 276 | 19 500,3 | 19 500,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 6 214 | 19 500,3 | 19 500,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | админист-рация, МБУ «Городское хозяйство» |  |
| Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства обл. бюджета |  | 7 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3 | Реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | админист-рация, МБУ «Городское хозяйство» |  |
| Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Задача 4. | Приобретение специальной дорожной техники | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | админист-рация |  |
| Средства фед. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства обл. бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».