Приложение 1

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино 
на 2017- 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшест-вующему году начала реализа-ции мун. програ-ммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Содержание светофорных объектов | 2017-2021 | Итого | 0 | 2 983,5 | 933,5 | 500 | 500 | 500 | 550 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечена работа светофоров |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2 983,5 | 933,5 | 500 | 500 | 500 | 550 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Содержание и установка дорожных знаков | 2017-2021 | Итого | 0 | 3 209,69 | 989,69 | 500 | 500 | 500 | 720 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечена безопасность дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 3 209,69 | 989,69 | 500 | 500 | 500 | 720 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Нанесение горизонтальной разметки | 2017-2021 | Итого | 955 | 6 565,5 | 645,5 | 1 500 | 1 620 | 1 500 | 1 300 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечена безопасность дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 955 | 6 565,5 | 645,5 | 1 500 | 1 620 | 1 500 | 1 300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Установка и ремонт дорожных ограждений | 2017-2021 | Итого | 0 | 3 910 | 0 | 0 | 2 500 | 1 000 | 410 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 3 910 | 0 | 0 | 2 500 | 1 000 | 410 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости тех-нических средств организации дорожного движения | 2017-2021 | Итого | 0 | 600 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 600 | 0 | 0 | 400 | 200 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Разработка КСОДД и ПОДД (включая мероприятия по улучшению безопасности в области дорожного движения) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7 Инвентаризация и увеличение парковочных машиномест | 2017-2021 | Итого | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8 Устройство площадок и приобретение оборудования для обустройства автогородков | 2017-2021 | Итого | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования и подведомственные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 9 Обустройство, содержание и ремонт автобусных площадок и павильонов | 2017-2021 | Итого | 0 | 2 100 | 0 | 400 | 1 200 | 500 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2 100 | 0 | 400 | 1 200 | 500 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10 Обустройство пешеходных переходов и обслуживание объектов пешеходных переходов со светофором Т7 | 2017-2021 | Итого | 0 | 2 700 | 0 | 800 | 900 | 1 000 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2 700 | 0 | 800 | 900 | 1 000 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 11 Обустройство, ремонт и нанесение разметки велодорожек | 2017-2021 | Итого | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | МБУ «Городское хозяйство |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

.																				».