ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019 № 244

О внесении изменений в постановление Главы города от 10.10.2016 № 691 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017 - 2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 (с изменениями от 11.12.2018 № 931/44), Уставом городского округа Фрязино Московской области, постановлением Главы города Фрязино от 29.12.2017 № 1002 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Фрязино Московской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением Главы города от 10.10.2016 № 691 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017 - 2021 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы и разделы Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Развитие застроенных территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 1 К подпрограмме «Развитие застроенных территорий» Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Программы изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» Программы изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.9. Паспорт подпрограммы «Социальная ипотека» Программы изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 1 к подпрограмме «Социальная ипотека» Программы изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.11. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставляемых по договорам социального найма» Программы изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставляемых по договорам социального найма» Программы изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.13. Паспорт подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Программы изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение 1 подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Программы изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.15. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Программы изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Программы изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления социального развития и молодежной политики администрации городского округа Фрязино Егорова А.Д.

Глава городского округа                                                                        К.В. Бочаров

Приложение 1

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244_

«Паспорт муниципальной программы «Жилище»

| Координатор муниципальной программы |  | заместитель главы администрации - начальник управления социального развития и молодежной политики Егоров Андрей Дмитриевич |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Фрязино Московской области |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | Подпрограмма 1 Развитие застроенных территорий. Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей. Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подпрограмма 4. Социальная ипотека. Подпрограмма 5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Подпрограмма 6. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. Подпрограмма 7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |  |  |  |  |
| Источники финансирования Муниципальной программы. В том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области ** | 59 020,30 | 9 598,30 | 17 207,10 | 19 830,90 | 4 954,00 | 7 430,00 |
| Средства федерального бюджета *** | 5 593,50 | 1 569,70 | 1 346,60 | 1 575,20 | 1 102,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино **** | 28 761,80 | 4 415,60 | 6 355,20 | 7 036,00 | 2 181,00 | 8 774,00 |
| Внебюджетные источники | 47 654,73 | 7 011,40 | 12 595,33 | 8 924,00 | 9 562,00 | 9 562,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 141 030,33 | 22 595,00 | 37 504,23 | 37 366,10 | 17 799,00 | 25 766,00 |

**) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

***) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

****) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета городского округа Фрязино на соответствующий финансовый год.».

- Характеристика проблемы в сфере реализации Муниципальной программы

На 1 января 2019 года в городском округе Фрязино 502 семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Сегодня в аварийных жилых домах, признанных таковыми в установленном законодательством порядке, в городском округе Фрязино проживают 356 человек.

Существует потребность в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования.

Сохраняется потребность города в закреплении квалифицированных кадров в системе образования и медицинского обеспечения граждан, что во многом зависит от решения жилищного вопроса работников образования и медицины.

- Прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищном строительстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей города Фрязино определяют новые приоритеты развития жилищной сферы городского округа Фрязино, основанные на следующих направлениях:

обеспечение развития застроенных территорий города на основе документов территориального планирования;

обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городском округе Фрязино, в порядке очередности и вне очереди;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Фрязино.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

«Развитие застроенных территорий» (приложение 1 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы предусматривают реконструкцию части квартала № 9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, созданием необходимой инженерной и социальной инфраструктуры с целью комплексного развития территории города.

«Обеспечение жильем молодых семей» (приложение 2 к Муниципальной программе).

Является продолжением муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2014-2018 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение 3 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

«Социальная ипотека» (приложение 4 к Муниципальной программе).

Разработана в соответствии с подпрограммой «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить затраты граждан на приобретение жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в городе Фрязино, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику города в целом.

При реализации программы, подпрограмма «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов» действует в части исполнения обязательств по выплате компенсации остатка задолженности по основному долгу по выданному банком (кредитной организацией) ипотечных кредитов участникам подпрограммы.

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (приложение 5 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов города Фрязино от 27.08.2009 № 435 «Об учетной норме и норме предоставления жилого помещения в городе Фрязино» путем:

предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда в домах новостройках;

предоставление освободившихся жилых помещений;

приобретение жилых помещений администрацией городского округа Фрязино с целью последующего предоставления их гражданам, состоящим на учете;

приобретение жилых помещений администрацией городского округа Фрязино путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов с целью последующего предоставления их гражданам, состоящих на учете;

переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах;

предоставление специализированных жилых помещений;

участие в подпрограммах Муниципальной программы.

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» (приложение 6 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (приложение 7 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы  направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа Фрязино ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.07.2006 № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

4. Цели Муниципальной программы и подпрограмм

4.1. Цель Муниципальной программы

Цели реализации Муниципальной программы позволяют учесть основные проблемы в строительстве и приобретении жилья на территории городского округа Фрязино.

Цель Муниципальной программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в городском округе Фрязино.

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах, и отдельных мероприятий, входящих в состав Муниципальной программы.

4.2. Цели Подпрограмм

Основной целью подпрограммы 1. «Развитие застроенных территорий» является реконструкция территории части квартала 9 с переселением граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, расположенных в зоне перспективного строительства, создание благоприятных условий для планомерной застройки городской территории с учетом перспектив развития городского округа Фрязино, достижение достойных условий проживания граждан.

Основной целью подпрограммы 2.  «Обеспечение жильем молодых семей» является поддержка молодых семей, имеющих место жительства в городском округе Фрязино, при решении ими жилищной проблемы путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа путем приобретения в собственность городского округа Фрязино Московской области и предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основной целью подпрограммы 4. «Социальная ипотека» является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов путем оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья.

Основной целью подпрограммы 5. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» является предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности и вне очереди, путем участия администрации городского округа (в лице КУИЖВ администрации городского округа Фрязино) в строительстве, долевом участии в строительстве жилых домов, приобретения жилых помещений с целью предоставления их очередникам общегородской очереди.

Основной целью подпрограммы 6. «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» является оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы 7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» является предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, путем обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в рамках переданных государственных полномочий.

5. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в программе и подпрограммах (перечни мероприятий и их характеристики приведены в соответствующих подпрограммах).

Развитие застроенных территорий.

Осуществляется путем переселения граждан из аварийных многоквартирных жилых домов и домов, подлежащих сносу, расположенных в зоне перспективного строительства части квартала № 9, создание благоприятных условий для планомерной застройки городской территории с учетом перспектив развития городского округа Фрязино.

Обеспечение жильем молодых семей.

Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в городском округе Фрязино, в рамках Подпрограммы при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма разработана в целях получения средств из федерального бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств численности детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями. Реализация Подпрограммы повысит эффективность расходования бюджетных средств и позволит осуществлять действенный контроль за реализацией данных мероприятий.

Социальная ипотека.

В целях привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров и повышения доступности и качества оказываемых населению городского округа Фрязино услуг в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, а также в целях поощрения молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов с учетом значимости осуществляемой ими деятельности в научной, научно-технической и промышленной сферах в рамках Подпрограммы предлагается оказание государственной поддержки в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования.

Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Фрязино от 25.10.2012 № 171 «О принятии Положения «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда города Фрязино Московской области» путем выполнения следующих мероприятий:

- формирование специализированного жилищного фонда;

- предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей.

Подпрограмма  разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Московской области. Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

6. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы.

Планируемые количественные и качественные показатели реализации Муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, отражены в приложении 1 к Муниципальной программе.

7. Перечень мероприятий Подпрограмм

Перечень мероприятий подпрограмм отражен в соответствующих приложениях к подпрограммам.

8. Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
Муниципальной программы

«Оценка эффективности Муниципальной программы ежегодно производится администрацией городского округа на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Муниципальной программы.

Оценка эффективности Муниципальной программы производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Муниципальной программой значениями на 2017-2021 годы.

8.1. Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

8.1.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

о количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий и обеспеченных жильем;

Источник данных – жилищный отдел КУИЖВ администрации городского округа Фрязино.

8.1.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Целевой показатель рассчитывается, как отношение количества семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, обеспеченных жильем, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

8.1.3. Значение целевого показателя.

Количество российских семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои 
жилищные условия в 2017 году – 15, в 2018 году -15, в 2019 году -10, в 2020 году -15, 
в 2021 году -20.

8.2. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи.

8.2.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - орган государственной статистики;

среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных - орган государственной статистики.

8.2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек.

8.2.3 Значение целевого показателя.

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи в 2017 году – 4,15 кв.м, в 2018 году – 4,15 лет, в 2019 – 4,10 лет, в 2020  году -4,05 лет, в 2021 году- 4,00 лет.

8.3. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья.

8.3.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

о вводе в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом-класса (тыс. кв. м), по городскому округу Фрязино. Источник данных – отдел архитектуры и капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.3.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается отделом капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино, выраженное в процентах.

8.3.3. Значение целевого показателя.

Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья в 2017 году - 0%, в 2018 году - 0%, в 2019 году – 0%, в 2020 году – 0%, в 2021 году -0%.

8.4. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья

8.4.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о средней стоимости одного квадратного метра жилья (тыс. рублей) на первичном рынке жилья.

Источник данных - орган государственной статистики.

### 8.4.2. Значение целевого показателя

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в 2017 году – 66 327 рублей, 
в 2018 году –  69 900 рублей,  в 2019 году – 73 600 рублей, в 2020 году – 77 500 рублей, в 2021 - 81 600 рублей.

8.5. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно уровня 2012 года.

8.5.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные:

- средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) (рублей);

- средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство».

Источник данных - орган муниципальной статистики.

8.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Целевой показатель рассчитывается как отклонение среднего значения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в городском округе Фрязино от средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», выраженное в процентах.

8.5.3. Значение целевого показателя.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно уровня 2012 года в 2017 году – 97,9 %, в 2018 году – 97,7 %, в 2019 году – 97,7 %, в 2020 году – 97,7 %, в 2021 году – 97,7 %.

8.6. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

8.6.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

о количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий и обеспеченных жильем;

об общем количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Источник данных – жилищный отдел Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации городского округа Фрязино (далее- жилищный отдел КУИЖВ администрации городского округа Фрязино)

8.6.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Целевой показатель рассчитывается, как отношение количества семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, обеспеченных жильем, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

8.6.3. Значение целевого показателя.

Удельный вес числа семей, подучивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: в 2017 году – 2,1 %, в 2018 году – 2,3 %, в 2019 году - 2,3 %, 2020 году -  2,5%, 2021 году – 2,7 %.

8.7. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда.

8.7.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м). Источник данных – отдел капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.7.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Фрязино.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается отделом строительства и капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации города Фрязино.

8.7.3. Значение целевого показателя

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2017 году – 1,2 %, в 2018 году –2,2 %, в 2019 году -0%, в 2020 году -0%, в 2021 году-0%.

8.8. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса.

8.8.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического класса. Источник данных – отдел капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.8.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Фрязино.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается отделом капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа 
Фрязино.

8.8.3. Значение целевого показателя.

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса в 2017 году – 0,

в 2018 году – 0, в 2019 – 0, в 2020 году – 0, в 2021 году – 0.

8.9. Уровень обеспеченности населения жильем.

8.9.1. Исходные данные.

При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - орган государственной статистики.

8.9.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается отделом капитального строительства.

8.9.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель рассчитывается по формуле:

где:

ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Фрязино;

ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда;

НАС - общая численность населения на конец года.

8.9.4. Уровень обеспеченности населения жильем составил в 2017 году – 24,37 кв.м, 
в 2018 году – 25,0 кв. м, в 2019 году – 25,5 кв. м, в 2020 году -26,0 кв. м, в 2021 году - 
26,5 кв. м.

8.10. Доля предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений по которым осуществлено в установленный предписанием срок.

8.10.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений по которым осуществлено в установленный предписанием срок;

общее количество предписаний об устранении нарушений.

8.10.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

n - доля предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений по которым осуществлено в установленный предписанием срок;

R - количество предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений по которым осуществлено в установленный предписанием срок;

К - общее количество предписаний об устранении нарушений.

8.10.3. Значения целевого показателя.

Доля предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений по которым осуществлено в установленный предписанием срок, составит: в 2018 году - 100%, в 2019 году - 100%, в 2020 году - 100%, в 2021 году - 100%.

8.11. Годовой объем ввода жилья.

8.11.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья 
(тыс. кв. м). Источник данных –  отдел капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.11.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Фрязино.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается отделом капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.11.3. Значение целевого показателя.

Годовой объем ввода жилья в городе Фрязино в 2017 году –0,63 тыс. кв. м, в 2018 году - 26,5 тыс. кв. м, в 2019 – 0 тыс. кв. м, 2020 – 32 тыс. кв. м, в 2021 – 0 тыс. кв. м.

8.12. Доля инвестиционных соглашений, по которым социальные обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

8.12.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество инвестиционных соглашений, по которым социальные обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком;

общее количество инвестиционных соглашений.

8.12.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

n - доля инвестиционных соглашений, по которым социальные обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком;

R - количество инвестиционных соглашений, по которым социальные обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком;

К - общее количество инвестиционных соглашений, зарегистрированных в Министерстве строительного комплекса Московской области.

8.12.3. Значения целевого показателя.

Доля инвестиционных соглашений, по которым социальные обязательства выполняются в соответствии с утвержденным графиком, составит: в 2018 году - 0%, в 2019 году - 0%, в 2020 году - 0%, в 2021 году - 0%.

8.13. Доля договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, которые исполняются в соответствии с утвержденным графиком.

8.13.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, которые исполняются в соответствии с утвержденным графиком;

общее количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий.

Источник данных - реестр данных Министерства строительного комплекса Московской области.

8.13.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

n - доля договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, которые исполняются в соответствии с утвержденным графиком;

R - количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, которые исполняются в соответствии с утвержденным графиком;

К - общее количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий.

8.13.3. Значения целевого показателя.

Доля договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, которые исполняются в соответствии с утвержденным графиком, составит: в 2018 году - 0%, в 2019 году - 0%, в 2020 году - 0%, в 2021 году - 0%.

8.14. Количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий.

8.14.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий.

Источник данных - реестр данных Министерства строительного комплекса Московской области.

8.14.2. Значения целевого показателя.

Количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, составит: в 2018 году - 0 штук, в 2019 году - 0 штук, в 2020 году - 0 штук, в 2021 году - 0 штук.

8.15. Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

8.15.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе в эксплуатацию жилья (тыс. кв. м) в рамках реализации подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий». Источник данных – отдел архитектуры и капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино, застройщики (инвесторы).

8.15.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из объема ввода в эксплуатацию жилья в рамках реализации подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» на конец отчетного года.

8.15.3. Значение целевого показателя.

Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» в 2017 году - 0 тыс. кв. м, в 2018 году - 0 тыс. кв. м, в 2019 году -0 тыс. кв. м., в 2020 -0 тыс. кв. м, 2021-0 тыс. кв. м.

8.16. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

8.16.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные о переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для участников программы

8.16.2. Значение целевого показателя.

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 2019 году - 0, в 2020 году - 0, 
в 2021 году - 0.

8.17. Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

8.17.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные о площади расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для участников программы.

8.17.2. Значение целевого показателя.

Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 2019 году - 0, в 2020 году - 0, в 2021 году- 0.

8.18. Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

8.18.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда для участников программы.

8.18.2. Значение целевого показателя

Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году – 0, в 2018 году – 0, в 2019 году - 0, в 2020 году - 0, в 2021 году - 0.

8.19. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен.

8.19.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов отдела строительства и капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации города Фрязино.

8.19.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по домам, признанных аварийными и способ расселения не определен.

8.19.3. Значение целевого показателя

Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен: в 2017 году-0, в 2018 году – 0, в 2019 году - 0, в 2020 году - 0, в 2021 году -0.

8.20. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде

8.20.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.20.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по расселенным домам.

8.20.3. Значение целевого показателя

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде: в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 2019 году - 0, в 2020 году - 0, в 2021 году- 0.

8.21. Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств

8.21.1. При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

о вводе жилья, индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств.

Источник данных – отдел капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино.

8.21.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого индикатора учитывается как объема годового ввода жилья, индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств.

8.21.3. Значение целевого показателя.

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств: в 2017 году - 0,63 тыс. кв.м, в 2018 году – 0,275 тыс. кв.м, в 2019 - 0, в 2020 году - 0, в 2021 году -  0.

8.22. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году.

8.22.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве проблемных объектов по городскому округу Фрязино.

8.22.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значения показателя в целом по городскому округу Фрязино.

8.22.3. Значения целевого показателя в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 2019 - 0, в 2020 году -  0, в 2021 году -0.

8.23.  Количество пострадавших граждан - соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году

8.23.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших граждан - соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году. Источник данных - застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.

8.23.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области. Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан, чьи права обеспечены в течение отчетного периода (года).

8.23.3. Значения целевого показателя в 2017 году - 0, в 2018 году - 0, в 2019 - 0, в 2020 году -  0, в 2021 году -0.

8.24. Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории.

8.24.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов отдела капитального строительства управления архитектуры и строительства администрации городского округа Фрязино, КУИЖВ администрации городского округа Фрязино.

8.24.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по расселенным домам.

8.24.3. Значение целевого показателя

Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории в 2017 году – 0, в 2018 году – 559 кв.м,  в 2019 году –0 кв.м, 
в 2020 году – 4850 кв.м, в 2021 году - 0.

8.25. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан — участников долевого строительства

8.25.1. Показатель оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области: «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан — участников долевого строительства».

8.25.2.	Оценка эффективности работы органов местного самоуправления.

Оценка эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований (далее — ОМС) по показателю «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан — участников долевого строительства» (далее — Показатель) обусловлена критерием:

- «соотношение количества многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее — Министерство), и по которым ОМС не приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан, к общему количеству многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Министерства, в отчетном периоде» (далее Критерий).

Условное выражение Критерия устанавливается в процентах.

Критерий (ПРР) рассчитывается по следующей формуле:

ПРР= МКДкнмМКДк*100% *Кобщ, где

МКДк — общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, по состоянию на первое число отчетного периода.

МКДкнм — количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по которым ОМС не приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан, по состоянию на последнее число отчетного периода (квартал).

ОМС в целях восстановления нарушенных прав граждан предпринимаются одна или несколько из перечисленных мер:

предложены компенсационные земельные участки, экономика которых позволит обеспечить права пострадавших граждан;

оптимизированы ранее выданные технические условия;

отказ от/изменение размера/замена имущественной доли, подлежащей передаче в муниципальную собственность в счет обеспечения прав граждан;

на момент возобновления строительства/ввода в эксплуатацию урегулированы земельно-правовые отношения и/или принято решение ОМС об изменении порядка, условий и сроков внесения оплате арендной платы за земельные участки;

ОМС оказано содействие в получении технических условий в сроки менее установленных регламентом;

оптимизация сроков выполнения технических условий и/или обязательств по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям, ресурсоснабжающим организациям, подведомственным ОМС;

инициирование ОМС в суде дела о банкротстве застройщика для ускорения процедуры замены застройщика;

обеспечение ОМС организации охраны многоквартирного жилого дома;

организация управления многоквартирным домом управляющей организацией не позднее чем через 5 дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Кобщ — общий коэффициент, являющийся производным всех К, где

К — коэффициент, установленный в размере:

К = 0,8 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 100 %  в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К = 0,9 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 75-99% в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К = 1,1 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 51-74% в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К = 1,2 при исполнении протокольных поручений в установленный срок на 50% и менее в части обеспечения прав пострадавших граждан в соответствии с протоколами встреч в Министерстве;

К = 0,8 в случае нахождения 3 и более мер в отношении 1 многоквартирного дома в отчетный период (квартал).

Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ПРР, наихудшая — наибольшему.

8.25.3. Внесение в подсистему «Мониторинга показателей развития Московской области» ГАС «Управление» Показателя оценки деятельности ОМС.

8.25.4. ОМС вносят значение Показателя в ГАС «Управление» в сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.

8.25.5. Управление по организации завершения строительства проблемных объектов Министерства вносит значения Показателя в ГАС «Управление» по каждому муниципальному образованию Московской области на основании Сводного перечня объектов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящихся на контроле Министерства в сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.

8.26. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки»

Показатель оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области: «Проблемные стройки».

8.26.1. Оценка эффективности работы органов местного самоуправления.

Оценка эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований (далее — ОМС) по показателю «Проблемные стройки» (далее — Показатель) обусловлена критерием:

- «соотношение количества многоквартирных домов, признанных ОМС проблемными в соответствии с законом Московской области от 01.07.2010   84-03 «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» (далее — Закон МО) на территории муниципального образования, по которым не найдено решение, к общему количеству многоквартирных домов, признанных проблемными в соответствии с Законом МО на территории муниципального образования» (далее — Критерий).

Условное выражение Критерия устанавливается в процентах.

Критерий (ДПО) рассчитывается по следующей формуле:

МКД пр.поиск 0/0, где: дпо * 100

МКД пр

МКДпр общее количество многоквартирных домов, признанных проблемными в соответствии с Законом МО на территории муниципального образования по состоянию на первое число отчетного периода.

МКДпр.поиск количество многоквартирных домов, признанных проблемными в соответствии с Законом МО на территории муниципального образования, по которым не найдено решение, по состоянию на последнее число отчетного периода.

Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ДПС) = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ДПС), наихудшая — наибольшему.

8.26.2. Внесение в подсистему «Мониторинга показателей развития Московской области» ГАС «Управление» Показателя оценки деятельности ОМС.

8.26.3. ОМС вносят значение Показателя в ГАС «Управление» в сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.

8.26.4. Управление по организации завершения строительства проблемных объектов Министерства жилищной политики Московской области вносит значения Показателя в ГАС «Управление» по каждому муниципальному образованию Московской области на основании Сводного перечня проблемных объектов на территории Московской области в сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.

8.26.5. Значение целевого показателя.

в 2018 году – 0 %, в 2019 – 0%, в 2020 году – 0%, в 2021 году –0%.

8.27. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства

Показатель оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области: «Встречи с гражданами-участниками долевого строительства».

8.27.1.	Оценка эффективности работы органов местного самоуправления.

Оценка эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований (далее — ОМС) по показателю «Встречи с гражданами участниками долевого строительства» (далее — Показатель) в целях снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены, обусловлена критерием:

- «соотношение количества зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период к количеству квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее — Министерство), по состоянию на начало отчетного периода и количеству встреч с пострадавшими гражданами за отчетный период» (далее — Критерий).

Условное выражение Критерия устанавливается в процентах.

Критерий (ВГ) рассчитывается по следующей формуле:

вг= кобр  где

Ккв*Квс

Ккв — количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало отчетного периода.

Квс — количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период.

Кобр — количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период:

Кобр = Ком + Кос + 2 * Кпр, где

Ком — количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 .N2 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области.

кос — количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, прессслужбы Губернатора Московской области за отчетный период.

Кпр — количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.

Пкд — коэффициенты, применяемые к показателю за работу органа местного самоуправления для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены.

пкд = ки * кп

Ки = 1,3 — коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов:

предоставление недостоверной информации органом местного самоуправления пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства; игнорирование вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством.

Кп = 0,8 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 100 0/0 поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.

Кп = 0,9 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 75-99 0/0 поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.

Кп = — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 51-7494 поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.

Кп = 1,2 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили менее 50 0/0 поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве.

Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ДПС) = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ДПС), наихудшая — наибольшему.

8.27.2. Внесение в подсистему «Мониторинга показателей развития Московской области» ГАС «Управление» Показателя оценки деятельности ОМС.

8.27.3. ОМС вносят значение Показателя в ГАС «Управление» в сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.

8.27.4. Управление по организации завершения строительства проблемных объектов Министерства жилищной политики Московской области вносит значения Показателя в ГАС «Управление» по каждому муниципальному образованию Московской области на основании Сводного перечня объектов, находящихся на контроле Министерства в сроки, установленные Министерством экономики и финансов Московской области.

8.28. Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

8.28.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Источник данных – жилищный отдел КУИЖВ администрации городского округа Фрязино.

8.28.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

### Значение целевого индикатора берется из учетных документов жилищного отдела КУИЖВ администрации городского округа Фрязино.

8.28.3. Значение целевого показателя.

Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: в 2017 году – 699 семей, в 2018 году -  511 семей, в 2019 – 502 семей, в 2020- 490 семей, в 2021- 480 семей.

Целевой показатель рассчитывается как отклонение среднего значения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в городском округе Фрязино от средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», выраженное в процентах.

8.29. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений:

8.29.1. При расчете значения целевого показателя применяются данные жилищного отдела КУИЖВ администрации городского округа Фрязино.

8.29.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества свидетельств.

8.29.3. Значения целевого показателя.

Количество свидетельств, выданных молодым семьям, в том числе на погашение ипотечных жилищных кредитов: в 2017 году – 3, в 2018 году – 5, в 2019 году - 3, в 2020 году - 4, в 2021 году - 4.

8.30. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия

8.30.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы

8.30.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», к общему количеству молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

8.30.3. Значения целевого показателя.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году – 75 %, 
в 2019 году - 75%, в 2020 году 75%, в 2021 году -75 %.

8.31. Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту

8.31.1. Исходные данные.

Количество граждан, включенных в список участников подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

Размер денежных средств бюджета городского округа Фрязино.

8.31.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

8.31.3. Значения целевого показателя.

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту в 2017 году – 1 человек, в 2018 году – 2 человека, в 2019 году – 2 человека, в 2020 году – 1 человек, в 2021 году -1 человек.

8.32. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия

8.32.1. Исходные данные:

количество многодетных семей, включенных в подпрограмму «Обеспечение жильем многодетных семей»;

количество жилых помещений, выделенных администрацией города Фрязино для предоставления многодетным семьям в текущем году.

8.32.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей», количества и размера общей площади жилых помещений, выделенных администрацией города Фрязино для предоставления по договору социального найма многодетным семьям.

8.32.3. Значения целевого показателя.

Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в 2017 году- 2, 
в 2018 году – 1 семья, в 2019 году - 0 семья, в 2020 году – 0 семья, в 2021 году – 0 семей.

8.33. Количество свидетельств о праве на получение жилищной 
субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей

8.33.1. Исходные данные:

количество многодетных семей, включенных в подпрограмму, количество выданных о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей.

8.33.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы.

8.33.3. Значения целевого показателя.

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей: в 2017 году – 0, в 2018 году –0, в 2019 году -0, в 2020 году -0, в 2021 году-0.

8.34. Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

8.34.1. Исходные данные:

Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ в подпрограмму

Размер денежных средств, выделенных Московской областью в бюджет города Фрязино.

8.34.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Фрязино Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

8.34.3. Значения целевого показателя.

Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 2017 году - 0, в 2018 году - 0 человек, в 2019 году - 0 человек, в 2020 году - 0 человек, в 2021 году - 0 человек.

8.35. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, ветеранов ВОВ, получивших поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

8.35.1. Исходные данные:

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, включенных в подпрограмму «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов»;

размер денежных средств, выделенных Московской областью в бюджет городского округа Фрязино.

8.35.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Фрязино Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов», получивших финансовую помощь.

8.35.3. Значения целевого показателя.

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 2017 году – 1, в 2018 году- 0 человек, в 2019 году – 1 человек, в 2020 году - 1 человек, в 2021 году - 0 человек.

8.36. Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

8.36.1. Исходные данные:

Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, включенных в подпрограмму.

Размер денежных средств, выделенных Московской областью в бюджет городского округа Фрязино.

8.36.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Фрязино Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов», получивших финансовую помощь.

8.36.3. Значения целевого показателя.

Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета: в 2017 году – 0, в 2018 году – 0 человек, в 2019 году- 0 человек, в 2020 году - 0 человек, в 2021 году – 0 человек.

8.37. Численность детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек.

8.37.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные жилищного отдела КУИЖВ администрации городского округа Фрязино о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

8.37.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяет жилищный отдел КУИЖВ администрации г. Фрязино.

8.37.3. Значения целевого показателя.

Численность детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек, в 2017- 3 человека, в 2018 году - 5 человек, в 2019 году - 4 человека, в 2020 году - 1 человек, в 2021 году - 0 человек.

8.38. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году.

8.38.1. При расчете целевого показателя применяются данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году. Источник данных - центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, уполномоченный в сфере образования.

8.38.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.

Значение целевого показателя по Московской области рассчитывается по формуле:

Д = Чобесп / Чобщ x 100%,

где:

Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент;

Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, человек;

Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, человек.

8.38.3. Значение целевого показателя.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году составит: в 2017 году – 100 процентов,  в 2018 году - 100 процентов, в 2019 году - 100 процентов, в 2020 году - 100 процентов, в 2021 году - 100 процентов».

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется администрацией городского округа Фрязино.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы КУИЖВ администрации городского округа Фрязино ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики управления бухгалтерского учета и отчетности, экономики и инвестиций администрации городского округа Фрязино для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.».

Приложение 2

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244_

«Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище»

| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подпрограмма 1. Развитие застроенных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | процент |  | 67 |  | 67 | 67 |  |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  |  |
| 2 | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи. |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | лет |  | 4,1 |  | 4,15 | 4,15 |  |  | 4,1 |  | 4,05 |  | 4,0 |  |  |
| 3 | Объем ввода жилья по стандартам эконом - класса |  |  |  | отраслевой приоритетный показатель |  |  | тыс. кв.м |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4 | Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | процент |  | 97,7 |  | 97,7 | 97,7 |  |  | 97,7 |  | 97,7 |  | 97,7 |  |  |
| 5 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7 | Решаем проблемы обманутых дольщиков –количество обманутых дольщиков |  |  |  | макропоказатель |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 | Проблемные стройки (Подмосковья) – количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства |  |  |  | макропоказатель |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 9 | Годовой объем ввода жилья |  |  |  | отраслевой приоритетный |  |  | тыс. кв. м |  | 0 |  | 0 | 26,5 |  |  | 0 |  | 32 |  | 0 |  |  |
| 10 | Индекс цен на первичном рынке жилья |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 11 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | процент |  | 1,2 |  | 1,2 | 2,2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 12 | Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом – класса в общем объеме вводимого жилья |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13 | Доля предписаний об устранении выявленных нарушений, устранение нарушений по которым осуществлено в установленный предписанием срок |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14 | Доля договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий, которые исполняются в соответствии с утвержденным графиком |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | процент |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 15 | Количество договоров о комплексном развитии территории, заключенных в зонах комплексного устойчивого развития территорий |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | штук |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 16 | Объем ввода в эксплуатацию жилья в рамках подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти |  |  | тыс. кв. м |  | 00 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 17 | Уровень обеспеченности населения жильем |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | кв.м |  | 24 |  | 24,37 | 25 |  |  | 25,5 |  | 26,0 |  | 26,5 |  |  |
| 18 | Средняя стоимость одного квадратного метра жилья |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации |  |  | рублей |  | 66327 |  | 66 327 | 69 900 |  |  | 73 600 |  | 77 500 |  | 81 600 |  |  |
| 19 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  |  |  | Обращение Губернатора Московской области |  |  | человек |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 20 | Площадь расселенных жилых помещений в рамках реализации договора о развитии застроенной территории. |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | кв.м |  | 5409 |  | 0 | 559 |  |  | 4850 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 21 | Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | тыс. кв.м |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 22 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | человек |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 23 | Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 24 | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | тыс. кв.м |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 25 | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | тыс. кв.м |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 27 | ### Количество пострадавших граждан- соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | человек |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 28 | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | Тыс. кв.м |  | 0 |  | 0,63 | 0,275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти |  |  | семей |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 30 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | процент |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | процент |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 32 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году |  |  |  | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти |  |  | человек |  | 2 |  | 3 | 5 |  |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 4. Социальная ипотека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей |  |  |  | Отраслевой приоритетный |  |  | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 34 | Количество участников подпрограммы , получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (1 этап) |  |  |  | Отраслевой приоритетный |  |  | человек |  | 0 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Удельный вес числа семей , получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | процент |  | 2,1 |  | 2,1 | 2,3 |  |  | 2,3 |  | 2,5 |  | 2,7 |  |  |
| 36 | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель |  |  | семей |  | 4 |  | 15 | 15 |  |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 6. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей |  |  |  | Отраслевой приоритетный показатель | штука |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 7. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета и бюджета города Фрязино |  |  |  | Отраслевой приоритетный |  |  | человек |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 39 | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |  |  | Отраслевой приоритетный |  |  | человек |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

».

Приложение 3

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019__№_244__

«ПАСПОРТ Подпрограммы «Развитие застроенных территории» муниципальной 
программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 4

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019__№_244_

«Приложение 1

к подпрограмме «Развитие застроенных территорий» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы «Развитие застроенных территорий» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации мунпрограммы (тыс.руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные мероприятия. Подготовка условий переселения граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу; разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, подлежащего сносу; формирование благоприятной социальной среды реализации Подпрограммы; повышение социальной эффективности комплексной реконструкции сложившейся застройки с учетом возможностей населения к улучшению жилищных условий; обеспечение достаточного для реализации Подпрограммы объема инвестиций на основе участия инвесторов; повышение качества строящегося жилья; совершенствование нормативно-правовой базы работ по комплексной реконструкции сложившейся застройки; создание условий для развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 9 квартала | 31.12.2020 | Бюджет г.о. Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино, отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства администрации г.о. Фрязино |  |

».

Приложение 5

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244__

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Фрязино

Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 10 983,80 | 19 378,23 | 13 498,30 | 11 735,00 | 11 735,00 | 67 330,33 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино: | 1 692,10 | 1 347,20 | 2 336,20 | 2 173,00 | 2 173,00 | 9 721,50 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 691,30 | 4 089,10 | 1 764,90 | 0,00 | 0,00 | 7 545,30 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 589,00 | 1 346,60 | 473,20 | 0,00 | 0,00 | 2 408,80 |
|  |  | Внебюджетные источники: | 7 011,40 | 12 595,33 | 8 924,00 | 9 562,00 | 9 562,00 | 47 654,73 |

».

Приложение 6

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019__№_244

«Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы  
городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации мунпрограммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация информационно- разъяснительной работы среди молодых семей по освещению целей и задач Подпрограммы | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Постановка молодых семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации городского округа Фрязино |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация деятельности рабочей группы по включению молодых семей в списки участников Программы. | В течение 10 дней с даты подписания протокола заседания Комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Наличие списков |
| 4 | Основное мероприятие 4. Формирование единой базы данных об участниках молодых семей Подпрограммы . | Срок - с момента утверждения Программы до ее исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация учета молодых семей, участвующих в Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Заключение Соглашения с банком, прошедшим отбор в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок - 1 полугодие | Срок - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Наличие банка, для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат |
| 7 | Основное мероприятие 7. Заключение Соглашения с государственным заказчиком федеральной подпрограммы о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Московской области на софинансирование расходных обязательств Московской области в соответствующем финансовом году. | Срок - ежегодно, устанавливается Государственным заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Предоставление субсидии из федерального бюджета, областного бюджета местного бюджета на реализацию Подпрограмм |
| 8 | Основное мероприятие 8. Формирование и утверждение списка молодых семей - на получение социальных выплат в соответствующем году Утверждение в установленном порядке списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат. | До 15 мая |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты |
| 9 | Основное мероприятие 9 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения молодыми семьями, в том числе по решению суда по обязательствам прошлых лет | Срок – ежегодно | Федеральный бюджет |  | 2 408,80 | 589,00 | 1 346,60 | 473,20 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Соглашение с администрацией городского округа Фрязино |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 7 545,30 | 1 691,30 | 4 089,10 | 1 764,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа Фрязино |  | 9 721,50 | 1 692,10 | 1 347,20 | 2 336,20 | 2 173,00 | 2 173,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Получение свидетельств молодыми семьями |
| 10 | Основное мероприятие 10. Заключение молодыми семьями договоров на открытие банковских счетов для зачисления социальной выплаты. | В течение месяца со дня получения свидетельства | Внебюждетные источники |  | 47 654,73 | 7 011,40 | 12 595,33 | 8 924,00 | 9 562,00 | 9 562,00 | Молодые семьи | Заключение молодыми семьями договоров купли-продажи |
| 11 | Основное мероприятие 11. Анализ реализации Программы и предоставление отчетов по ней в Министерство финансов Московской области | Срок - ежегодно, ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность администрации города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Направление отчета в установленные сроки |

».

Приложение 7

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«ПАСПОРТ подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Жилище»  на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 7 503,00 | 12 389,00 | 18 210,50 | 4 954,00 | 7 430,00 | 50 486,50 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино: | 0,00 | 0,00 | 873,50 | 0,00 | 0,00 | 873,50 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7 503,00 | 12 389,00 | 17 337,00 | 4 954,00 | 7 430,00 | 49 613,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 8

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации мунпрограммы (тыс.руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети сироты) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда | 2017-2021 годы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление опеки и попечительства | Формирование учетных дел детей – сирот |
| 2 | Основное мероприятие 2. Формирование и утверждение сводного списка детей-сирот в установленном порядке | 2017-2021 годы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление опеки и попечительства | Направление списка в Министерство образования Московской области |
| 3 | Расчет субвенции, предоставляемой бюджету города Фрязино | 2017-2021 годы |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление опеки и попечительства | Направление расчета в Министерство образования Московской области |
| 4 | Приобретение жилых помещений для детей - сирот с помощью открытых конкурсов и аукционов либо выделение жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда | 2017-2021 годы | Бюджет г.о. Фрязино |  | 873,50 | 0,00 | 0,00 | 873,50 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Размещение информации на электронной всероссийской площадке и в средствах массовой информации города |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 49 613,00 | 7 503,00 | 12 389,00 | 17 337,00 | 4 954,00 | 7 430,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Заключения договоров специализированного найма жилых помещений с детьми - сиротами | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Постановление администрации города Фрязино предоставлении жилых помещений |

».

Приложение 9

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Социальная ипотека» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 408,10 | 737,00 | 737,00 | 8,00 | 8,00 | 1 898,10 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино: | 4,10 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 36,10 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 404,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 10

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«Приложение №1

к подпрограмме 
«Социальная ипотека» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Социальная ипотека» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище»

на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 годы | 1 862,00 | 404,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Оказание государственной поддержки участникам Подпрограммы в приобретении (строительстве) жилья |
| 2. | Основное мероприятие 2. I этап реализации подпрограммы Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа. | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2017-2021 годы | 36,10 | 4,1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Оказание государственной поддержки участникам Подпрограммы в приобретении (строительстве) жилья |

*) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с установленной предельной стоимость. 1 кв.м общей площади жилья в городе  Фрязино Московской области на квартал текущего года, утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год    и с учетом размеров ипотечных жилищных кредитов.

**) Объем собственных средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета города Фрязино на соответствующий финансовый год  и с учетом размеров ипотечных жилищных кредитов.».

Приложение 11

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«ПАСПОРТ

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 1 200,00 | 5 000,00 | 2 120,30 | 0,00 | 6 593,00 | 14 913,30 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино: | 1 200,00 | 5 000,00 | 2 120,30 | 0,00 | 6 593,00 | 14 913,30 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 12

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы городского округа Фрязино

Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Сформированные и проверенные учетные дела граждан принятых на учет в качестве нуждающихся |
| 2 | Основное мероприятие 2. Формирование очереди граждан, принятых на учет в установленном порядке | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Утвержденный список очередников общегородской очереди |
| 3 | Основное мероприятие 3. Расчет размера денежных средств, подлежащих уплате КУИЖВ застройщику на приобретение жилых помещений | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Бюджет города Фрязино |
| 4 | Основное мероприятие 4. Приобретение жилых помещений - покупка покупка в строящемся доме, покупка готового жилья, покупка жилья на вторичном рынке, выкуп покупка жилых помещений в соответствии с частью 6 статьи 42 Жилищного кодекса Российской Федерации в порядке и на условиях статьи 250 гражданского кодекса Российской Федерации | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Размещение информации на электронной всероссийской площадке |
| 5 | Основное мероприятие 5. Оказание поддержки по обеспечению жильем граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0,00 | 14 913,30 | 1 200,00 | 5 000,00 | 2 120,30 | 0,00 | 6 593,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Постановление администрации города Фрязино предоставлении жилых помещений |
|  | 5.1. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Заключение договоров социального найма на жилые помещения | 2017-2021 | Средства бюджета г.о. Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Предоставление жилого помещения |

».

Приложение 13

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы |  | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино |  | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 14

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«Приложение №1

к подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» муниципальной программы

городского округа Фрязино Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации мунпрограммы (тыс.руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. формирования списков семей, имеющих семь и более детей, нуждающихся в жилых помещениях | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Признание граждан участниками подпрограммы |
| 2. | Основное мероприятие 2. Формирование и утверждение сводного списка семей, имеющих семь и более детей, - участниц Подпрограммы по Московской области, изъявивших желание получить жилищную субсидию в планируемом году | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Утвержденные списки |
| 3. | Основное мероприятие 3. Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Выдача свидетельств |
| 4. | Основное мероприятие 4. Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2017-2021 годы | Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Решение жилищной проблемы многодетных семей |
| 5. | Основное мероприятие 5. Представление в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Данные о выполнении Подпрограммы |

».

Приложение 15

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Жилище»  на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 2 500,10 | 0,00 | 2 800,00 | 1 102,00 | 0,00 | 6 402,10 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино: | 1 519,40 | 0,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217,40 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 980,70 | 0,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 3 184,70 |

».

Приложение 16

к постановлению Главы

городского округа

от_04.04.2019_№_244_

«Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Программы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Жилище» на 2017-2021годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующем году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Уточнение Списка № 1 и Списка № 2 | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Списки №1 и № 2 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Получение от Министерства строительного комплекса Московской области, утвержденных выписок из сводного Списка № 1 и № 2 граждан, подлежащих обеспечению в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Расчеты средств |
| 3. | Основное мероприятие 3. Организация работы по выдаче свидетельств на право получения мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Свидетельства |
| 4. | Основное мероприятие 4. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации |  | Средства федерального бюджета |  | 3 184,70 | 980,70 | 0,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г.о. Фрязино | Предоставление меры социальной поддержки на обеспечение жилым помещением |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Фрязино |  | 3 217,40 | 1 519,40 | 0,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».