УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы

городского округа Фрязино

от 23.05.2019  № 320

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2024 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Лапидус Г.Л. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино». - Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области. - Создание благоприятных условий для проживания населения города. - Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы. - Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы. - Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 462527,43 | 61924,18 | 98018,43 | 95750,00 | 103600,00 | 103600,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 54369,58 | 30510,5 | 21181,08 | 1339,0 | 1339,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 11277,25 | 6944,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 48342,76 | 16781,00 | 26463,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 576517,02 | 116159,80 | 145662,67 | 97089,00 | 104939,00 | 103600,00 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.

Территория городского округа Фрязино включает объекты открытого доступа населения — общественные территории общей площадью 19 965 кв.м, предназначенные для отдыха граждан, проведения общегородских мероприятий. Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан. Наиболее социально значимыми объектами являются три комплекса: комплекс «Аллея Героев», комплекс «Площадь Победы», «Липовая Аллея» по улице Ленина.

На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения облика объектов, их эксплуатационно-технического и эстетического состояния.

Территория городского округа Фрязино включает 89 дворовых территорий, из них в период с 2015 года по 2017 год (включительно) благоустроено 32 территории, отвечающие требованиям Постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». Строительство и доукомплектация детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города, позволит обеспечить население города игровыми и спортивными комплексами и элементами, а также малыми архитектурными  формами в необходимом количестве.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяжённость линий уличного освещения  на 30.12.2018 года составила  66,4 км. Количество опор уличного освещения составляет 1795 шт. Количество уличных светильников – 2700 шт.

В целях предупреждения загрязненности территорий города возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематизированное временное складирование жителями ТБО, строительство и соответствующее оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на дворовых территориях позволит снизить уровень захламленности территорий города.

1.2. Основные проблемы в сфере благоустройства городского округа Фрязино

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит много острых проблем, касающихся содержания объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий включенных в муниципальную программу заключается в обеспечении сохранности существующего имущества путем проведения ремонтов, их контроля и содержания в надлежащем виде.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского округа Фрязино, не обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью сферы благоустройства. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых проездов не соответсвует современным требованиям, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, необходимо проведение работ по озеленению дворовых территорий, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, а также парковок для автомобилей, в ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий. В значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства на дворовых территориях определяется отсутствием целевого финансирования.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Ключевую роль в создании и управлении городской среды играет участие жителей городского округа Фрязино Московской области в обсуждении проектов благоустройства дворовых территорий.

Должен быть обеспечен принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных слушаний при принятии решений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан городского округа Фрязино Московской области.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать современную городскую среду для проживания граждан.

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи муниципальной программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

-входят в число приоритетов федеральных программ и программ московской области, а их решение позволит обеспечить возможность улучшения качества жизни населения городского округа Фрязино, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития;

-е могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;

-носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства;

1.3. Инерционный прогноз развития сферы благоустройства городского округа Фрязино

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы благоустройства.

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы в сфере благоустройства, согласованные с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Развитие сферы благоустройства- по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных муниципальной программой, не будут решены в установленные сроки задачи в данной сфере.

1.4. Описание цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского округа Фрязино Московской области, повышение качества и комфорта городской среды для создания комфортных условий проживания жителей, поддержания единого архитектурного облика города.

2. Прогноз развития  сферы благоустройства городского округа Фрязино  с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблем, оценка преимущества и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

2.1. Прогноз развития сферы благоустройства городского округа Фрязино с  учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем.

В рамках концепции «Формирование современной городской среды» в городском округе Фрязино Московской области до 2024 года включительно спланированы мероприятия по:

  - по приведению в нормативное состояние  в соответствии с нормативными требованиями 6 (шести) общественных территорий: «Аллея Героев», Бульвар на ул. Ленина, Площадь ДК «Исток», «Площадь Победы», Набережная «Заводские пруды», Озеро «Большое»;

  - приведению в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями 50 (пятидесять) дворовых территорий;

  - повышение комфортности проживания населения;

  - обеспечение условий для отдыха и спорта;

  - обеспечить комплексное благоустройство 100% дворовых территорий городского округа;

  - увеличение благоустроенных территорий;

  - проведение капитального ремонта не менее 25  многоквартирных домов в год с учетом времени постройки и ввода домов в эксплуатацию;

  - до 31.12.2019 года завершить ремонт  подъездов многоквартирных домов по их состоянию.

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере благоустройства к 2024 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому-является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария, что позволит достичь планируемых целевых значений показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

- риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий муниципальной программы;

- организационные риски, которые связаны с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска, например, необеспечение необходимого взаимодействия участников решения программных задач). Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

- риск срыва сроков выполнения мероприятий программы по причине невыполнения мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета городского округа, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

В состав программы «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской   области   на   2018 - 2024  годы» входят три подпрограммы:

- Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы.

Включает проведение мероприятий по обустройству общественных и дворовых территорий с целью создания комфортной среды проживания граждан.

- Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы.

Включает проведение мероприятий по содержанию территории городского округа Фрязино и повышению эффективности использования

- Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы.

Включает проведение мероприятий по приведению жилищного фонда города в состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей в многоквартирных домах.»

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы), формирует в подсистеме ГАСУ МО отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

годовой отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование   современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2024  годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показа-теля* | Еди-ница изме-рения | Базовое значение на начало реализации программы/ подпро-граммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | га | 1 | 2 | 3,5 | 4.5 | 5,5 | 7,5 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |  | %/ кв.м | 13/1 | 26/2 | 46/3,5 | 59/4,5 | 72/5,5 | 100/7,5 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4 | Площадь благо-устроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города |  | кв.м | 0,16 | 0,32 | 0,6 | 0,72 | 0,9 | 1,2 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5 | Доля и размер финансового участия заинтере-сованных лиц в выполнении работ по благо-устройству обще-ственных терри-торий от общей стоимости работ.включен-ных в программу |  | %/ тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.6 | Объем трудового участия заинтересо-ванных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |  | чел./ час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 0 | 0 | 1 |
| 1.7 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |  | ед./ кв.м | 30/131154 | 37/183616 | 46/242635 | 55/301655 | 64/360674 | 73/419693 | 0 | 0 | 2 |
| 1.8 | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий |  | % | 29 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 0 | 0 | 2 |
| 1.9 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 0 | 0 | 2 |
| 1.10 | Количество обустроенных детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы |  | ед. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.11 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня. включенных в программу |  | % тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.12 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | чел. / час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 0 | 0 | 2 |
| 1.13 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей |  | % / тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | чел/ час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 2 |
| 2. | Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Х |
| 2..1. | Количество и площадь отремонтированных дворовых проездов |  | ед./кв.м | 10 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2. | Количество и площадь парковочных машиномест |  | ед./кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество обустроенных и прошедших ремонт систем наружного освещения |  | ед. | 639 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.4 | Применение СИП и высокоэффективных светильников |  | % | 23% | 49,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.5 | Количество устроенных и капитально отремонтированных СНО |  | ед. | 639 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД |  | ед | 234 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.2 | Количество камер видеонаблюдения, установленных в подъездах многоквартирных домов |  | ед | 0 | 156 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.3 | Количество МКД в которых проведен кап. Ремонт в рамках региональной программы |  | ед | 22 | 21 | 14 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 3.4 | Количество МКД прошедших кап. Ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности |  | ед | 22 | 21 | 14 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 3.5 | Электронный сервис цифровой инфраструктуры |  | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

**При наличии.

Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.

1. МЕТОДИКА

расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

(наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Источник данных | Порядок расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки и т.д. | единица | Протокол заседания комиссии | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Протоколом заседания комиссии по вопросу согласования объектов внешнего благоустройства городского округа Фрязино |
| 2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единица | Протокол заседания комиссии | Плановое значение показателя определяется в соответствии с количеством запланированных к благоустройству общественных территорий. Финансирование мероприятия предусмотрено в муниципальной программе «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино» |
| 3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | Протокол заседания комиссии | Плановое значение показателя определяется в соответствии с количеством согласованных концепций благоустройства |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | процент | Данные, введенные в систему Государственной автоматизированной системы «Управление» Московской области (ГАСУ МО) | Плановое значение показателя определяется по фрмуле: Р=Кжит /Ч*100%, где: Р- доля жителей; Кжит – количество жителей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в текущем году, чел.; Ч- численность населения муниципального образования старше 14 лет |
| 5 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процент | Расчет | Плановое значение показателя рассчитывается по формуле: Dркот=Ркот /Рр*100%, где: Dркот – доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, Ркот – количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, Рр – общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 6 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | единица / % |  | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 7 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  |  | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 8 | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Данные Госпрограммы | Плановое значение показателя определяется на основании данных Государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (площадки устанавливаются в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье») |
| 9 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м. | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий комплексному благоустройству | Плановое значение показателя определяется в относительном и абсолютном выражении и сформировано по согласованию с жителями, в том числе путем голосования на портале Добродел |
| 10 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству не менее 10 % дворовых территорий) | процент единица | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий комплексному благоустройству | Плановое значение показателя определяется в относительном и абсолютном выражении и сформировано по согласованию с жителями, в том числе путем голосования на портале Добродел |
| 11 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процент | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий комплексному благоустройству, сформированный по согласованию с жителями, в том числе путем голосования на портале «Добродел» | Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр*100%, где: Dркдт - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 12 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процент | Адресный перечень дворовых территорий, подлежащий комплексному благоустройству, сформированный по согласованию с жителями, в том числе путем голосования на портале «Добродел» | Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года |
| 13 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | процент | В соответствии с действующим законодательством | Плановое значение показателя определяется на основании данных, предоставленных Администрацией городского округа Фрязино |
| 14 | Обеспечение оплаты за электроэнергию, потребленную объектами уличного освещения | процент | Муниципальный контракт на поставку и оплату электроэнергии | Плановое значение показателя определяется путем выполнения условий муниципальных контрактов, заключенных Администрацией городского округа Фрязино (100 процентная оплата, без кредиторской задолженности) |
| 15 | «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям (%) | процент | Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. | Плановое значение показателя определяется по фрмуле: Досв=Посв/Побщ*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах городского округа Фрязино с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах городского округа Фрязино, процент. Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах городского округа Фрязино, км. Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов |
| 16 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Плановое значение показателя определяется по фрмуле: Кплан=Кфакт, где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах городского округа Фрязино, единиц. Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах городского округа Фрязино, единиц |
| 17 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением (%) | процент | Расчет | Плановое значение показателя определяется по фрмуле: Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах городского округа Фрязино, процент Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах городского округа Фрязино, количество Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах городского округа Фрязино, количество |
| 18 | Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | Программа ремонта подъездов, требующих ремонта | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области |
| 19 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | единица | План по установке камер видеонаблюдения | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием |
| 20 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Краткосрочный план многоквартирных домов, вошедших в региональную программу | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на основании краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы, утвержденного Правительством Московской области |
| 21 | Замена газового оборудования в жилых домах муниципального жилищного фонда | процент | Перечень обращений граждан, проживающих в квартирах муниципального жилого фонда | Плановое значение показателя определяется в соответствии с обращениями, поступившими от граждан и с муниципальным контрактом, заключенным в рамках действующего законодательства. |
| 22 | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | процент | Расчёт | Определяется как процентное соотношение фактического уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» Московской области в отчётный период, к размеру взноса за капитальный ремонт - 9 руб. 07 коп. на один кв. метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, умноженному на сумму площади муниципального жилого фонда |
| 23 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,D) | единица | Краткосрочный план многоквартирных домов, вошедших в региональную программу | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано |

2. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

3. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы.

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Ответственный за выполнение мероприятий программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел по экономики оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление.

Ответственный за выполнение мероприятий программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современно городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Источник финанси-рования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 52209,31 | 45922,08 | 38000,00 | 45850,00 | 45850,0 | 0 | 0 | 240701,39 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 39350,0 | 37611,00 | 38000,00 | 45850,00 | 45850,0 | 0 | 0 | 206661,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5915,28 | 21181,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27096,36 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 6944,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944,03 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Адресный перечень благоустраиваемых общественных территорий в 2019 году:

| № п\п | Общественная территория | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Площадь Победы» | 2019 год |

Перечень общественных территорий, обустраиваемых в последующем году уточняется на 31.12 года предшествующего с учетом пожеланий жителей города и финансирования Программы.

Адресный перечень благоустраиваемых дворовых территорий в 2019 году:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Луговая,д.33,35,35-ул.Советская,7а,9а,11а,13а,15а | 2019 год |
| 2 | ул. Пионерская,д.1-ул. Советская,д.10а | 2019 год |
| 3 | Дудкина,д.7,9- ул. Октябрьская,д.6 | 2019 год |
| 4 | ул. ЛеснаяД.3,5,1-ул. Октябрьская,д.11 (спортивная площадка Воркаут) | 2019 год |
| 5 | ул. Ленина,д.19,21,23 | 2019 год |
| 6 | ул. 60 лет СССР, д. 4,6 | 2019 год |
| 7 | ул. Вокзальная,д.29,31 | 2019 год |
| 8 | ул. Московская,д.1а,1а-ул. Институтская,д.4,6а-ул. Школьная,д.2,4,6,8 | 2019 год |
| 9 | ул. Вокзальная д.1, ул.Московская д.6 | 2019 год |
| 10 | ул. Полевая,д.27а,б,в,г | 2019 год |
| 11 | ул. Пионерская, д.3, ул.Октябрьская, д. 7 | 2019 год |

Адресные перечни благоустраиваемых дворовых территорий на следующий год в рамках 10% от общего количества дворов города будет ежегодно уточняться на 31.12.2019 предшествующего с учетом пожеланий жителей города и финансирования Программы.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы.

Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы направлено на:

повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино»;

улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Формирование

комфортной городской среды городского округа

Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2024 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие F2 Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» |  | 2018-2024 | Итого | 55111,6 | 23362,94 | 0 | 23362,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Благоустроить 6 общественных территории и 50 дворовых территорий |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 11315,0 | 2181,86 | 0 | 2181,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29442,8 | 21181,08 | 0 | 21181,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 14344,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий |  | 2018-2024 | Итого: | 0 | 10362,94 | 0 | 10362,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Отремонти-ровать асфальтовое покрытие 50 дворовых территорий |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2051,86 | 0 | 2051,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 8311,08 | 0 | 8311,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обустройство и установка детских игровых плошадок на территории городского округа |  | 2018-2024 | Итого: | 0 | 13000,00 | 0 | 13000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 130,00 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 12870,00 | 0 | 12870,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное Мероприятие 2. Ремонт дворовых территорий |  | 2018-2024 | Итого: |  | 57233,89 | 26104,75 | 23429,14 | 0 | 3850,00 | 3850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 36350,09 | 5220,95 | 23429,14 | 0 | 3850,00 | 3850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 9606,55 | 9606,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 2.(Ремонт проезжей части и пешеходных зон, обустройство парковочных площадок внутридворовых территорий в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий, включая работы по проведению лабораторных экспертиз) |  | 2018-2024 | Итого | 0 | 1448,14 | 0 | 1448,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 1448,14 | 0 | 1448,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обустройство детских игровых (спортивных) площадок, контейнерных площадок, озеленение, наружное освещение в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий (включая выполнение работ по экспертизе) |  | 2018-2024 | Итого: | 259772,4 | 120400,40 | 16269,4 | 21981,00 | 22150,00 | 30000,0 | 30000,0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Обустроить 50 детских игровых и спортивных площадок. |
|  |  |  |  | Сред-ства бюджета города Фрязино, в т.ч. и на софинансирование | 246902,4 | 120400,40 | 16269,4 | 21981,00 | 22150,00 | 30000,0 | 30000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета г.о.Фрязино на софинансирование ДИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по наказам избирателей |  | 2018-2024 | Итого: | 12000,0 | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды прожива-ния граждан города. |
|  |  |  |  | Сред-ства бюджета города Фрязино | 12000,0 | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Приобретение малых архитектурных форм, мебели, ограждений декоративно-художественного (праздничного),освещения, улично-коммунально-бытового оборудования |  | 2018-2024 | Итого: | 0 | 90,010 | 90,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды прожива-ния граждан города. |
|  |  |  |  | Сред-ства бюджета города Фрязино | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 72,010 | 72,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 26388,5 | 44804,00 | 45289,00 | 45289,00 | 43950,00 | 0 | 0 | 205720,50 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 14214,6 | 43465,00 | 43950,00 | 43950,00 | 43950,00 | 0 | 0 | 189529,60 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 12173,9 | 1339,00 | 1339,00 | 1339,00 | 0 | 0 | 0 | 16190,90 |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Благоустройство территорий включает в себя комплекс мероприятий по внедрению автоматизированных систем управления наружным освещением в городском округе Фрязино. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», который реализуется для того, чтобы убрать недоосвещенные места, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объкты с архитектурно-художественной подсветкой.

Содержание территории города в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

Эффективное использование энергоресурсов.

В 2018 году запланированы следующие работы:

1. Устройство средств наружного освещения вдоль тротуаров 2) Устройство средств наружного освещения дворовых территорий комплексного благоустройства.

Замена светильников на дворовых территориях.

Обеспечение безопасной городской среды.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий».

В настоящее время перед органами самоуправления стоит достаточно много острых проблем, касающихся содержания объектов электросетевого хозяйства, требующих безотлагательного решения. Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Фрязино является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов энергетического хозяйства, находящегося в муниципальной собственности.

Цель- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения городского округа Фрязино Московской области, формирование комфортной городской световой среды.

3.Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета городского округа Фрязино Московской области, в части софинансирования расходов муниципальных образований Московской области на приобретение техники.

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходов муниципальных образований Московской области на приобретение техники, необходимой для организации содержания и уборки территорий, улиц и пешеходных зон.

В ходе реализации мероприятия наименования, виды и технические характеристики приобретаемой техники для нужд благоустройства, оборудованной в том числе аппаратурой системы ГЛОНАСС, обеспечивающей возможность дальнейшего подключения к Региональной навигационно-информационной системе Московской области, устанавливаются ответственным за исполнение мероприятия в техническом задании на закупку в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области является средняя обеспеченность техникой муниципального образования для проведения первоочередных мероприятий по содержанию объектов благоустройства Московской области менее 70% от расчетной потребности, определенной в соответствии с Методикой расчета потребности в дорожно-коммунальной технике при содержании объектов благоустройства Московской области, утверждаемой Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее-Методика), с учетом титульных списков, утверждаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области по формам, утверждаемым распоряжением Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В случае отказа муниципальных образований Московской области, соответствующих критериям отбора, от участия в реализации мероприятий по приобретению техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области на условиях, установленных Программой, средства бюджета Московской области, предусмотренные данным муниципальным образованиям Московской области на указанные цели, подлежат перераспределению между муниципальным образованиям Московской области, отвечающими критериям отбора для предоставления данной субсидии.

2. Условиями предоставления субсидий являются:

выполнение условий, установленных пунктом 12, подпунктом 13.2 пункта 13 постановления от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятие по приобретению техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в аналогичный период и ее финансирование за счет средств муниципальных образований Московской области;

обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области уровня финансирования приобретения техники за счет средств бюджета муниципального образования Московской области в соответствии с предельными уровням софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области на 2019 год, утверждаемыми Министерством экономики и финансов Московской области (далее-предельные уровни софинансирования);

отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

3. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

4. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство

территории городского округа Фрязино

Московской области на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2024 год»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполне-ния меро-приятия | Источники финанси-рования | Объём финанси-рования мероприятия в году предшест-вующему году начала реализации мунпро-граммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный за выполнение мероприя-тия программы/ подпро-граммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Содержание внутриквар-тальных дорог и прилегаю-щих терри-торий | 2018-2024 | Итого: | 24104,6 | 94259,82 | 8944,82 | 20965,00 | 21450,0 | 21450,0 | 21450,0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 24104,6 | 94259,82 | 8944,82 | 20965,00 | 21450,0 | 21450,0 | 21450,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Содержание внутриквар-тальных дорог и прилегаю-щих терри-торий | 2018-2024 | Итого: | 22604,6 | 88259,82 | 8944,82 | 19465,00 | 19950,00 | 19950,00 | 19950,00 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 22604,6 | 88259,82 | 8944,82 | 19465,00 | 19950,00 | 19950,00 | 19950,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 ямочный ремонт асфальтобетоном и литым асфальтобетоном внутриквар-тальных дорог и прилегающих территорий | 2018-2024 | Итого: | 0 | 6000,00 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 6000,00 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Благоустройство территории городского округа Фрязино, в т.ч. | 2018-2024 | Итого: | 11000,0 | 44738,252 | 738,252 | 11000,00 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Создание благоприятной среды проживания граждан города |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 11000,0 | 44738,252 | 738,252 | 11000,00 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Расходы на благоустройство, в т.ч. |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 7962,7 | 11000,00 | 11000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 7962,7 | 11000,00 | 11000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Содержание фонтана |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Функционирование фонтана |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Приобретение намывного сертифицированного песка |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Функционирование фонтана |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Очистка газона от случайного мусора с выносом за пределы газона в том числе бытового и крупногабаритного мусора |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 247 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Функционирование фонтана |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 247 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Содержание и ремонт ДИП |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Содержание ДИП |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Уличное освещение | 2018-2024 | Итого: | 14035,6 | 47861,40 | 1861,40 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,00 | 11500,0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Поддержание уличного освещения на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 14035,0 | 47861,40 | 1861,40 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,00 | 11500,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2024 | Итого: | 0 | 13351,00 | 13351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2670,20 | 2670,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение требований по энергоэффективности и энергосбережению в городе. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 10680,80 | 10680,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Осущесвление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2024 | Итого: | 1018,0 | 3350,10 | 953,10 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1018,0 | 3350,10 | 953,1 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 обеспечение деятельности по переданным полномочиям по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2024 | Итого: | 240,0 | 871,1 | 169,1 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 240,0 | 871,1 | 169,1 | 234,00 | 234,0 | 234,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2024 | Итого: | 778,0 | 2479,00 | 784,0 | 565,00 | 565,0 | 565,00 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 778,0 | 2479,0 | 784,0 | 565,00 | 565,0 | 565,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 Создание административной комиссии, уполномоченной рассматривать административные дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2024 | Итого: | 0 | 2160,00 | 540,0 | 540,00 | 540,0 | 540,00 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа | Повышение эффективности работы по благоустройству города |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2160,00 | 540,0 | 540,00 | 540,0 | 540,00 | 540,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 2018-2024 | Итого: | 0 | 2565,00 | 513,0 | 513,00 | 513,0 | 513,00 | 513,00 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2565,00 | 513,0 | 513,00 | 513,0 | 513,00 | 513,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2018--2024 | Итого: | 0 | 108 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | Админист-рация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 108,00 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для комфортного проживания жителей

в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2024 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоряди-тель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 37562,0 | 47459,57 | 13800,0 | 13800,0 | 13800,00 | 0 | 0 | 126421,57 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 8359,58 | 16942,43 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 66059,58 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 12421,32 | 4696,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17117,73 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 16781,1 | 26463,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43244,26 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Адресный перечень многоквартирных домов, спланированных к капитальному ремонту в 2019 году

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | г. Фрязино, пр-кт. Мира, д.1 |
| 2 | г. Фрязино, проезд. Новый, д.7 |
| 3 | г. Фрязино, проезд. Окружной, д.6 |
| 4 | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д.4 |
| 5 | г. Фрязино, ул. Барские Пруды, д.5 |
| 6 | г. Фрязино, ул. Институтская, д.6а |
| 7 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.13 |
| 8 | г. Фрязино, ул. Ленина, д.6 |
| 9 | г. Фрязино, ул. Луговая, д.27 |
| 10 | г. Фрязино, ул. Советская, д.7а |
| 11 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.12 |
| 12 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.20 |
| 13 | г. Фрязино, ул. Центральная, д.27 |
| 14 | г. Фрязино, ул. Школьная, д.8 |

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы.

Улучшение условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской области.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы.»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

городского округа Фрязино Московской области на 2018-2024 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения меро-приятия | Источники финансиро--вания | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный за выполнение мероприя-тия программы/ подпро-граммы | Результаты выполнения мероприя-тия программы/ подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1. Контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | 2018-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Выполненные планы реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Наличие утвержденных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его собираемости | 2018-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Наличие утвержденных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 2018-2024 | Итого: | 17662,9 | 62754,00 | 5254,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 0 | 0 | КУИЖВ администрации городского округа Фрязино | Внесенные взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 17662,9 | 62754,00 | 5254,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов | 2018-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Проведенные обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2024 | Итого: | 36073,16 | 64121,67 | 30140,00 | 28085,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Выполненный ремонт подъездов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2724,66 | 5363,30 | 2863,3 | 1857,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16579 | 13547,80 | 11453,20 | 2094,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 22666,00 | 45853,00 | 15823,500 | 24133,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |  |
| 7 | Основное мероприятие D6 - Реализации Федерального проекта «Цифровое государственное управление» в рамкам реализации национального проекта «Цифровая экономика» Мероприятие 1. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ |  | Итого: | 0 | 1480,00 | 344,00 | 1136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 294,00 | 69,00 | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1186,00 | 275,00 | 911,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |  | Итого: | 0 | 6262,40 | 1824,00 | 4438,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 590,71 | 173,28 | 417,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2383,93 | 693,12 | 1690,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 3287,76 | 957,60 | 2330,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |  |

».