Приложение 1

к подпрограмме «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017- 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшест-вующему году начала реализа-ции мун. програ-ммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2021 | Итого | 17 798 | 110 638,4 | 21 899,4 | 19 374 | 20 000 | 22 265 | 27 100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 17 798 | 110 638,4 | 21 899,4 | 19 374 | 20 000 | 22 265 | 27 100 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечено содержание дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена и установка остановочных павильонов (включая выполнение работ по проведению лаборатор-ных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобето-нного покрытия) | 2017-2021 | Итого | 13 276 | 99 704,7 | 51 010,7 | 24 694 | 4 000 | 20 000 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 6 214 | 48 766,7 | 19 843,7 | 4 923 | 4 000 | 20 000 | 0 | Администрация | Увеличена протяженность дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 062 | 50 938 | 31 167 | 19 771 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Улучшение состояния городской среды: текущий ремонт дороги по Заводскому проезду площадью 9 903 кв.м. | 2017-2021 | Итого | 0 | 8 198,79 | 0 | 8 198,79 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 845,61 | 0 | 845,61 | 0 | 0 | 0 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3 382,46 | 0 | 3 382,46 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 3 970,72 | 0 | 3 970,72 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Приобретение специальной дорожной техники | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».