Приложение 1
к постановлению Главы городского округа

от 02.07.2019 № 397

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

## Паспорт муниципальной программы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Фрязино Московской области» на срок 2019-2022 годов

| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель главы администрации – начальник управления социального развития и молодежной политики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | повышение уровня использования информационных систем и информационных ресурсов Московской области при взаимодействие с ЦИОГВ Московской области, населением и организациями путем внедрения в деятельность ОМСУ городского округа Фрязино Московской области технологий цифровой экономики и современных методов управления для повышения эффективности муниципального управления в соответствии с национальными приоритетами использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | Городской округ Фрязино Московской области, в том числе: | 47 197,28 | 6 325,00 | 12 990,76 | 12 990,76 | 12 990,76 |
|  | Администрация городского округа Фрязино, в том числе: | 31 654,28 | 5 190,00 | 8 790,8 | 8 836,76 | 8 836,76 |
|  | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации городского округа Фрязино (далее - КУИЖВ) | 2 704,60 | 330,00 | 864,00 | 755,30 | 755,30 |
|  | Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Фрязино» (далее - ЕДДС) | 2 296,14 | 0,00 | 765,38 | 765,38 | 765,38 |
|  | Управление образования администрации городского округа Фрязино (далее - Упр. обр.) | 7 640,00 | 1135,00 | 2049,00 | 2003,00 | 2003,00 |
|  | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино (далее - УКФКиС) | 7 903,00 | 0,00 | 2151,00 | 2151,00 | 2151,00 |
| Средства бюджета Московской области | Администрация городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Упр. обр. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УКФКиС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по ГРБС и по годам: |  | 47197,28 | 6325,00 | 12990,76 | 12990,76 | 12990,76 |
|  | Администрация городского округа Фрязино, в том числе: | 31654,28 | 5190,00 | 8790,76 | 8836,76 | 8836,76 |
|  | КУИЖВ | 2704,60 | 330,00 | 864,00 | 755,30 | 755,30 |
|  | ЕДДС | 2 296,14 | 0,00 | 765,38 | 765,38 | 765,38 |
|  | Упр. обр. | 7 640,00 | 1135,00 | 2049,00 | 2003,00 | 2003,00 |
|  | УКФКиС | 7 903,00 | 0,00 | 2151,00 | 2151,00 | 2151,00 |

Приложение 2
к постановлению Главы городского округа

от 02.07.2019 № 397

## Перечень мероприятий Программы

| №№ п/п | Мероприятия Программы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2018 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 500,00 | 16300,00 | 1200,00 | 4900,00 | 4750,00 | 4750,00 | Администрация города Фрязино и подведомственные учреждения (далее – подвед. уч.), Упр. обр. и подвед. уч., УКФКиС подвед. уч. |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 500,00 | 16300,00 | 1200,00 | 4900,00 | 4750,00 | 4750,00 |  |  |
|  |  |  |  | 450,00 | 8890,70 | 1200,00 | 2591,10 | 2549,80 | 2549,80 | Администрация городского округа Фрязино (далее – Администрация) |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1574,20 | 0,00 | 597,20 | 488,50 | 488,50 | Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации городского округа Фрязино (далее - КУИЖВ) |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 935,10 | 0,00 | 311,70 | 311,70 | 311,70 | Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Фрязино» (далее - ЕДДС) |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации городского округа Фрязино (далее - УКФКиС) |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Управление образования администрации городского округа Фрязино (далее - Упр. обр.) |  |
| 1.1. | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 350,00 | 6889,00 | 500,00 | 1913,00 | 1888,00 | 1888,00 |  | Обеспечено надежное и надлежащее функционирование имеющегося компьютерного и сетевого оборудования, общесистемного программного обеспечения и организационной техники. Организована своевременная установка и настройка вновь приобретаемого оборудования, обеспечивается необходимый ремонт и замена вышедшей из строя техники. Пользователи получают своевременную и качественную помощь и реакцию на свои запросы в соответствии с регламентами техподдержки. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 350,00 | 6889,00 | 500,00 | 1913,00 | 1888,00 | 1888,00 |  |  |
|  |  |  |  | 300,00 | 3036,70 | 500,00 | 873,10 | 831,80 | 831,80 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 726,20 | 0,00 | 231,20 | 247,50 | 247,50 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 326,10 | 0,00 | 108,70 | 108,70 | 108,70 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. |  |
| 1.2. | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Обеспечены потребности ОМСУ городского округа Фрязино Московской области в прикладном программном обеспечении, доступе к справочным и информационным банкам данных |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. |  |
| 1.3. | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 150,00 | 9411,00 | 700,00 | 2987,00 | 2862,00 | 2862,00 | Администрация | Обеспечено своевременное обновление и замена морально и технологически устаревшей компьютерной и организационной техники на новую, обеспечено расширение парка используемой техники с учетом утверждаемых норм обеспечения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 150,00 | 9411,00 | 700,00 | 2987,00 | 2862,00 | 2862,00 |  |  |
|  |  |  |  | 150,00 | 5854,00 | 700,00 | 1718,00 | 1718,00 | 1718,00 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 366,00 | 241,00 | 241,00 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | Упр. обр. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 725,00 | 15634,43 | 2400,00 | 4644,8 | 4624,8 | 4624,8 | Администрация и подвед. учр., Упр. обр. и подвед. учр., УКФКиС и подвед. учр |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 725,00 | 16294,28 | 2400,00 | 4644,76 | 4624,76 | 4624,76 |  |  |
|  |  |  |  | 675,00 | 11944,54 | 2340,00 | 3148,18 | 3228,18 | 3228,18 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1255,74 | 0,00 | 418,58 | 418,58 | 418,58 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 2754,00 | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 50,00 | 340,00 | 60,00 | 160,00 | 60,00 | 60,00 | Упр. обр. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 725,00 | 12992,08 | 1560,00 | 3877,36 | 3777,36 | 3777,36 |  | Обеспечено подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 725,00 | 12992,08 | 1560,00 | 3877,36 | 3777,36 | 3777,36 |  |  |
|  |  |  |  | 675,00 | 9198,24 | 1500,00 | 2566,08 | 2566,08 | 2566,08 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 699,84 | 0,00 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 2754,00 | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 50,00 | 340,00 | 60,00 | 160,00 | 60,00 | 60,00 | Упр. обр. |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 2132,20 | 150,00 | 527,40 | 727,40 | 727,40 |  | Обеспечено создание, модернизация и техническая поддержка ЕИТО на принципах «частного облака», в том числе: размещение части вычислительных ресурсов ЕИТО на серверных стойках коммерческих дата-центров для обеспечения необходимого уровня резервирования и отказоустойчивости ЕИТО и эффективного распределения нагрузки между отдельными технологическими площадками; представление на базе ЕИТО общесистемных сервисов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 2132,20 | 150,00 | 527,40 | 727,40 | 727,40 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1576,30 | 150,00 | 342,10 | 542,10 | 542,10 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 555,90 | 0,00 | 185,30 | 185,30 | 185,30 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | Упр. обр. |  |
| 2.3. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 320,00 | 1170,00 | 690,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 |  | Перевод органов администрации городского округа на использование IP-телефонии. Приобретение, монтаж и настройка системы IP-телефонии в здании АОЦ (пр-кт Мира, д.15А) в 2019году. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 320,00 | 1170,00 | 690,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  | 320,00 | 1170,00 | 690,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЕДДС |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 640,00 | 5612,00 | 950,00 | 1490,00 | 1586,00 | 1586,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 640,00 | 5612,00 | 950,00 | 1490,00 | 1586,00 | 1586,00 |  |  |
|  |  |  |  | 465,00 | 3648,30 | 660,00 | 932,10 | 1028,10 | 1028,10 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 194,00 | 770,40 | 240,00 | 176,80 | 176,80 | 176,80 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 105,30 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 389,00 | 50,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | Упр. обр. |  |
| 3.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 640,00 | 5612,00 | 950,00 | 1490,00 | 1586,00 | 1586,00 |  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых администрацией городского округа Фрязино Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 640,00 | 5612,00 | 950,00 | 1490,00 | 1586,00 | 1586,00 |  |  |
|  |  |  |  | 465,00 | 3648,30 | 660,00 | 932,10 | 1028,10 | 1028,10 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 175,00 | 770,40 | 240,00 | 176,80 | 176,80 | 176,80 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 105,30 | 0,00 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | ЕДДС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 389,00 | 50,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | Упр. обр. |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 300,00 | 2530,00 | 750,00 | 580,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 300,00 | 2530,00 | 750,00 | 580,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  | 210,00 | 2170,00 | 660,00 | 490,00 | 510,00 | 510,00 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 90,00 | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | КУИЖВ |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 100,00 | 505,00 | 110,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 |  | В результате подключения к МСЭД всех работников ЦИОГВ и ГО Московской области, руководства ОМСУ муниципальных образований Московской области, организаций и учреждений, находящихся в ведении ЦИОГВ и ГО Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области, в соответствии с едиными требованиями обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной межведомственной переписки. Обеспечено надежное и бесперебойное функционирование СПО МСЭД, техническая поддержка ее пользователей, развитие и настройка функциональных возможностей СПО МСЭД в соответствии с их потребностями |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 100,00 | 505,00 | 110,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 | 505,00 | 110,00 | 125,00 | 135,00 | 135,00 | Администрация |  |
| 4.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 200,00 | 775,00 | 140,00 | 205,00 | 215,00 | 215,00 |  | Обеспечено надежное и бесперебойное функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ городского округа Фрязино Московской области, техническая поддержка пользователей. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 200,00 | 775,00 | 140,00 | 205,00 | 215,00 | 215,00 |  |  |
|  |  |  |  | 110,00 | 415,00 | 50,00 | 115,00 | 125,00 | 125,00 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. |  |
|  |  |  |  | 90,00 | 360,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | КУИЖВ |  |
| 4.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 1250,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  | Обеспечено бесперебойное функционирование и сопровождение муниципальных информационных систем. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 1250,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 1250,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Администрация |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КУИЖВ |  |
| 4.4. | Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации городского округа Фрязино (далее – УЖКХ,Б,ТиС) | Финансирование мероприятия осуществляется в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 5117,60 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1920,60 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 |  |  |
|  |  |  |  | 1888,00 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. |  |
|  |  |  |  | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС и подв. уч. культуры |  |
|  |  |  |  | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС и и подв. спорт. уч. |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 3197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 3034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. |  |
|  |  |  |  | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС и подв. уч. культуры |  |
|  |  |  |  | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС и и подв. спорт. уч. |  |
| 5.1. | Обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, доступом в сеть Интернет | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 747,00 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 | Упр. обр. и подвед. уч., подв. уч. | Обеспечено софинансирование расходов муниципальных образований Московской области на предоставление общеобразовательным организациям, находящимся в их ведении, доступом в сеть Интернет. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 747,00 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение (доведение до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями: - дошкольные учреждения – со скоростью от 2 Мбит/с - общеобразовательные школы, расположенные в городских поселениях – со скоростью от 100 Мбит/с | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 747,00 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 | Упр. обр. и подвед. уч., в т.ч.: | Обеспечено доведение до запланированных значений качественных показателей |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 747,00 | 4361,00 | 1025,00 | 1076,00 | 1130,00 | 1130,00 |  |  |
|  |  |  |  | 161,00 | 686,00 | 161,00 | 169,00 | 178,00 | 178,00 | дошкольные учреждения |  |
|  |  |  |  | 586,00 | 3675,00 | 864,00 | 907,00 | 952,00 | 952,00 | общеобразовательные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. и подвед. уч., в т.ч.: |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | дошкольные учреждения |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | общеобразовательные учреждения |  |
| 5.2. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 3768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. | Обеспечено оснащение муниципальных общеобразовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 1059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.3. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов со средствами криптографической защиты информации для организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации в городском округе Фрязино Московской области, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП). |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Упр. обр. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС и подв. уч. культуры |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКФКиС и и подв. спорт. уч. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.2. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.1. | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.2. | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.3. | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ,Б,ТиС |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | УКФКиС и подв. уч. | Обеспечен доступ в сеть Интернет учреждений культуры городского округа Фрязино. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2019-2022 | Итого, в том числе: | 300,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | УКФКиС и подв. уч. | Обеспечено доведение до запланированных значений качественных показателей |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Городской округ Фрязино Московской области | Источник финансирования | Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | 47 197,28 | 6 325,00 | 12 990,76 | 12 990,76 | 12 990,76 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 47 197,28 | 6 325,00 | 12 990,76 | 12 990,76 | 12 990,76 |
|  | средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |