Приложение 1 к

постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 05.08.2020 № 400

Муниципальная программа городского округа Фрязино Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Паспорт муниципальной программы ««Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2020-2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание новых мест в дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях городского округа Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Строительство (реконструкция) объектов образования» Подпрограмма II «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 130 880,88 | 28 617,57 | 53 796,74 | 27 508,57 | 10 479,00 | 10 479,00 |
| Средства бюджета Московской области | 975 516,93 | 305 338,46 | 601 198,99 | 68 979,48 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 106 397,81 | 333 956,03 | 654 995,73 | 96 488,05 | 10 479,00 | 10 479,00 |

Приложение 2 к

постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 05.08.2020 № 400

Паспорт подпрограммы  I «Строительство (реконструкция) объектов образования »

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе: | 324047,03 | 644516,73 | 86009,05 |  |  | 1054572,81 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 18708,57 | 43317,74 | 17029,57 | 0 | 0 | 79 055,88 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 305338,46 | 601198,99 | 68979,48 | 0 | 0 | 975516,93 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3 к

постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 05.08.2020 № 400

Перечень мероприятий программы/ подпрограммы I

Строительство(реконструкция) объектов образования

(наименование программы/подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |  | Итого: |  | 170256,05 | 9300,00 | 74947,00 | 86009,05 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020-2021 | Средства бюджета города Фрязино |  | 33710,97 | 1841,40 | 14840,00 | 17029,57 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственные учреждения (МКУ «Управление капитального строительства» | Количество введенных в эксплуатацию объектов |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 136545,08 | 7458,60 | 60107,00 | 68979,48 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций |  | Итого: |  | 170256,05 | 9300,00 | 74947,00 | 86009,05 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Детский сад на 125 мест по адресу: Московская область, г.о. Фрязино (ПИР и строительство) | 2020-2021 | Средства бюджета города Фрязино |  | 33710,97 | 1841,40 | 14840,00 | 17029,57 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 136545,08 | 7458,60 | 60107,00 | 68979,48 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Федеральный проект E1 «Современная школа» |  | Итого: |  | 884316,76 | 314747,03 | 569569,73 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино и подведомственные учреждения (МКУ «Управление капитального строительства» | Количество введенных в эксплуатацию объектов |
| 2.1 | Мероприятие E1.3 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 44150,20 | 15672,46 | 28477,74 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 1194,71 | 1194,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 838914,30 | 297822,31 | 541091,99 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 57,55 | 57,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.Фрязино, 4 мкн. (ПИР и строительство) |  | Итого: |  | 884316,76 | 314747,03 | 569569,73 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 44150,20 | 15672,46 | 28477,74 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 1194,71 | 1194,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 838914,30 | 297822,31 | 541091,99 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 57,55 | 57,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |