Приложение

к подпрограмме 1

«Разработка Генерального плана развития городского округа»

к муниципальной программе «Архитектура и радостроительство»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Фрязино Московской области | 2020-2024 гг. | Итого |  | 800,00 | 0 | 400,00 | 400,00 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Обеспечение деятельности городского округа Фрязино.  Эффективное выполнение функций и полномочий |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 800,00 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 2.1.* Проведениепубличных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа Фрязино (внесение изменений в генеральный план городского округа Фрязино) | . | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Постановление Главы Администрации муниципального образования Московской области о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения органа местного самоуправления муниципального образования Московской области по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру.  Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официальном сайте Администрации муниципального образования Московской области заключения по результатам проведенных публичных слушаний. |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 2.2.* Утверждение генеральных планов городского округа,правил землепользования и застройки,утверждение подготовительной на  на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство | 2020-2024 гг. | Итого |  | 800,00 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа).  Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов муниципального образования Московской области и утвержденного генерального плана. |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 800,00 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 3.  Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Обеспечение деятельности городского округа Фрязино.  Эффективное выполнение функций и полномочий |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1 | *Мероприятие 3.1.*  Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа Фрязино (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Фрязино) |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Постановление Главы Администрации муниципального образования Московской области о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения органа местного самоуправления муниципального образования Московской области по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений и направление их в Мособлархитектуру.  Публикация в средствам массовых информации (СМИ) и на официальном сайте Администрации муниципального образования Московской области заключения по результатам проведенных публичных слушаний. |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | *Мероприятие 3.2.* Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа Фрязино (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Фрязино) |  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа). Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов муниципального образования Московской области и утвержденных Правил землепользования и застройки. |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Основное мероприятие 4. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округаФрязино | *Указать  (при необходимости)* | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Обеспечение деятельности городского округа Фрязино.  Эффективное выполнение функций и полномочий |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.1 | *Мероприятие 4.1.* Разработка  и внесение изменений  в нормативы градостроительного проектирования городского округаФрязино | *Указать  (при необходимости)* | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Разработанный проект нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования). |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.2 | *Мероприятие 4.2.* Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) | *Указать  (при необходимости)* | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) и направление соответствующих документов в Мособлархитектуру. |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»