Приложение 1

к постановлению Главы

городского округа

от 30.07.2019 № 445

«ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Г.Л. Лапидус |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Организация транспортного обслуживания населения. 2. Безопасность дорожного движения. 3. Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 184 417,79 | 44 311,79 | 25 981 | 39 124 | 47 400 | 27 601 |
| Средства бюджета Московской области | 105 174 | 31 167 | 47 926 | 26 081 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 289 591,79 | 75 478,79 | 73 907 | 65 205 | 47 400 | 27 601 |

».

Приложение 2

к постановлению Главы

городского округа

от 30.07.2019 № 445

«Приложение 3

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017- 2021 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе | 2 568,69 | 3 700 | 7 220 | 5 350 | 4 680 | 23 518,69 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2 568,69 | 3 700 | 7 220 | 5 350 | 4 680 | 23 518,69 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно- транспортного комплекса городского округа Фрязино 
на 2017- 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 
2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшест-вующему году начала реализа-ции мун. програ-ммы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Содержание и установка светофорных объектов | 2017-2021 | Итого | 0 | 2 983,5 | 933,5 | 500 | 500 | 500 | 550 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечена работа светофоров |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2 983,5 | 933,5 | 500 | 500 | 500 | 550 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Содержание и установка дорожных знаков | 2017-2021 | Итого | 0 | 3 209,69 | 989,69 | 500 | 500 | 500 | 720 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечена безопасность дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 3 209,69 | 989,69 | 500 | 500 | 500 | 720 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Нанесение горизонталь-ной разметки | 2017-2021 | Итого | 955 | 6 565,5 | 645,5 | 1 500 | 1 620 | 1 500 | 1 300 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечена безопасность дорожного движения |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 955 | 6 565,5 | 645,5 | 1 500 | 1 620 | 1 500 | 1 300 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Установка и ремонт дорожных ограждений | 2017-2021 | Итого | 0 | 3 910 | 0 | 0 | 2 500 | 1 000 | 410 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 3 910 | 0 | 0 | 2 500 | 1 000 | 410 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препят-ствующих видимости тех-нических средств организации дорожного движения | 2017-2021 | Итого | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6 Разработка КСОДД и ПОДД (включая мероприятия по улучшению безопасности в области дорожного движения) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7 Инвентаризация и увеличение парковочных машиномест | 2017-2021 | Итого | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8 Устройство площадок и приобретение оборудования для обустройства автогородков | 2017-2021 | Итого | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования и подведомственные учреждения |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 9 Обустройство, содержание и ремонт автобусных площадок и павильонов | 2017-2021 | Итого | 0 | 2 100 | 0 | 400 | 1 200 | 500 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2 100 | 0 | 400 | 1 200 | 500 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10 Обустройство пешеходных переходов и обслуживание объектов пешеходных переходов со светофором Т7 | 2017-2021 | Итого | 0 | 2 700 | 0 | 800 | 900 | 1 000 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2 700 | 0 | 800 | 900 | 1 000 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 11 Обустройство, ремонт и нанесение разметки велодорожек | 2017-2021 | Итого | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | МБУ «Городское хозяйство |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

.																				».

«Приложение 4

к муниципальной программе городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017- 2021 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Администрация городского округа Фрязино | Всего: в том числе | 72 910,1 | 70 207 | 57 705 | 41 760 | 22 631 | 265 213,1 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 41 743,1 | 22 281 | 31 624 | 41 760 | 22 631 | 160 039,1 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 31 167 | 47 926 | 26 081 | 0 | 0 | 105 174 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к подпрограмме «Содержание, ремонт, 
реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017- 2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание, ремонт, реконструкция и строительство дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017-2021 | Итого | 17 798 | 108 488,4 | 21 899,4 | 19 374 | 22 824 | 21 760 | 22 631 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 17 798 | 108 488,4 | 21 899,4 | 19 374 | 22 824 | 21 760 | 22 631 | МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечено содержание дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена и установка остановочных павильонов (включая выполнение работ по экспертному заключению по качеству выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и испытания дорожно-строительных материалов) | 2017-2021 | Итого | 13 276 | 153 424,7 | 51 010,7 | 50 833 | 31 581 | 20 000 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 6 214 | 48 250,7 | 19 843,7 | 2 907 | 5 500 | 20 000 | 0 | Администрация МБУ «Городское хозяйство» | Увеличена протяженность дорог общего пользования отвечающих нормативным требованиям |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 062 | 105 174 | 31 167 | 47 926 | 26 081 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Приобретение специальной дорожной техники | 2017-2021 | Итого | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

».