УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

городского округа

от 14.08.2019 № 463

Паспорт  муниципальной  программы

«Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области» на 2018-2022 годы

| Наименование муниципальной программы (или подпрограммы) | Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы (или подпрограммы) | Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа Фрязино, формирование политики пространственного (устойчивого, безопасного и комплексного, органичного и легитимного) развития территории городского округа Фрязино, повышение качества жизни населения и рост экономики городского округа Фрязино, решение широкого спектра задач, являющихся неотъемлемой частью любых дальнейших проектных и строительных работ на местности |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы (или подпрограммы) | 1) Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Фрязино в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории; 2) Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного развития городского округа Фрязино средствами архитектуры и градостроительства; 3) Обеспечение контроля за соответствием планируемых параметров объектов в проектах планировки и архитектурно-строительной документации объектов пространственного развития городского округа Фрязино. 4) Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы (или подпрограммы) | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы (или подпрограммы) | 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм (при наличии) | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы), в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета города Фрязино | 22 306,00 | 350,00 | 2 506,00 | 4 150,00 | 2 800,00 | 12 500,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение утверждения генерального плана городского округа Фрязино к концу 2022 года. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Фрязино к концу 2022 года |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Фрязино до конца 2022 года. |  |  |  |  |  |
|  | 4. Приведение в соответствие Архитектурно художественного облика и планировочных решений объектов |  |  |  |  |  |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области»

на 2018-2022 годы

1. Основания разработки муниципальной программы

Муниципальная программа  «Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы являются определение приоритетов и формирование политики пространственного развития города Фрязино, обеспечивающей градостроительными средствами повышение качества жизни населения и рост экономики городского округа Фрязино.

Назначением муниципальной программы является:

- обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Фрязино в соответствии с документами территориального планирования городского округа Фрязино и Московской области и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории городского округа;

- осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного развития городского округа Фрязино средствами архитектуры и градостроительства;

- обеспечение контроля за соответствием планируемых параметров объектов в проектах планировки и архитектурно-строительной документации объектов пространственного развития городского округа Фрязино;

- реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Фрязино.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области»

на 2018-2022 годы

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на решение данного мероприятия (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Фрязино (тыс. руб.) | Иные источники (тыс. руб.) |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Фрязино в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории | 0,00 | 0 | Показатель 1. Наличие утвержденного Генерального плана в городском округе Фрязино | Да/нет | нет | да | да | да | да | да |
| 2. | Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного развития городского округа Фрязино Московской области средствами архитектуры и градостроительства | 0,00 | 0 | Показатель 2. Наличие в городском округе Фрязино Московской области утвержденных Правил землепользования и застройки | Да/нет | нет | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Показатель 3. Разработка проекта пешеходных зон и улиц города | шт. | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Обеспечение контроля за соответствием планируемых параметров объектов в проектах планировки и архитектурно-строительной документации объектов пространственного развития городского округа Фрязино Московской области | 0 | - | Показатель 4. Реализация проекта пешеходных зон и улиц города | шт. | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Показатель 5. Разработка проекта архитектурного освещения объектов городского округа Фрязино Московской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 6. Реализация проекта архитектурного освещения объектов городского округа Фрязино Московской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 7. Наличие в городском округе Фрязино Московской области местных нормативов градостроительного проектирования | Да/нет | нет | да | да | да | да | да |
| 4. | Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Фрязино Московской области | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) | 0 | - | Показатель 1. Количество ликвидированных долгостроев | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство городского округа Фрязино Московской области»

на 2018-2022 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Фрязино в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 | 3600 |  |  |  | 0 |  | 2000 | 800 | 400 | 400 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1: Корректировка; организация публичных слушаний и утверждение Генерального плана городского округа Фрязино Московской области | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета Московской области Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 200 | Администрация г.о. Фрязино | Утверждение Генерального плана городского округа Фрязино Московской области |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Корректировка; организация публичных слушаний и утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Фрязино Московской области | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 200 | Администрация г.о. Фрязино | Утверждение Правил землепользования и застройки городского округа Фрязино Московской области |  |
| 1.3. | Мероприятие 3: Проведение мероприятий по разработке градостроительной документации по территории КУРТ – 1 и комплексному проектированию зданий, сооружений и элементов благоустройства (территория между ул. Вокзальной и территорией АО «НПП» Исток» им. Шокина) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 400 |  |  | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Комплексное развитие территории ТПУ и прилегающих территорий |  |
| 1.4. | Мероприятие 4: Проведение мероприятий по разработке градостроительной документации по территории КУРТ- 4 (производственная территория между Окружным и Заводским проездом) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Комплексное устойчивое развитие производственной территории |  |
| 1.5. | Мероприятие 5: Проведение мероприятий по разработке градостроительной документации по территории КУРТ- 7 и комплексному проектированию зданий, сооружений и элементов благоустройства (территория ВЧ) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Комплексное устойчивое развитие территории жилого района |  |
| 1.6. | Мероприятие 6: Проведение мероприятий по разработке градостроительной документации по территории КУРТ- 9 и комплексному проектированию зданий, сооружений и элементов благоустройства (КУРТ-8) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Комплексное устойчивое развитие территории жилого района с элементами ДРЗТ |  |
| 1.7. | Мероприятие 7: Разработка концепции благоустройства центра города | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2019 | 0 |  | 2000 |  |  | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование общественных пространств |  |
| 2. | Основное мероприятие 2: Осуществление мероприятий, обеспечивающих достижение целей политики пространственного развития городского округа Фрязино Московской области средствами архитектуры и градостроительства | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 150 | 9650 |  |  |  | 350 | 150 |  | 3350 | 2400 | 3400 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1: Мероприятия по созданию пешеходных зон | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 1200 |  |  | 0 |  | 0 | 600 | 600 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование зон отдыха и пешеходных пространств |  |
| 2.1.1. | - Выполнение проектно-сметной документации на благоустройство ул. Вокзальная (пешеходная зона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование зон отдыха и пешеходных пространств |  |
| 2.1.2. | - Выполнение проектно-сметной документации по объекту благоустройства ул. Институтская (пешеходная зона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование зон отдыха и пешеходных пространств |  |
| 2.1.3. | - Выполнение проектно-сметной документации на благоустройство пр. Мира 8 (пешеходная зона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2020 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование зон отдыха и пешеходных пространств |  |
| 2.1.4. | - Выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию пешеходной зоны вдоль пр. Мира (нечетная сторона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2019-2020 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование зон отдыха и пешеходных пространств |  |
| 2.1.5. | - Выполнение проектно-сметной документации по комплексной реконструкции пешеходных зон «Аллея Героев» и «Площадь Победы» | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2021 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Формирование зон отдыха и пешеходных пространств |  |
| 2.2. | Мероприятие 2: Работы по созданию и развитию «Парка культуры и отдыха городского округа Фрязино» | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 1550 |  |  | 0 |  | 0 | 650 | 300 | 600 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3: Разработка эскизного проекта стелы «Особая Экономическая Зона» | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 150 |  | 150 |  |  | 0 |  | 150 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4: создание архитектурно-художественного освещения объектов городского округа | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4.1. | Разработка концепции (проекта) и реализация Архитектурно Художественного Образа зданий городского округа Фрязино | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2017-2021 | 0 |  | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4.2. | Разработка проекта размещения световых элементов на улице Вокзальная (пешеходная зона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2017-2021 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4.3. | Разработка проекта размещения световых элементов в «Парке культуры и отдыха» | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2017-2021 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4.4. | Разработка проекта размещения световых элементов на улице Институтская (пешеходная зона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2019 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4.5. | Разработка проекта размещения световых элементов на улице Проспект Мира 8 (пешеходная зона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2020 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.4.6. | Разработка проекта размещения световых элементов на пешеходной зоне вдоль проспекта Мира (нечетная сторона) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2021 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5: Обеспечение территории города системой навигационной информации | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 100 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.5.1. | Разработка проекта размещения навигационных указателей | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 100 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6: Создание нового облика города Фрязино | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 5450 |  |  | 350 |  | 0 | 1500 | 1500 | 2100 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.6.1. | Создание нового облика города Фрязино (брендбук) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 4100 |  |  | 350 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1350 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.6.2. | Разработка адресных паспортов внешнего вида НТО и остановочных павильонов с НТО (30 адресов ежегодно) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 300 | 300 | 300 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.6.3. | Корректировка и выполнение проектов архитектурно-художественного облика городского округа Фрязино» схемы размещения элементов рекламного, информационного и навигационного оформления на основных фасадах зданий и сооружений» (30 адресов) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 450 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 2.6.4. | Разработка проекта праздничного, тематического и праздничного светового оформления городского округа Фрязино (ЕЖЕГОДНО) | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Обеспечение контроля за соответствием планируемых параметров объектов в проектах планировки и архитектурно-строительной документации объектов пространственного развития городского округа Фрязино |  |  |  | 356 |  |  | 356 |  | 0 |  | 356 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1: Подготовка направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета Московской Области | 2019 | 236 |  |  | 236 |  | 0 |  | 236 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2: Недопущение строительства самовольных построек | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2019 | 120 |  |  | 120 |  | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Реализация муниципальной политики пространственного развития городского округа Фрязино, проектирование и строительство в целях обеспечения органичного и легитимного развития территории городского округаФрязино |  |  |  | 0 |  |  | 8700 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8700 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1: Проведение Изысканий - инженерно-геодезических - инженерно-геологических, - инженерно-экологических на территории городского округа | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2: обследование технического состояния конструкций объектов, расположенных на территории городского округа | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3: Подготовка исходно-разрешительной документации, проектирование (актуализация), проведение государственной экспертизы | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | Администрация г.о. Фрязино |  |  |
| 4.3.1. | Разработка проектно-сметной документации на объекты социального назначения: проекты перепланировки, проекты изменения назначения помещений, переоборудование помещений, проекты капитальных ремонтов | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 3200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | Администрация г.о. Фрязино | Выполнение проектно-сметной документации по текущим нуждам, выявленным в рамках эксплуатации объектов социального назначения г.о.Фрязино |  |
| 4.3.2. | Разработка проектно-сметной документации на плоскостные объекты спортивного назначения, элементы благоустройства, элементы транспортной и инженерной инфраструктуры | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 1500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | Администрация г.о. Фрязино | Выполнение проектно-сметной документации по текущим обращениям граждан и программным проработкам, выявленным в г.о.Фрязино |  |
| 4.3.2.1. | Выполнение проектно-сметной документации по строительству участка автодороги от проспекта Мира до улицы Первомайская | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Выполнение ПСД по обращению управления ЖКХ |  |
|  | ИТОГО: |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2018-2022 | 0 |  | 22 306 |  |  | 350 |  | 2 506 | 4 150 | 2 800 | 12 500 |  |  |  |