Приложение 4 к

постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 10.11.2020 №.557

«1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1 Подпрограммы I «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципально-го образования/  адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/ реконст-рукции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощно-сть (кв. метров, погон-ных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предель-ная стоимо-сть объекта ( тыс. руб.) | Профинан-сиро-вано на 01.01.2020  (тыс. руб.) 1 | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| 2020 год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о. Фрязино. (ПИР и строительство) | | 2019-2021 | 825 | 914898,47 | 0,00 | Итого: | 887 203,06 | 317 633,33, | 569 569,73 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 838 914,30 | 297 822,31 | 541 091,99 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области(за счет возврата остатков прошлых лет) | 57,55 | 57,55 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 44 150,20 | 15 672,46 | 28 477,74 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (снос объекта) | 1194,71 | 1194,71 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей канализации) | 2886,30 | 2886,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Всего по мероприятию: | | | |  | Всего: | 900 382,19 | 327 052,46 | | 573 329,73 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 838 914,30 | 297 822,31 | | 541 091,99 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области (за счет возврата остатков прошлых лет) | 57,55 | 57,55 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 61 410,34 | 29 172,60 | | 32 237,74 |  | |  | |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области | 1 194,71 | 1 194,71 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей канализации) | 2 886,30 | 2 886,30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей водоснабжения) | 3 271,30 | 3 271,30 |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (вынос сетей электроснабжения) | 5 370,65 | 1 610,65 | 3760,00 | |  | |  |  | |  |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (ПИР вынос газовой трубы) | 2 418,27 | 2 418,27 |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | | | | |  | Средства бюджета городского округа Фрязино Московской области (ПИР на подключение слаботочных систем) | 2 118,91 | 2 118,91 |  | |  | |  |  | |  |

\*данная строка включается только в случае выделения дополнительных средств из бюджета городского округа на данный объект (тех. присоединение, вынос сетей и др.) вне рамок заключенного соглашения с министерством строительного комплекса Московской области

»