Приложение  1

к постановлению Главы города

от_03.08.2017__№_582__

"Приложение № 2

к муниципальной программе

«Охрана окружающей природной среды

городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО» НА  2017-2021 ГОДЫ

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по Программе: |  | 2017-2021 | 13628,6 | 1942,6 | 2264,0 | 2464,0 | 3377,00 | 3581,00 |  |  |
| 1. | Задача 1 Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременному выявлению и устранению источников загрязнения, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами , предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление радиационно-гигиенического паспорта территории города Фрязино | Итого |  | 132 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | Администрация г. Фрязино |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 132,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Своевременное выявление и устранение источников загрязнения, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами, предупреждение возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. Выполнение работ по акарицидной обработке прибрежной полосы и мест отдыха на озере "Большое" против клещей с предварительным энтомологическим обследованием. | Итого |  | 1486,8 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 563,4 | 563,4 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | - | 1486,8 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 563,4 | 563,4 | Администрация г. Фрязино | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Своевременное выявление и устранение источников загрязнения, предотвращение загрязнения окружающей среды отходами, предупреждение возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. Выполнение работ по обработке прибрежной полосы и мест отдыха на озере "Большое" против малярийных комаров с предварительным энтомологическим обследованием. | Итого |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Администрация г. Фрязино | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка бесхозных территорий в том числе на территории лесных массивов и вблизи водных объектов г. Фрязино, | Итого |  | 3402,60 | 428,6 | 600 | 700 | 790 | 884 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 3402,6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  |  |  |  | 328,6 | 600 | 700 | 790 | 884 | МБУ г.Фрязино «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Осуществление своевременного сбора и вывоза с территории города отходов 1-4 го класса опасности (термометров, ламп освещения) | Итого |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство» | Предупреждение возникновения инфекционных заболеваний |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение деревьев и кустарников, посадка зеленых насаждений и уход за ними. | Итого |  | 2897,2 | 430 | 480 | 480 | 753,6 | 753,6 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2897,2 | 430 | 480 | 480 | 753,6 | 753,6 | Администрация г. Фрязино | улучшение состояния зеленого фонда, |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Озеленение (приобретение цветов и газонной травы, устройство, посадка, уход за цветниками и газонами, скашивание и уборка травы у цветников). | Итого |  | 5010,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1210,0 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 5010,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1210,0 | Администрация г. Фрязино | улучшение состояния зеленого фонда, |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. | Итого |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Администрация г. Фрязино | Улучшение экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |  |