Приложение 1

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 28.11.2019 № 714

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Лапидус Г.Л. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино». - Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области. - Создание благоприятных условий для проживания населения города. - Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. - Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. - Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета городского округа Фрязино | 455437,13 | 55519,60 | 100817,53 | 91900,00 | 103600,00 | 103600,00 |
| Средства бюджета Московской области | 254931,70 | 23592,89 | 28516,81 | 1411,00 | 201411,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 26601,23 | 16781,10 | 9820,13 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 748247,31 | 107170,84 | 139154,47 | 93311,00 | 305011,00 | 103600,00 |

Приложение 2

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 28.11.2019 № 714

«Адресный перечень благоустраиваемых общественных территорий:

| № п\п | Общественная территория | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. 60 лет СССР (территория фонтана) | 2020-2021 годы |
| 2. | комплекс «Аллея Героев» | 2020-2021 годы |
| 3. | комплекс «Площадь Победы» | 2020-2021 годы |
| 4. | Сквер по ул. Ленина | 2020-2021 годы |
| 5. | Сквер по ул. Полевая, д. 8 | 2020-2021 годы |
| 6. | Бульвар ул. Институтская (липовая аллея) | 2020-2021 годы |

».

Приложение 3

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 28.11.2019 № 714

Паспорт подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетиных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 54464,16 | 58772,08 | 34150,00 | 245850,00 | 45850,0 | 439086,24 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 33508,35 | 37591,00 | 34150,00 | 45850,00 | 45850,0 | 196949,35 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9678,56 | 21181,08 | 0 | 200000,00 | 0 | 230859,64 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277,25 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 28.11.2019 № 714

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие F2 Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» | 2018-2022 | Итого | 55111,6 | 223362,94 | 0 | 23362,94 | 0 | 200000,00 | 0 | Администрация г.о. Фрязино, МБУ «ГХ» | Благоустроить 6 общественных территории и 50 дворовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 11315,0 | 2181,86 | 0 | 2181,86 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29442,8 | 221181,08 | 0 | 21181,08 | 0 | 200000,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14344,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт дворовых территорий | 2018-2022 | Итого | 0 | 10362,94 | 0 | 10362,94 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Отремонтировать асфальтовое покрытие 50 дворовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 2051,86 | 0 | 2051,86 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 8311,08 | 0 | 8311,08 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории городского округа | 2018-2022 | Итого | 0 | 13000,00 | 0 | 13000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 130,00 | 0 | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 12870,00 | 0 | 12870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Иные межбюджетные трансферы из бюджета Московской области г.о.Фрязино Московской области на благоустройство общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилея муниципальных образований Московской области | 2018-2022 | Итого | 0 | 200000,00 | 0 | 0 | 0 | 200000,00 | 0 | Администрация г.о. Фрязино | Территория г.о. Фрязино (в т.ч.«Площадь Победы», «Аллея Героев») |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 200000,00 | 0 | 0 | 0 | 200000,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное Мероприятие 2. Ремонт дворовых территорий | 2018-2022 | Итого |  | 35252,89 | 26104,75 | 1448,14 | 0 | 3850,00 | 3850,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 14369,09 | 5220,95 | 1448,14 | 0 | 3850,00 | 3850,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 9606,55 | 9606,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2. (Ремонт проезжей части и пешеходных зон, обустройство парковочных площадок внутридворовых территорий в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий, включая работы по проведению лабораторных экспертиз) | 2018-2022 | Итого | 0 | 35252,89 | 26104,75 | 1448,14 | 0 | 3850,00 | 3850,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 14369,09 | 5220,95 | 1448,14 | 0 | 3850,00 | 3850,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 9606,55 | 9606,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обустройство детских игровых (спортивных) площадок, контейнерных площадок, озеленение, наружное освещение в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий (включая выполнение работ по экспертизе) | 2018-2022 | Итого | 259772,4 | 120380,40 | 16269,40 | 21961,00 | 22150,00 | 30000,00 | 30000,00 | МБУ «ГХ» | Обустроить 50 детских игровых и спортивных площадок. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 246902,4 | 120380,40 | 16269,40 | 21961,00 | 22150,00 | 30000,00 | 30000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по наказам избирателей | 2018-2022 | Итого | 12000,0 | 60000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды проживания граждан города. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 12000,0 | 60000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Приобретение малых архитектурных форм, мебели, ограждений декоративно-художественного (праздничного),освещения, улично-коммунально-бытового оборудования | 2018-2022 | Итого | 0 | 90,01 | 90,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды проживания граждан города. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 72,01 | 72,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 5

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 28.11.2019 № 714

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для комфортного проживания жителей

в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2022 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 37562,00 | 30217,16 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 109179,16 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 8359,58 | 15105,30 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 64864,88 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 12421,32 | 5291,73 | 0 | 0 | 0 | 17713,05 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 16781,10 | 9820,13 | 0 | 0 | 0 | 26601,23 |

Приложение 6

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от 28.11.2019 № 714

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок испол-нения меро-приятия | Источники финансиро--вания | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст-венный за выполнение мероприя-тия программы/ подпро-граммы | Результаты выполнения мероприя-тия программы/ подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполненные планы реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Наличие утвержденных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его собираемости | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Наличие утвержденных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 2018-2022 | Итого: | 17662,90 | 60454,00 | 5254,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | КУИЖВ, администрации городского округа Фрязино | Внесенные взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 17662,90 | 60454,00 | 5254,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 Проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Проведенные обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 36073,16 | 42596,95 | 30140,00 | 12456,95 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино | Выполненный ремонт подъездов |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 2724,66 | 3385,39 | 2863,30 | 522,09 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16579,00 | 13567,93 | 11453,20 | 2114,73 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 22666,00 | 25643,63 | 15823,50 | 9820,13 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |  |
| 7 | Основное мероприятие D6 - Реализации Федерального проекта «Цифровое государственное управление» в рамкам реализации национального проекта «Цифровая экономика» Мероприятие 1. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере ЖКХ |  | Итого: | 0 | 1480,00 | 344,00 | 1136,00 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 294,00 | 69,00 | 225,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 1186,00 | 275,00 | 911,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |  | Итого: | 0 | 1824,00 | 1824,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 173,28 | 173,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 693,12 | 693,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 957,60 | 957,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 9 Возмещение затрат управляющим компаниям за ремонт подъездов в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» за работы выполненные в 2018 году | 2018-2022 | Итого: | 0 | 2824,21 | 0 | 2824,21 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Фрязино |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Фрязино | 0 | 558,21 | 0 | 558,21 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2266,00 | 0 | 2266,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |