Приложение 1

к постановлению Главы

городского округа Фрязино

от _19.12.2018_  № _818_

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Лапидус Г.Л. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино». - Улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области. - Создание благоприятных условий для проживания населения города. - Улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. - Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. - Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 462527,43 | 62201,43 | 97376,00 | 95750,00 | 103600,00 | 103600,00 |
| Средства бюджета Московской области | 42073,37 | 35382,77 | 4012,6 | 1339,0 | 1339,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 11277,25 | 112277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 48342,76 | 24209,76 | 24113,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 564220,81 | 133071,21 | 125521,62 | 97089,00 | 104939,00 | 103600,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.

Территория городского округа Фрязино включает объекты открытого доступа населения — общественные территории общей площадью 19 965 кв.м., предназначенные для отдыха граждан, проведения общегородских мероприятий. Важным элементом общественных территорий городского округа Фрязино являются мемориальные комплексы, памятники и фонтан. Наиболее социально значимыми объектами являются три комплекса: комплекс «Аллея Героев», комплекс «Площадь Победы», «Липовая Аллея» по улице Ленина.

На данный момент необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для улучшения облика объектов, их эксплуатационно-технического и эстетического состояния.

Территория городского округа Фрязино включает 89 дворовых территорий, из них в период с 2015 года по 2017 год (включительно) благоустроено 32 территории, отвечающие требованиям Постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». Строительство и доукомплектация детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории города, позволит обеспечить население города игровыми и спортивными комплексами и элементами, а также малыми архитектурными  формами в необходимом количестве.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяжённость линий уличного освещения  на 30.12.2017 года составила  66,4 км. Количество опор уличного освещения составляет 1795 шт. Количество уличных светильников – 2700 шт. В 2017 году было заменено 639 светильников на энергосберегающие (светодиодные).

В целях предупреждения загрязненности территорий города возникает необходимость ежедневной, а часто и многократной их уборки с использованием современной техники.

Одной из проблем требующих скорейшего решения является систематизированное временное складирование жителями ТБО, строительство и соответствующее оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на дворовых территориях позволит снизить уровень захламленности территорий города.

Одним из приоритетных направлений является улучшение состояния жилищного фонда городского округа Фрязино. В 2017 году было капитально отремонтировано 28 многоквартирных домов, в последующие годы планируется ремонтировать не менее 25 домов ежегодно.

В комплекс мероприятий по созданию комфортной среды проживания входят работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. В 2017 году отремонтировано 234 подъезда. Данная программа рассчитана на 3 года до 2019 года включительно.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы.

В рамках концепции «Формирование современной городской среды» в городском округе Фрязино Московской области до 2022 года включительно спланированы мероприятия по:

  - по приведению в нормативное состояние  в соответствии с нормативными требованиями 6 (шести) общественных территорий: «Аллея Героев», Бульвар на ул. Ленина, Площадь ДК «Исток», «Площадь Победы», Набережная «Заводские пруды», Озеро «Большое»;

  - приведению в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями 50 (пятидесять) дворовых территорий;

  - проведение капитального ремонта не менее 25  многоквартирных домов в год с учетом времени постройки и ввода домов в эксплуатацию;

  - до 31.12.2019 года завершить ремонт  подъездов многоквартирных домов по их состоянию.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание.

В состав программы «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской   области   на   2018 - 2022  годы» входят три подпрограммы:

- Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.

Включает проведение мероприятий по обустройству общественных и дворовых территорий с целью создания комфортной среды проживания граждан.

- Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.

Включает проведение мероприятий по содержанию территории городского округа Фрязино и повышению эффективности использования

- Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.

Включает проведение мероприятий по приведению жилищного фонда города в состояние, обеспечивающее комфортное проживание жителей в многоквартирных домах.»

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование   современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018 - 2022  годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показа-теля* | Еди-ница изме-рения | Базовое значение на начало реализации программы/ подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 1.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий |  | га | 1 | 2 | 3,5 | 4.5 | 5,5 | 7,5 | 1 |
| 1.3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |  | %/кв.м | 13/1 | 26/2 | 46/3,5 | 59/4,5 | 72/5,5 | 100/7,5 | 1 |
| 1.4 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя города |  | кв.м. | 0,16 | 0,32 | 0,6 | 0,72 | 0,9 | 1,2 | 1 |
| 1.5 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ.включенных в программу |  | %/тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.6 | Объем трудового участия заинтересо-ванных лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий |  | чел/час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 1 |
| 1.7 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |  | ед./кв.м | 30/131154 | 37/183616 | 46/242635 | 55/301655 | 64/360674 | 73/419693 | 2 |
| 1.8 | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий |  | % | 29 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 2 |
| 1.9 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |  | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 70 | 2 |
| 1.10 | Количество обустроенных детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы |  | ед. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.11 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня.включенных в программу |  | %/ тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.12 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | чел/час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 2 |
| 1.13 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу |  | %/ тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.14 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | чел/час. | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | в дни субботников | 2 |
| 2. | Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2..1. | Количество и площадь отремонтированных дворовых проездов |  | ед./кв.м | 10 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 1 |
| 2.2. | Количество и плошадь парковочных машиномест |  | ед./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество обустроенных и прошедших ремонт систем наружного освещения |  | ед. | 639 | 1347 |  |  |  |  | 4 |
| 2.4 | Применение СИП и высокоэффективных светильников |  | % | 23% | 49,8 |  |  |  |  | 4 |
| 2.5 | Количество устроенных и капитально отремонтированных СНО |  | ед. | 639 | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Создание условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД |  | ед | 234 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.2 | Количество камер видеонаблюдения, установленных в подъездах многоквартирных домов |  | ед | 0 | 156 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.3 | Количество МКД в которых проведен кап. Ремонт в рамках региональной программы |  | ед | 22 | 21 | 14 | 22 | 22 | 22 | 1 |
| 3.4 | Количество МКД прошедших кап. Ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности |  | ед | 22 | 21 | 14 | 22 | 22 | 22 | 1 |
| 3.5 | Электронный сервис цифровой инфраструктуры |  | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

**При наличии.

Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.

1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета).

Мероприятие:

- Благоустройство общественных территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

- количество благоустроенных общественных  территорий, единица;

- площадь благоустроенных общественных территорий, гектары;

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, проценты/квадратные метры;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя городского округа,   квадратные метры.

- Благоустройство дворовых территорий городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

- количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, единица/квадратных метров;

- доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий), процент;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями, процент.

- Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Фрязино Московской области.

Показатели:

- количество установленных детских игровых площадок, единица.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Фрязино Московской области .

Показатели:

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму, проценты/тысячи рублей;

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/часы.

- доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму, проценты/рубли.

- объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, человек/час.

- Капитальный ремонт и устройство систем наружного освещения.

Показатели:

- количество обустроенных и прошедших капитальный ремонт систем наружного освещения, единица;

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Показатели:

- сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, процент.

- Формирование комфортной городской световой среды.

Показатели:

- количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единица.

- Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Показатели:

- количество отремонтированных подъездов МКД.

- Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Показатели:

- количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы.

- Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Показатели:

- количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д), единиц.

2. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

3. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы.

Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы осуществляется администрацией города Фрязино.

Ответственный за выполнение мероприятий программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел по экономики оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Отдел экономики и Финансовое управление.

Ответственный за выполнение мероприятий программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной подпрограммы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономики и Финансовое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании  средств  бюджета городского округа Фрязино, привлекаемых для реализации муниципальной подпрограммы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств | Источник финан-сирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 60305,81 | 37611,00 | 38000,00 | 45850,00 | 45850,0 | 227616,81 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 39350,0 | 37611,00 | 38000,00 | 45850,00 | 45850,0 | 206661,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9678,56 |  |  |  |  | 9678,56 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277,25 |
|  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Адресный перечень благоустраиваемых общественных территорий в 2019 году:

| № п\п | Общественная территория | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Аллея Героев» | 2019 год |

Перечень общественных территорий, обустраиваемых в последующем году, уточняется на 31.12.___ года предшествующего с учетом пожеланий жителей города и финансирования Программы.

Адресный перечень благоустраиваемых дворовых территорий в 2019 году:

| № п/п | Адрес дворовой территории | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Луговая,д.33,35,35-ул.Советская,7а,9а,11а,13а,15а | 2019 год |
| 2 | ул. Пионерская,д.1-ул. Советская,д.10а | 2019 год |
| 3 | Дудкина,д.7,9- ул. Октябрьская,д.6 | 2019 год |
| 4 | ул. ЛеснаяД.3,5,1-ул. Октябрьская,д.11 (спортивная площадка Воркаут) | 2019 год |
| 5 | ул. Ленина,д.19,21,23 | 2019 год |
| 6 | ул. 60 лет СССР, д. 4,6 | 2019 год |
| 7 | ул. Вокзальная,д.29,31 | 2019 год |
| 8 | ул. Московская,д.1а,1а-ул. Институтская,д.4,6а-ул. Школьная,д.2,4,6,8 | 2019 год |
| 9 | ул. Мира,д.8 | 2019 год |
| 10 | ул. Полевая,д.27а,б,в,г | 2019 год |

Адресные перечни благоустраиваемых дворовых территорий на следующий год в рамках 10% от общего количества дворов города будет ежегодно уточняться на 31.12. 2019года предшествующего с учетом пожеланий жителей города и финансирования Программы.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино, реализуемых в рамках подпрограммы.

Выполнение мероприятий в рамках подпрограммы направлено на:

повышение уровня благоустройства городской среды и эстетической привлекательности территории муниципального образования «Городской округ Фрязино»;

улучшение имиджевых характеристик городского округа Фрязино Московской области.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Формирование

комфортной городской среды городского округа

Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды городского округа Фрязино Московской области

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполне-ния меро-приятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествую-щему году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустрой-ство общественных территорий | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Благоустроить 6 общественных территории |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Благоустрой-ство Аллеи Героев | 2018 | Итого: |  |  |  | 0,00 |  |  |  | МБУ «ГХ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Ремонт проез-жей части и обустройство парковочных площадок внутри-дворовых тер-риторий в рамках про-граммы 10 % ремонта дворовых территорий (включая выполнение работ по проведению лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов (вырубок из асфальтобетон-ного покрытия) для контроля качества асфальтобетонного покрытия) | 2018-2022 | Итого: | 46389,8 | 41154,75 | 26104,75 | 3500,00 | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 | МБУ «ГХ» | Отремонти-ровать асфальтовое покрытие 50 дворовых территорий |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 11315,0 | 20270,95 | 5220,95 | 3500,00 | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20730,0 | 9606,55 | 9606,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 14344,8 | 11277,25 | 11277,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Обустройство детских игровых площадок, контейнерных площадок, озеленение, наружное освещение в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий (включая выполнение работ по экспертизе) | 2018-2022 | Итого: | 264483,05 | 126372,00 | 22111,00 | 22111,00 | 22150,00 | 30000,0 | 30000,0 | МБУ «ГХ» | Обустроить 10 детских игровых площадок. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 264483,05 | 126732,00 | 22111,00 | 22111,00 | 22150,00 | 30000,0 | 30000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по наказам избирателей | 2018-2022 | Итого: | 12000,0 | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды прожива-ния граждан города. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 12000,0 | 60000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Приобретение малых архитектурных форм, мебели,ограждений декоративно-художественного (праздничного),освещения, улично-коммунально-бытового оборудования | 2018-2022 | Итого: | 0 | 90,010 | 90,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Повышение комфортной среды прожива-ния граждан города. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 72,010 | 72,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».

Приложение  3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы»

Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 годы.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 26388,5 | 44804,00 | 45289,00 | 45289,00 | 43950,00 | 205720,50 |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино | 14214,6 | 43465,00 | 43950,00 | 43950,00 | 43950,00 | 189529,60 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 12173,9 | 1339,00 | 1339,00 | 1339,00 | 0 | 16190,90 |
|  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Содержание территории города в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

Эффективное использование энергоресурсов.

В 2018 году запланированы следующие работы:

1. Устройство средств наружного освещения вдоль тротуаров  2) Устройство средств наружного освещения дворовых территорий комплексного благоустройства.

Замена светильников на дворовых территориях.

Обеспечение безопасной городской среды.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Фрязино.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство

территории городского округа Фрязино

Московской области на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий  подпрограммы

«Благоустройство территории городского округа Фрязино Московской области на 2018-2022 год»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполне-ния мероприя-тия | Источники финанси-рования | Объём финанси-рования мероприятия в году предшест-вующему году начала реализации мунпро-граммы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1 Содержание внутриквар-тальных дорог и прилегаю-щих терри-торий | 2018-2022 | Итого: | 24104,6 | 94259,82 | 8944,82 | 20965,00 | 21450,0 | 21450,0 | 21450,0 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 24104,6 | 94259,82 | 8944,82 | 20965,00 | 21450,0 | 21450,0 | 21450,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Содержание внутриквар-тальных дорог и прилегаю-щих терри-торий | 2018-2022 | Итого: | 22604,6 | 88259,82 | 8944,82 | 19465,00 | 19950,00 | 19950,00 | 19950,00 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 22604,6 | 88259,82 | 8944,82 | 19465,00 | 19950,00 | 19950,00 | 19950,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 ямочный ремонт асфальтобетоном и литым асфальтобетоном внутриквар-тальных дорог и прилегающих территорий | 2018-2022 | Итого: | 0 | 6000,00 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | МБУ «ГХ» | Поддержание внутриквартальных и дворовых территорий на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 6000,00 | 0 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Благоустройство территории городского округа Фрязино, в т.ч. | 2018-2022 | Итого: | 11000,0 | 44738,252 | 738,252 | 11000,00 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | МБУ «ГХ» | Создание благоприятной среды проживания граждан города |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 11000,0 | 44738,252 | 738,252 | 11000,00 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Расходы на благоустройство, в т.ч. |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 9000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 9000,00 | 11000,00 | 11000,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Содержание фонтана |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Функционирование фонтана |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Содержание и ремонт ДИП |  | Итого: | 0 | 2000,00 | 0 | 2000,000 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ГХ» | Содержание ДИП |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Уличное освещение | 2018-2022 | Итого: | 14035,6 | 47861,40 | 1861,40 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,00 | 11500,0 | МБУ «ГХ» | Поддержание уличного освещения на требуемом уровне. |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 14035,0 | 47861,40 | 1861,40 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,00 | 11500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2022 | Итого: | 0 | 13351,00 | 13351,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 2670,20 | 2670,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение требований по энетоэффективности и энергосбережению в городе. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 10680,80 | 10680,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Осущесвление переданных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 | Итого: | 1018,0 | 3350,10 | 953,10 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0 | Администрация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1018,0 | 3350,10 | 953,1 | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 обеспечение деятельности по переданным полномочиям по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 | Итого: | 240,0 | 871,1 | 169,1 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 0 | Администрация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 240,0 | 871,1 | 169,1 | 234,00 | 234,0 | 234,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 | Итого: | 778, | 2479,00 | 784,0 | 565,00 | 565,0 | 565,00 | 0 | Администрация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 778,0 | 2479,0 | 784,0 | 565,00 | 565,0 | 565,00 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 Создание административной комиссии, уполномоченной рассматривать административные дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2022 | Итого: | 0 | 2160,00 | 540,0 | 540,00 | 540,0 | 540,00 | 0 | Администрация городского округа | Повышение эффективности работы по благоустройству города |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2160,00 | 540,0 | 540,00 | 540,0 | 540,00 | 540,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | 2018-2022 | Итого: | 0 | 2565,00 | 513,0 | 513,00 | 513,0 | 513,00 | 513,00 | Администрация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2565,00 | 513,0 | 513,00 | 513,0 | 513,00 | 513,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 2018-2022 | Итого: | 0 | 108 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | Администрация городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета города Фрязино | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 108,00 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджет-ные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |