Приложение 2

к постановлению Главы города

от 14.11.2017 № 822

«ПАСПОРТ

Муниципальная подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Модернизация коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат при производстве, передаче и потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2. Повышение надежности и качества снабжения потребителей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 3. Применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Илларионов В.Г. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 4300 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 2000 |
| Средства бюджета Московской области | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 418629 | 91814 | 91450 | 91665 | 71800 | 71900 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе 2. Модернизированные основные фонды объектов коммунального комплекса при производстве и передаче ресурсов 3. Повышение эффективности функционирования ресурсоснабжающих предприятий 4. Снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу выработанной теплоэнергии и добытой воды 5. Отсутствие участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |

».

Приложение  3

к постановлению Главы города

от 14.11.2017 № 822

«Приложение 1

к муниципальной подпрограмме

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино 2017-2021 годы | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 4300 | 433929 |  | тыс. руб. |  | 107114 | 91450 | 91965 | 73800 | 73900 |
| 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников объектов водоснабжения | 0 | 34050 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | 95 | 97 | 97,5 | 98 | 99 | 100 |
| 2 | Строительство (реконструкция, модернизация), капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 1. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 0 | 275850 | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 |  | 0 | 48765 | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  | Количество КНС приведенных в надлежащие состояние | ед. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 |  | 0 | 0 | Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (ед. изм. - %) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 3. Совершенствование системы управления жилищно- коммунального хозяйства | 0 | 75264 | Уровень готовности объек-тов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 |  |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | тыс.руб./ тыс.чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 2300 | 0 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | ед./% | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 13 |  | 2000 | 0 | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | ед./% | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 14 |  | 0 | 0 | Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | %/шт |  | 100/ 23293 | 100/ 23293 | 100/ 23293 | 100/ 23293 | 100/ 23293 |
| 15 |  | 0 | 0 | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных пред-приятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализиро-ванными на основании проведенного анализа эффективности управления | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  | 0 | 0 | Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

».

Приложение 4

к постановлению Главы города

от 14.11.2017 № 822

«Приложение 2

к муниципальной подпрограмме

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в   сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | 2017-2021 | 438229 | 107114 | 91450 | 91965 | 73800 | 73900 | Директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» -«Водоканал городского округа Фрязино» Гайдунков С.С. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, устранение причин загрязнения воды при ее передаче, снижение объема потерь воды при ее передаче |
| 1 | Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт ВЗУ, станций очистки воды, арт. скважин, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением | Итого |  | 34050 | 6600 | 6600 | 6850 | 7000 | 7000 |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 34050 | 6600 | 6600 | 6850 | 7000 | 7000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт котельных, ЦТП, тепловых сетей, подключение к новым источникам теплоснабжения и прочие мероприятия, связанные с теплоснабжением | Итого | 2017-2021 | 275850 | 61450 | 60650 | 59250 | 47200 | 47300 | Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Модернизация котельного оборудования в котельных №11, 13, 15, замена тепловых сетей, снижение удельного расхода топлива в котельных на единицу выработанной теплоэнергии, тепловых потерь |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 275850 | 61450 | 60650 | 59250 | 47200 | 47300 |  |  |
| 3 | Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт КНС, сетей, канализационных коллекторов и прочие мероприятия, связанные с водоотведением | Итого | 2017-2021 | 48765 | 21700 | 6400 | 6665 | 7000 | 7000 | Администрация города Фрязино, директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» -«Водоканал городского округа Фрязино» Гайдунков С.С. | Модернизация КНС, коллекторов, сетей водоотведения |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 15 300 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 33465 | 6400 | 6400 | 6665 | 7000 | 7000 |  |  |
| 4 | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организа-циями своих обязательств, либо отказа указанных ор-ганизаций от исполнения своих обязательств, вклю-чая работы по под-готовке к зиме, погашению задол-женности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водо-снабжения, водоотведения | Итого | 2017-2021 | 75264 | 17364 | 17800 | 18900 | 10600 | 10600 | Администрация города Фрязино, директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» -«Водоканал городского округа Фрязино» Гайдунков С.С., генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Отсутствие технологических нарушений в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, выполнение комплексного плана по подготовке к осенне-зимнему периоду, отсутствие задолженности за потребленные ресурсы |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 75264 | 17364 | 17800 | 18900 | 10600 | 10600 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Актуализация схем теплоснабжения. Разработка системных мероприятий для оптимального распределения отопительных нагрузок. Внедрение расчетно-топологического комплекса. | Итого | 2017-2021 | 2300 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 1000 | Администрация города Фрязино, генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Наличие актуализи-рованной схемы теплоснабжения, плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2300 | 0 | 0 | 300 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Итого | 2017-2021 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Администрация города Фрязино, директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» -«Водоканал городского округа Фрязино» Гайдунков С.С. | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Интеграция лицевых счетов через базу Единого областного расчетного центра | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино, управляющие организации, ООО «МосОблЕИРЦ» территориальное управление ЕИРЦ «Фрязино» | Наличие 100% счетов, обслуживаемых ООО «МосОблЕИРЦ» |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений государственных и муниципальных пред-приятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих неэффективное управление, на основании проведенного анализа эффективности управления | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино | Отсутствие государственных и муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих неэффективное управление |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Раскрытие информации в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино, организации жилищно-коммунального хозяйства | Полное раскрытие информации в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об отрасли жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».