Приложение 3

к постановлению Главы города

от\_21.12.2016\_\_№\_865\_\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории

городского округа Фрязино»

на 2015-2019 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет города Фрязино на 2015-2019 годы | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого:** | 343061,83 | 34422,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и доукомплектация существующих детских игровых площадок на территории города |  | | Количество обустроенных детских игровых площадок на территории | шт. | 5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 2 | Обеспечение уборки, окоса, вывоза мусора и снега с общегородских территорий | Содержание общегородских территорий | тыс. м2 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 |
| 3 | Обеспечение уборки, вывоза смета и снега с внутриквартальных территорий города | Содержание внутриквартальных проездов | тыс. м2 | 432 | 462 | 492 | 542 | 592 | 642 |
| 4 | Ремонт, замена светильников и ламп уличного освещения | Количество обслуживаемых светильников уличного освещения | шт. | 2021 | 2024 | 2029 | 2035 | 2039 | 2044 |
| 5 | Озеленение городских территорий |  | | Посадки зеленых насаждений, обустройство цветников | шт. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Строительство контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Количество установленных контейнерных площадок | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства | Количество приобретенной техники | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Проведение ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов | Ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов | тыс.м2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | Проведение работ по обустройству дворовых территорий | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 10 | Проведение мониторинга территорий городского округа Фрязино с целью выявления несанкционированных свалок, размещения автотранспортных средств на газонах, несанкционированного сноса зеленых насаждений | Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», по которым выставлены штрафы | ед./ тыс.чел. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Обустройство детских игровых площадок в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий | Обеспеченность обустроенными детскими игровыми площадками | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 12 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории г.о. Фрязино | Количество приобретенной техники | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Дополнительное обустройство и доукомплектация существующих детских игровых площадок и установка отдельных игровых элементов |  | | Количество установленных детских игровых площадок | шт. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Приобретение и установка спортивных площадок по адресам: городской округ Фрязино, ул. Школьная, дом 10, городской округ Фрязино, проспект Мира, дом 18Б | Количество установленных детских спортивных площадок | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Проведение работ по созданию машиномест (гостевых автостоянок) на придомовых территориях | Количество обустроенных автостоянок на придомовых территориях | м2 | 2850 | 2850 | 3060 | 3210 | 3290 | 3325 |

».