Приложение 4

к постановлению Главы города

от\_21.12.2016\_№\_865\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории

городского округа Фрязино»

на 2015-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по подпрограмме: | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 | 33922,01 | 8221,76 | 25700,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета города Фрязино | 343061,836 | 54543,88 | 116405,456 | 60340,00 | 54240,00 | 57532,50 |  |
| Внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Содержание внутриквартальных дорог и территорий | Итого |  | 95064,74 | 15332,74 | 15422,00 | 25810,00 | 19000,00 | 19500,00 |  | Надлежащее содержание и обслуживание внутриквартальных дорог |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 95064,74 | 15332,74 | 15422,00 | 25810,00 | 19000,00 | 19500,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора с вывозом 500 м3 | Итого |  | 1510,00 | 200,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |  | Ликвидация мест несанкционированного скопления мусора |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 1510,00 | 200,00 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство территории городского округа Фрязино | Итого |  | 79616,97 | 14056,97 | 18757,50 | 11730,00 | 14840,00 | 20232,50 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству территории города |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 79616,97 | 14056,97 | 18757,50 | 11730,00 | 14840,00 | 20232,50 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение качества и мобильности уборки городских территорий и внутриквартальных дорог |
| Средства бюджета Московской области |  | 6713,52 | 3356,76 | 3356, 76 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 2205,00 | 1102,50 | 1102,50 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка бесхозных территорий с вывозом мусора | Итого |  | 1581,81 | 271,81 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 |  | Ликвидация мест несанкционированного скопления мусора |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 1581,81 | 271,81 | 260,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Регулирование численности безнадзорных животных | Итого |  | 1935,00 | 285,00 | 300,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрана здоровья граждан |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 1935,00 | 285,00 | 300,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино | Итого |  | 1283,11 | 1283,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 1283,11 | 1283,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино | Итого |  | 3209,25 | 3209,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 3209,25 | 3209,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда» г.Фрязино | Итого |  | 175,00 | 175,00 |  |  |  |  |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 175,00 | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Строительство контейнерных площадок вблизи садовых некоммерческих товариществ по адресам: разворотный круг по ул. Нахимова, лесной массив за территорией МОУ СОШ № 5, лесной массив за конечной автобусной остановкой по ул. Полевая | Итого |  | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ликвидация мест несанкционированного скопления мусора |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий | Итого |  | 68292,70 | 12254,50 | 36688,20 | 9400,00 | 6450,00 | 3500,00 |  | Выполнение мероприятий в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 21749,00 | 4865,0 | 16884,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 46543,70 | 7389,50 | 19804,20 | 9400,00 | 6450,00 | 3500,00 | Администрация города Фрязино |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Уличное освещение | Итого |  | 57750,00 | 10850,00 | 11500,00 | 11500,00 | 11900,00 | 12000,00 |  | Надлежащее содержание, модернизация и обслуживание электрических сетей уличного освещения для их нормального функционирования |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 493,72 | 493,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Фрязино |
|  | 57256,28 | 10356,28 | 11500,00 | 11500,00 | 11900,00 | 12000,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Озеленение | Итого |  | 3688,00 | 388,00 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 1000,0 |  | Улучшение экологического состояния города |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 3688,00 | 388,00 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 1000,00 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обустройство детских игровых площадок в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий | Итого |  | 10000,00 | 0 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями городского округа Фрязино |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 10000,00 | 0 | 10000,00 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение техники для нужд благоустройства территории г.о. Фрязино | Итого |  | 4348,59 | 0 | 4348,59 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение качества и мобильности благоустройства территории города |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 3459,49 | 0 | 3459,49 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 763,63 | 0 | 763,63 | 0 | 0 | 0 | администрация города Фрязино |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Дополнительное благоустройствостройство внутриквартальных дорог, дворовых территорий, содержание спортивного комплекса 4-ый микрорайон, доукомплектация существующих детских игровых площадок и установка отдельных игровых элементов | Итого |  | 37735,626 | 0 | 37735,626 | 0 | 0 | 0 |  | обустройство внутриквартальных дорог, дворовых территорий, содержание спортивного комплекса 4-ый микрорайон, доукомплектация существующих детских игровых площадок и установка отдельных игровых элементов |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 37735,626 | 0 | 37735,626 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Приобретение и установка спортивных площадок по адресам: городской округ Фрязино, ул. Школьная, дом 10, городской округ Фрязино, проспект Мира, дом 18Б | Итого |  | 2000,00 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 |  |  | Приобретение и установка спортивных площадок по адресам: городской округ Фрязино, ул. Школьная, дом 10, городской округ Фрязино, ул. Проспект Мира, дом 18Б |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 |  | администрация города Фрязино |
| Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».