Приложение

к постановлению Главы города

от_08.12.2017_№_879_

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Охрана окружающей природной среды городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО» НА  2017-2021 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Фрязино на 2017-2021 годы | другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 13528,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Проведение комплексных мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха, водных объектов, своевременному выявлению и устранению источников загрязнения, предотвращению загрязнения окружающей среды отходами предупреждению возникновений инфекционных заболеваний на территории городского округа Фрязино. |  | - | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел) | % | 76 | 39 | 39 | 39 | 100 | 100 |
|  |  |  | - | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % |  | прирост 5% | прирост 5% | прирост 5% | прирост 5% | прирост 5% |
| 2 | Задача 2 Проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния зеленого фонда, санитарной, формовочной обрезке и вырубке деревьев и кустарников, |  | - | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 3 | Задача 3 Проведение мероприятий по организации и развитию системы экологического образования, воспитания и просвещения населения города Фрязино. | 150 | - | Мероприятия по экологическому воспитанию, образованию и просвещению молодежи | ед. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

».