Приложение 1

к Муниципальной подпрограмме «Развитие коммунальной

инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальная подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино» на 2017-2021 годы  муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат при производстве, передаче и потреблении ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2. Повышение надежности и качества снабжения потребителей ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 3. Применение современных энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Залетин Д.В. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация города Фрязино |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета города Фрязино | 5900 | 300 | 300 | 300 | 2500 | 2500 |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Снижение потерь и затрат ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе 2. Модернизированные основные фонды объектов коммунального комплекса при производстве и передаче ресурсов 3. Повышение эффективности функционирования ресурсоснабжающих предприятий 4. Снижение удельного расхода энергоресурсов на единицу выработанной теплоэнергии и добытой воды 5. Отсутствие участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа |  |  |  |  |  |

Приложение  1

к муниципальной подпрограмме

«Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино» на 2017-2021 годы»

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства городского округа

Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

«Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет города Фрязино 2017-2021 годы | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого: | 5900 |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельного оборудования в котельных №11, 13, 15 |  |  | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Перекладка тепловых сетей |  |  | Объем потерь теплоэнергии при ее передаче | тыс. Гкал | 27,45 | 27,47 | 27,47 | 27,48 | 27,49 | 27,5 |
| 3 | Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов |  |  | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | % | 6,56 | 6,5 | 6,45 | 6,4 | 6,38 | 6,36 |
| 4 | Перекладка сетей водоснабжения с использованием пластиковых труб |  |  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, % | % | 95 | 97 | 97,5 | 98 | 99 | 100 |
| 5 | Реализация инвестиционных программ по модернизации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса |  |  | Обеспечение 100% уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Замена участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа |  |  | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Модернизация объектов водоснабжения |  |  | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Актуализация схемы теплоснабжения, имеющей электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием |  |  | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием |  |  | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.1 |  |  |  | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.2 |  |  |  | Количество КНС приведенных в надлежащие состояние | ед. |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10.3 |  |  |  | Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (ед. изм. - %) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.4 |  |  |  | Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс.населения. | тыс.руб./ тыс.чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 |  |  |  | Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.6 |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.7 |  |  |  | Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.8 |  |  |  | Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме

«Развитие коммунальной инфраструктуры в   сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино» на 2017-2021 годы»

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства городского округа

Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по городскому округу Фрязино на 2017-2021 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по подпрограмме: |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация котельного оборудования в котельных №11, 13, 15 | Итого |  | 165000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Полная замена котельного оборудования в котельных №11, 13, 15, снижение удельного расхода топлива в котельных на единицу выработанной теплоэнергии |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 165000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |  |  |
| 2. | Перекладка тепловых сетей | Итого |  | 64600 | 18600 | 17400 | 15600 | 6500 | 6500 | Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Снижение объема потерь теплоэнергии при ее передаче |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 64600 | 18600 | 17400 | 15600 | 6500 | 6500 |  |  |
| 3. | Строительство и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов | Итого |  | 20150 | 3650 | 3750 | 3850 | 4400 | 4500 | Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 20150 | 3650 | 3750 | 3850 | 4400 | 4500 |  |  |
| 4. | Перекладка сетей водоснабжения с использованием пластиковых труб | Итого |  | 17297 | 3300 | 3300 | 3425 | 3587 | 3684 | Директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» городского округа Фрязино Гайдунков С.С. | Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, устранение причин вторичного загрязнения воды, снижение объема потерь воды при ее передаче |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 17297 | 3300 | 3300 | 3425 | 3587 | 3684 |  |  |
| 5. | Реализация инвестиционных программ по модернизации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Итого |  | 42966 | 9400 | 9700 | 10132 | 6784 | 6948 | Директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» городского округа Фрязино Гайдунков С.С. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Повышение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 42966 | 9400 | 9700 | 10132 | 6784 | 6948 |  |  |
| 6. | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса | Итого |  | 26100 | 6400 | 6600 | 6850 | 3050 | 3200 | Директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» городского округа Фрязино Гайдунков С.С. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Обеспечение 100% уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 26100 | 6400 | 6600 | 6850 | 3050 | 3200 |  |  |
| 7. | Замена участков сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения с высоким уровнем износа | Итого |  | 54832 | 11821 | 12171 | 13224 | 8779 | 8837 | Директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» городского округа Фрязино Гайдунков С.С. Генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» Корытцын М.В. | Снижение числа технологических нарушений в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 54832 | 11821 | 12171 | 13224 | 8779 | 8837 |  |  |
| 8. | Модернизация объектов водоснабжения | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» городского округа Фрязино Гайдунков С.С. | Модернизация ВЗУ |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Актуализация схемы теплоснабжения, имеющей электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Итого |  |  | 200 | 200 | 200 | 1500 | 1500 | Администрация | Наличие инвестиционных программ, действующих в 2015-2019 годах, во всех организациях коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Итого |  |  | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | Администрация | Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (электронная схема систем) |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |