Приложение  2

к муниципальной подпрограмме «Благоустройство территории городского округа Фрязино» 	на 2017-2021 годы муниципальной программы  «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского  округа Фрязино Московской области» на 2017-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории городского округа Фрязино» на 2017-2021 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники Финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Всего по подпрограмме: | Средства бюджета Московской Области | 2017-2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 305 041,57 | 60 340,00 | 54 240,00 | 57 532,50 | 63 295,75 | 69 633,32 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Содержание внутриквартальных дорог и территорий | Итого |  | 109 355,00 | 25 810,00 | 19 000,00 | 19 500,00 | 21 450,00 | 23 595,00 |  | Надлежащее содержание и обслуживание внутриквартальных дорог |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 109 355,00 | 25 810,00 | 19 000,00 | 19 500,00 | 21 450,00 | 23 595,00 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка мусора с вывозом 500 мЗ | Итого |  | 2 000,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |  | Ликвидация мест несанкционированного скопления мусора |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2 000,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Благоустройство территории городского округа Фрязино | Итого |  | 93 542,57 | 11 730,00 | 14 840,00 | 20 232,50 | 22 255,50 | 24 484,32 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству территории города |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 93 542,57 | 11 730,00 | 14 840,00 | 20 232,50 | 22 255,75 | 24 484,32 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Приобретение специализированной техники для нужд коммунального хозяйства | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение качества и мобильности уборки городских территорий и внутриквартальных дорог |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация города Фрязино |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок и уборка бесхозных территорий с вывозом мусора | Итого |  | 1 974,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 440,00 | 484,00 |  | Ликвидация мест несанкционированного скопления мусора |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 1 974,00 | 300,00 | 350,00 | 400,00 | 440,00 | 484,00 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Регулирование численности безнадзорных животных | Итого |  | 2 505,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 605,00 |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрана здоровья граждан |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 2 505,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 605,00 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Благоустройство комплекса «Аллея Героев» в городе Фрязино | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | Благоустройство комплекса «Парк Победы» в городе Фрязино | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10. | Благоустройство сквера по ул. Ленина «Аллея труда» г.Фрязино | Итого |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Улучшение внешнего вида объекта, эксплуатационно-технического и эстетического состояния |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11. | Строительство контейнерных площадок | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ликвидация мест несанкционированного скопления мусора |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12. | Ремонт проезжей части и парковочных площадок внутридворовой территории в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий | Итого |  | 27 435,00 | 9 400,00 | 6 450,00 | 3 500,00 | З 850,00 | 4 235,00 |  | Выполнение мероприятий в рамках программы 10 % ремонта дворовых территорий |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 27 435,00 | 9 400,00 | 6 450,00 | 3 500,00 | З 850,00 | 4 235,00 | Администрация города Фрязино |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13. | Уличное освещение | Итого |  | 63 120,00 | 11 500,00 | 11 900,00 | 12 000,00 | 13 200,00 | 14 520,00 |  | Надлежащее содержание, модернизация и обслуживание электрических сетей уличного освещения для их нормального функционирования |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 63 120,00 | 11 500,00 | 11 900,00 | 12 000,00 | 13 200,00 | 14 520,00 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14. | Озеленение | Итого |  | 5 110,00 | 900,00 | 900,00 | 1000,0 | 1 100,00 | 1 210,00 |  | Улучшение экологического состояния города |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 5 110,00 | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 210,00 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15. | Обустройство детских игровых площадок в рамках комплексного благоустройства 10% дворовых территорий | Итого |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями городского округа Фрязино |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16. | Приобретение техники для нужд благоустройства территории г.о. Фрязино | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение качества и мобильности благоустройства территории города |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация города Фрязино |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17. | Дополнительное благоустройствостройство внутриквартальных дорог, дворовых территорий, содержание спортивного комплекса 4-ый микрорайон, доукомплектация существующих детских игровых площадок и установка отдельных игровых элементов | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обустройство внутриквартальных дорог, дворовых территорий, содержание спортивного комплекса 4-ый микрорайон, доукомплектация существующих детских игровых площадок и установка отдельных игровых элементов |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской Области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» |  |
|  |  | Внебюджетные Источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18. | Приобретение и установка спортивных площадок по адресам: городской округ Фрязино, | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МБУ «Городское хозяйство» | Приобретение и установка спортивных площадок по адресам: городской округ Фрязино, |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской Области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета города Фрязино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |